7. napirend	                                                                                       Szám: 5/            /2015.

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Balatonakali Képviselőtestület 2015. május 29-i nyilvános ülésére

Tárgy: 	Korábbi határozatok módosítása

Előadó: 	Koncz Imre polgármester

Előkészítette:  Koncz Imre polgármester

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!

Korábbi márciusi testületi ülésen hozott határozataink közül szükségessé vált néhány módosítása különböző okokból.

1.) Az 52/2015. (III. 31.) határozatunkban megbíztuk Tombor Balázst a fizika állomány jö-vendő épületének tervezésével. A tervező kérésére határidő módosítást javaslok a testületnek. Tombor úr azt kérte, hogy a szerződéskötés határidejét június 30-ra módosítsuk, a tervek átadásának a határidejét pedig augusztus 15-re.

2.) Az 53/2015. (III. 31.) határozatunk értelmében Szabadi Károly vállalkozót bíztuk meg az orvosi rendelő belső felújításával. A határozatunkban megállapított határidőket az önkor-mányzat nem tudja tartani. Egyrészt azért mert mostanra derült ki az, hogy a fogorvos ponto-san mikor megy szabadságra, amihez igazodnunk kell. Másrészt jelenleg van egy pályázati lehetőségünk, mely alapján a beadás pillanatában már elkezdett beruházás nem pályázhatna. Javaslatom szerint a határozatot akként módosítsa a testület, hogy a szerződéskötés határidejét június 30-ra változtassuk, a kivitelezés végső határidejét pedig október 30-ra.

3.) Az 56/2015 (III. 31.) határozatunkban Pálfy Zsolt vállalkozását a Pelso Electronic Alarm Kft-tét bíztuk meg a Művelődési Ház biztonsági rendszerének kiépítésével, 465 e Ft + Áfa összegért, a költségvetésünkben erre a célra elkülönített keretösszeg terhére. A kivitelezés so-rán plusz igényünként merült fel, hogy az egész belső udvart le kellene fedni a WIFI-vel. Ennek többletköltsége 80 eFt + Áfa. Javaslom a testületnek, hogy határozatunkat módosítsuk aszerint, hogy további 80 eFt + Áfa forrást rendelünk a kivitelezéshez a költségvetés tartalék keretének terhére.

Kérem a Képviselőtestületet az előterjesztést megvitatni, és döntéseiket meghozni szívesked-jenek!

HATÁROZATI  JAVASLAT

I.

Balatonakali község Önkormányzatának Képviselőtestülete

az 52/2015. (III.31.) határozatában a határidőket az alábbiak szerint módosítja:

Határidő: 	   szerződés aláírására: 2015. június 30.

tervezés elkészítésére: 2015. augusztus 15.

Felelős: 	   polgármester

HATÁROZATI  JAVASLAT

II.

Balatonakali község Önkormányzatának Képviselőtestülete

az 53/2015. (III.31.) határozatában a határidőket az alábbiak szerint módosítja:

Határidő: 	   szerződés aláírására: 2015. június 30.

kivitelezésre: 2015. október 30.

Felelős: 	   polgármester

HATÁROZATI  JAVASLAT

III.

Balatonakali község Önkormányzatának Képviselőtestülete

az 56/2015. (III.31.) határozatát az alábbiak szerint módosít-ja:

A Művelődési ház riasztórendszerének a kiépítése mellett a belső udvarán kiépíti a WIFI rendszert.

A fejlesztésre 80.00,-Ft + Áfa, azaz 101.600,-Ft összeget biztosít a költségvetésének tartalék kerete terhére.

### Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosításra.

Határidő: 	   2015. június 30.

Felelős: 	   polgármester

Balatonakali, 2015. május 26.

Koncz Imre

polgármester