1.1 napirendi pont							           Szám: 5/555/2021.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Balatonakali Képviselőtestület 2022. április 28-i nyilvános ülésére

Tárgy: 	Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra

Előterjesztő: 	Koncz Imre polgármester

Előkészítette: Kovács Ágnes strandgondnok

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!

Ebben az évben a felkészülés nem a megszokott módon zajlik, mivel egy nagy területet érintő munkával indultunk neki a tavasznak.

Pályázati támogatásból újrafüvesítettük strandunk legnagyobb részét, kijavítva az előző év-ben, két részletben kivitelezett, locsolórendszer telepítés nyomait.

Németh Gábor csapatával még az utolsó fagyokkal kezdte meg a földmunkák előkészítését, majd a termőföld réteg terítését, szintezését. A fű vetésére március közepe után került sor, a-mikorra a locsolórendszert is be lehetett indítani. Mostanra a fű kikelt, a locsolás folyamatos, a napsütéssel szépen szárba is szökkent. Reményeink szerint hamarosan a fűnyírást is meg-kezdhetjük.

Az említett munkafolyamatok miatt a területen mást nem is lehetett csinálni, így a felkészítő munkákat mostantól tudjuk ütemezni.

A futó pályázathoz még további eszközök telepítésére kerül sor május végéig, így strandunk gazdagodik csomagmegőrzővel, szelektív szemétgyűjtővel, akadálymentes rugós játékkal, ke-rékpár tárolóval, taktilis vezetősávval, tapogatható terepasztallal látássérültek számára, vala-mint napágyakkal, és mentőmellényekkel.

A vízieszköz kölcsönzéshez kötelező mentőmellények tárolására szolgáló tároló szekrény ké-szítése már folyamatban van, a homokozó árnyékolójának, és libikóka gerendájának cseréjé-vel együtt. Új, térkövezett burkolatot kaptak ívó kútjaink, és a vízkivételi mű partvédő szaka-sza is meg lett javítva.

A szokásos felkészítő feladatok már megkezdődtek, felvettük a kapcsolatot a vízimentőkkel, az elsősegélynyújtásra is kerestünk vállalkozót, bekértük az ajánlatokat a takarítás, illetve az őrzési feladatok ellátására, megrendeltük a partvédőmű kőszórásának javítását.

Fizikai kollégáink is hamarosan megkezdik szokásos munkáikat, a padok festését, a bokrok, a fák rendben tartását, gyermekfürdető öböl kitakarítását.

A településüzemeltetés segítségével hamarosan megkezdődnek a tisztasági festések, a május 1-i hétvégére reményeink szerint a bejárók is a helyükre kerülnek.

Már túl vagyunk több horgászversenyen, az NBBH bojlis versenye megint emelte települé-sünk hírnevét, és végre az egyesületi horgászversenyen is szépen fogtak halat a versenyzők.

Április 23-tól az IBCC versenyével folytatódik a sorozat és fogadjuk még a Tapolcai Horgász Egyesületet, valamint a Blue Fish horgásztalálkozójára is sor kerül.

Megkezdtük a toborzást a diákmunkákra, néhány korábbi diákunk visszajön, ez nagy segítség az üzemeltetésben.

A bejárati üzletsoron a több éven át kihasználatlan üzlethelyiségbe víz- és szennyvíz bekötést építettünk ki, így jobban kiadhatóvá válik.

A településüzemeltetés ebben az évben is rengeteg segítséget nyújt a strand számára, és a to-vábbi munkálatoknál is számítunk a közreműködésükre.

Bízom benne, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a június közepi strandnyitásra minden készen áll majd, és a tavalyihoz hasonló jó szezont tudhatunk magunk mögött.

Balatonakali, 2022. április 19.

Kovács Ágnes

strandgondnok