12. napirendi pont							           Szám: 5/         /2013.

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselőtestület 2013. április 25-i nyilvános ülésére

Tárgy:    	Főépítészi beszámoló a településrendezési terv felülvizsgálatának jelenlegi helyzetéről

Előadó:           Koncz Imre polgármester

Előkészítette:  Kéri Katalin főépítész

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!

A településrendezési eszközök felülvizsgálata az új, január 1-től érvényes rendeletek alapján elkezdődött.

A tavaly elfogadott településfejlesztési koncepció továbbra is érvényben marad, és az új terv részévé válik.

Az új eljárás szerint, korábban döntöttünk a partnerségi kapcsolatokról, ennek alapján a szak-hatóságok előzetes tájékoztatása az új elemekről és fejlesztési eszközökről megtörtént.

A 21 napos válaszadási határidő a múlt hét végén lejárt, az észrevételek megérkeztek.

A szakhatósági észrevételek mellett nem szabad figyelmen kívül hagynunk Dörgicse község kérését, miszerint az általuk tervezett kerékpárút további, Akalit érintő részét kérik beépíteni a tervezetbe.

Közben elkészült, és a tervező át is adta a következő, véleményezési szakasz dokumentációját a polgármester úrnak.

Ebben szerepelnek már a támogatott lakossági kérések megoldásának lehetőségei, valamint az önkormányzati  fejlesztések is.

A továbbiakban a szakhatóságoknak 30 napjuk van arra, hogy írásos véleményt adjanak a tervi anyagra.

Ezalatt az idő alatt célszerű összehívni a támogatott lakossági kérelmezőket, hogy a további lépésekről tájékoztassuk őket. /településrendezési szerződés megkötése, tartalma/

A véleményezési szakasz dokumentációját a képviselők a polgármester úrnál megtekinthetik!

Balatonakali, 2013. április 19.

Kéri Katalin

települési főépítész