# K I V O N A T

## Balatonakali község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. október 28-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

142/2015. (X. 28.) határozat

Balatonakali község Önkormányzatának Képviselőtestülete az ún. Forrás Park projekt játszótéri eszközök beszerzésével és telepítésével megbízza a terv dokumentáció szerinti kivitelezéssel, a beadott árajánlata szerinti műszaki tartalom mellett a Játszótér 2006 Kft. (9162 Bezi, Szabadság út 46.) vállalkozást.

A kivitelezésre bruttó 3.547.999,-Forintot biztosít a költség-vetésében az erre a célra elkülönített keret terhére.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 	     szerződés aláírására: 2015. november 30.

kivitelezésre: 2016. április 30.

Felelős: 	     polgármester

Koncz Imre	Dr. Szabó Sándor

polgármester s.k.	kir.vezető s.k.

Kivonat hiteléül:

Balatonakali, 2015. november 2.

Dr. Szabó Sándor

kirendeltség vezető