# K I V O N A T

## Balatonakali község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. november 26-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

163/2015. (XI. 26.) határozat

Balatonakali község Önkormányzatának Képviselőtestülete

a folyamatban lévő CSA-1 esővíz elvezető rendszer ka-tasztrófavédelmileg halaszthatatlan szakaszának kivitelezé-se során – a műszaki ellenőr véleményét szem előtt tartva – bruttó 1.257.757,-Ft értékben megrendeli a 0+380-0+415 szelvények közötti árokszakasz kiépítését plusz munkaként a Via Vomito Kft.-től a benyújtott árajánlata alapján.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

A költséget költségvetésének tartalék kerete terhére biztosítja.

Határidő:    	2015. december 20.

Felelős: 		polgármester, pénzügy

Koncz Imre	Dr. Szabó Sándor

polgármester s.k.	kir.vezető s.k.

Kivonat hiteléül:

Balatonakali, 2015. december 2.

Dr. Szabó Sándor

kirendeltség vezető