1. napirendi pont							           Szám: 5/416-2/2014.

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Balatonakali Képviselőtestület 2014. március 26-i nyilvános ülésére

Tárgy:    	Balatonakali víziközmű rendszer 2014. évi beruházási, felújítási és pótlási  terve 2015. és 2016. éves kiegészítéssel

Előadó:           Koncz Imre polgármester

Előkészítette: Dr. Szabó Sándor kirendeltség vezető

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!

A tavalyi év májusában már tárgyaltuk a víziközmű rendszerek 3 éves fejlesztési tervét, az ún. „gördülő fejlesztési tervet” amit a DRV nyújtott be.

- Akaliban a következő 3 évben 572-572 eFt összegű beruházást, évenként 3 db aknafödém cserét tartottak indokoltnak a DRV szakemberei.

Már akkor is jeleztük, hogy tervezzük a strand szennyvíz átemelő rendszerének felújítását, cseréjét, és kértük, hogy - amennyiben erre lehetőség van - egészben vagy részben ezt a beru-házást jelöljük meg az eszközhasználati díj 2013-as végrehajtandó víziközmű fejlesztési mun-káira.

Jogszabályváltozások miatt is, fel kellett értékeltetni a csatorna közmű vagyonunkat, ill. az üzemeltetési szerződések új megkérésében is változásokat hozott az eltelt 1 év.

Azóta nem sikerült ezt a munkát se megcsináltatnunk az elkülönített pénzünk terhére, mert a DRV nem találta a megoldást, hogy a közművagyonba bevegyék ezt az átemelőt, és utána megtervezve megcsinálják azt.

A DRV-től kapott rendszer használati díj összege 2013. december 31-én 10.288.984,-Ft volt. A tavalyi évben kértünk árajánlatot erre a munkára, és az nem érte el az 5 MFt-tot.

Most a DRV új önkormányzati divízió vezetése rugalmasan állt ehhez, csak ők meg 11 MFt-tot hoztak ki költségre, ami kísértetiesen megegyezik a külön számlánkon elkülönített pénz összegével. (Mellékelve a DRV-től a kapott levél, terv.)

Az átemelőt meg kell terveztetni, így már csak az őszi időszakban lehet a kivitelezést megva-lósítani.

Azonban javaslom, hogy a tavalyi árajánlatot benyújtó céget az elkészülő terv ismeretében kérjük fel újabb árajánlat benyújtására, mert a 11 MFt túlzottnak tűnik.

Kérem a Képviselőtestületet az előterjesztést megvitatni, és döntésüket meghozni szívesked-jenek!

HATÁROZATI JAVASLAT

### Balatonakali község Önkormányzatának Képviselőtestülete

a „Balatonakali szennyvízrendszerének 2014. évi beruházá-si, felújítási és pótlási tervét, a 2015. és 2016. éves kiegészí-téssel”, mely az előterjesztés mellékletét képezi elfogadja.

A 2014-as évre a Balatonakali strand szennyvíz átemelő rendszerének felújítását, cseréjét javasolja megvalósítani az eszközhasználati díjból.

Az elkészülő terv ismeretében az objektív költségek isme-retére árajánlatot kíván kérni a kivitelezésre ……..………. a cégtől, és felkéri a DRV Zrt-tét, a rendelkezésre álló pénz-keret minél gazdaságosabb felhasználására.

Határidő: 	2014. október 30. ill. 2016. december 31.

Felelős:	polgármester, strandgondnok, faluüzemeltető

Balatonakali, 2014. március 20.

Koncz Imre

polgármester