1. napirendi pont							           Szám: 5/1148 /2017.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Balatonakali Képviselőtestület 2017. december 20.-i nyilvános ülésére

Tárgy: 	A „1775058654 azonosító-számon nyilvántartott Balatonakali civilek, generá-ciók MAG-TÁR-HÁZA kivitelezésének megvalósítására” projekt közbeszer-zési eljárás döntése, kivitelező kiválasztása

Előadó: 	Koncz Imre polgármester

Előkészítette:  Harsányi István független akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Dr. Szabó Sándor kirendeltség vezető

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján (továbbiakban Kbt.) a közbe-szerzési szabályzatunkat és az idei közbeszerzési tervünket márciusban fogadtuk el, majd az október havi ülésünkön már harmadszor módosítottuk, elfogadtuk a „1775058654 azonosító-számon nyilvántartott Balatonakali civilek, generációk MAG-TÁR-HÁZA kivitelezésének megvalósítására” projekt Ajánlattételi felhívását és az Ajánlattételi dokumentációt, mivel a beszerzés meghaladja a költségvetési törvényben építésre meghatározott 25 MFt-os határt.

Ennek a kivitelezésnek a becsült összege nettó 43.143.144,-Ft volt.

Megválasztottuk a Bíráló bizottságot is, és a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására pedig megbíztuk a Firmiter Füred Betéti Társaságot.

Balatonakali Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: ajánlatkérő) a Kbt.  115. § (1) bekezdésében foglaltakra hivatkozással a Kbt. Harmadik rész, uniós értékhatár alat-ti nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményezett a 1775058654 azonosítószámon nyilvántartott Balatonakali civilek, generációk MAG-TÁR-HÁZA kivitelezésének megvalósítására tárgy-ban.

A kiírás alapján 7 potenciálisan alkalmas építő céget kerestünk meg ajánlatételre.

Az ajánlattételi határidő 2017. november 22-én 1500 óra volt. Az előírt bontási határidőre csak három ajánlattevő nyújtotta be az ajánlatát. A bontásról jegyzőkönyv készült, amely megkül-désre került az ajánlattevőknek.

A cégek – a beadott ajánlat alapján - mind magasabb kivitelezési összegre tettek ajánlatot, mint ami a pályázatra előzetesen rendelkezésre áll.

Az ár/érték alapján a legkedvezőbb ajánlatot a Csécs és Társa Bt. (8253 Révfülöp, Káli út 36.)

nyújtotta be. Az ő nettó ajánlatuk 48.016.997,-Ft volt.

Amennyiben a Képviselőtestület kiegészíti a különbözettel - 4.873.853,-Forinttal - a rendel-kezésre álló anyagi fedezetet, akkor az eljárás eredményes és az ajánlattevőt a Bíráló Bizott-ság nyertes ajánlattevőnek javasolta.

(Mellékelve a Bírálati lap és a Döntés előkészítő javaslat)

Ha nem áldoz a Képviselőtestület - a különbözettel – többletforrást a projektre, akkor lehet egy újabb fordulót rendezni, de valószínűleg nem lennének sokkal olcsóbbak az ajánlatok, akkor sem, mert a pályázat beadása és a döntés óta eltelt idő alatt nagyon megugrottak az építkezés költségei, leginkább a szakember hiány miatt.

A Kbt. 27.§ (5) alapján:

„(5) Az ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy nem lehet a bíráló-bizottság tagja. Testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a bírálóbizottságba. Testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni.”

Kérem a Képviselőtestületet az előterjesztést megvitatni és döntésüket meghozni szíveskedje-nek!

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonakali község Önkormányzatának Képviselőtestülete

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) Kbt. Harmadik rész, uniós értékhatár alatti nyílt közbe-szerzési eljárást kezdeményezett a „1775058654 azonosító-számon nyilvántartott Balatonakali civilek, generációk MAG-TÁR-HÁZA kivitelezésének megvalósítására” című építés tárgyban.

1.) A meghirdetett pályázatára a TÉR-Metszet Kft., az N-N BAU Invest Kft. és a Csécs és Társa Bt.	ajánlatát érvényes- nek nyilvánítja, mivel ajánlatuk megfelelt a felhívásban, a dokumentációban foglaltaknak és a vonatkozó jogszabály-ban előírtaknak.

2.) Az ár/érték alapján a legkedvezőbb ajánlatot a Csécs és Társa Bt. (8253 Révfülöp, Káli út 36.) tette, a nettó ajánlatuk 48.016.997,-Ft volt.

3.) Az ajánlatkérőnek az eljárás megindításakor a rendelke-zésre álló összege nettó 43.143.144,-Ft volt.

a.) A Képviselőtestület költségvetése tartalék kerete terhére kiegészíti a különbözettel - 4.873.853,-Forinttal – a projekt költségvetését, és a 2.) pontban feltüntetett vállalkozással köt kivitelezési szerződést.

b) A Képviselőtestület az eljárást eredménytelen nyilvánítja.

4.) Felhatalmazza a polgármestert (a 3. a) esetben) a szerződés megkötésére, és a szükséges intézkedésekre.

Határidő: szerződésre azonnal ill.

kivitelezésre: 2018. december 31.

Felelős:   polgármester, közbeszerzési szaktanácsadó

Balatonakali, 2017. december 12.

Koncz Imre

polgármester