1. napirend							   	         Szám: 5/430-10/2021.

E  L Ő T  E R J E S Z T É S

a Balatonakali Képviselőtestület 2021. december 1.-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy:		Pénzügyi döntések (Strandi villamosenergia ellátás kiépítése, üzleti terv, ter-mőföld szállítás)

Előadó: 	Koncz Imre polgármester

Előkészítette: 	Koncz Imre polgármester

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!

1.) Strandunkon új szolgáltató egységek kerültek kialakításra. A megfelelő villamosenergia ellátás biztosításához szükség van új földkábeles hálózat kiépítésére. A munkák kivitelezésére 2021. január hó 8. napján Dobos József egyéni vállalkozóval (8230 Balatonfüred, Noszlopy G. u. 18/C) kötöttünk szerződést. A munkálatok során kiderült, hogy új kábelnyomvonalra és annak engedélyeztetésére van szükség. A vállalkozási szerződés I. számú módosításában a kivitelezés határidejét kitoltuk 2021. december 31. napjára.

Az új műszaki megoldásnak megfelelően vállalkozó elkészítette az új költségvetést. A műsza-ki tartalom növekedése bruttó 2.406.650,-Ft többletköltséget jelent.

Javaslom a módosított költségvetés elfogadását, a szerződésmódosítás aláírását.

2.) Balatonakali Község Önkormányzata a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című TOP-1.2.1-16 kódszámú felhívásra pályázatot nyújtott be. A 2021. november 5-i értesítés szerint a „Balatonakali horgászcsónak kikötő stég és környezetének tu-risztikai fejlesztése” című projektünk támogatásban részesült. A szerződéskötés folyamatban van.

A Képviselőtestület kötelezettséget vállalt 36/2021. (III. 8.) önkormányzati határozatával arra vonatkozóan, hogy a maximális támogatás esetén a tervezett fejlesztéseket maradéktalanul meg kívánja valósítani.

A pályázat benyújtásához a Felhívás mellékletét képező tartalmi útmutatónak megfelelően üzleti terv készült. Az üzleti tervet – a benyújtott legkedvezőbb árajánlat alapján – Antal Zsuzsanna egyéni vállalkozó készítette el.

|  | Ajánlattevő neve, székhelye | Nettó ajánlati ár | Bruttó ajánlati ár |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | AMV Reklámügynökség Kft 8200 Veszprém, Stadion u. 24/B | 2.365.000,-Ft | 3.003.550,-Ft |
| 2. | Antal Zsuzsanna e.v. 8596 Pápakovácsi, Fő utca 21. | 2.200.000,-Ft | 2.200.000,-Ft |
| 3. | Tendervill Pro Kft 8230 Balatonfüred, Nádor u. 15. | 2.400.000,-Ft | 3.048.000,-Ft |

Az üzleti tervet az Irányító Hatóság elfogadta, vállalkozó a számláját a jogorvoslatra rendelkezésre álló határidőt követően benyújtotta.

Javaslom a teljesítés elfogadását, a számla kifizetését.

3.) A strandunkon az öntözőrendszer kivitelezése a végéhez közeledik. A zöldterületi felü-letek egyenetlenségeinek kijavításához, a megfelelő minőségű pihenőterület kialakításához az előzetes felmérések alapján kb. 200 m3 termőföldre lesz szükség.

Három gazdasági szereplőt kértünk fel a fenti tárgyban ajánlattételre. A kiküldött ajánlat-kérésünkre az alábbi ajánlatok érkeztek:

|  | Ajánlattevő neve, székhelye | Egységár | Nettó ajánlati ár | Bruttó ajánlati ár |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dati Speed Kft 8227 Felsőörs Fenyves u. 37. | 6.320,- Ft/m3 + ÁFA | 1.264.000,-Ft | 1.605.280,-Ft |
| 2. | Mező-Bau Invest 09 Kft 1115 Budapest Etele út 48/B I/7 | 6.000,- Ft/m3 + ÁFA | 1.200.000,-Ft | 1.524.000,-Ft |
| 3. | Renesis Kft 8230 Balatonfüred Horváth M. u. 16. | 6.500,- Ft/m3 + ÁFA | 1.300.000,-Ft | 1.651.000,-Ft |

A megadott díjak a termőföld árát és a szállítási díjat is tartalmazzák.

Javaslom, hogy a kedvezőbb árajánlat alapján válasszunk.

Kérem a Képviselőtestületet az előterjesztés megvitatására, javaslataik megtételére, döntéseik meghozatalára!

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Balatonakali Község Önkormányzatának Képviselőtestülete Dobos József e.v. (8230 Balatonfüred, Noszlopy G. u. 18/C) által benyújtott a Balatonakali 625/3 hrsz-ú Mandulavirág Strand villamos-energia ellátásának kiépítésére vonatkozó - bruttó 12.216.549,-Ft összegű módosított árajánlatot elfo-gadja.

A szükséges forrást a 2021. évi költségvetése tartalék kerete terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására, a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:	azonnal

Felelős:	polgármester, pénzügy

HATÁROZATI JAVASLAT

II.

Balatonakali Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turiz-musfejlesztés című TOP-1.2.1-16 kódszámú felhívásra be-nyújtott a „Balatonakali horgászcsónak kikötő stég és kör-nyezetének turisztikai fejlesztése” című projekt üzleti tervé-nek teljesítését és a számla kifizetését jóváhagyja.

A szükséges forrást a pályázati támogatás terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:	azonnal

Felelős:	polgármester, pénzügy

HATÁROZATI JAVASLAT

III.

Balatonakali Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Balatonakali Mandulavirág Strandra 200 m3 termőföld le-szállításával – a beadott bruttó 1.524.000,-Ft összegű ára-jánlata alapán – a Mező-Bau Invest 09 Kft. (1115 Budapest, Etele út 48/B I/7) vállalkozást bízza meg.

A szükséges forrást a 2021. évi költségvetése tartalék kerete terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:	azonnal

Felelős:	polgármester, pénzügy

Balatonakali, 2021. november 30.

Koncz Imre

polgármester