| " Balatonakali Község Önkormányzata Művelődési Ház (főépület) korszerűsítése, Szabadtéri közösségi színtér és technikai épület felújítása, továbbá belső út kialakítása, kerítés és kapu építése, MVH ügyfél azonosító szám: 1005372003; pályázati azonosító: 1642335558" KBT. 122/A. § (1) BEKEZDÉS SZERINTI HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE NÉLKÜLI ELJÁRÁS |  |  | BALATONAKALI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
| --- | --- | --- | --- |

| FIRMITER BT | MEGBIZHATÓSÁG A KÖZBESZERZÉSBEN! |
| --- | --- |
|  | 8230 BALATONFÜRED, MÓRICZ ZSIGMOND U. 18/A TEL: 06-20-39-29-305 FAX: 06-87-341-205 E-MAIL: firmiterbt@upcmail.hu HONLAP: www.firmiterbt.hu |

# BEVEZETŐ, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az Ajánlatkérőnek az ajánlati dokumentáció kiadásával az a célja, hogy az Ajánlattevők előtt egyértelműek legyenek az érvényes ajánlattétel követelményei. Az érvényes ajánlattétel elősegítése érdekében az Ajánlati Dokumentáció ismételten tartalmazza az ajánlattételi felhívás kiemelkedően fontos előírásait, amely azonban nem jelenti azt, hogy a felhívás bármely, a Dokumentációban ismételten nem szereplő része érvényét vesztette volna. Az Ajánlatkérőnek az a kérése, hogy az Ajánlattevők az Ajánlati Dokumentációt figyelmesen tanulmányozzák és ajánlatukat az ebben foglalt formai és tartalmi követelményeknek megfelelően készítsék el.

A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) rendelkezései szerint:

- Az ajánlatot az ajánlattevőnek az ajánlati (ajánlattételi), több szakaszból álló eljárásban az ajánlattételi és részvételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania. 
[Kbt. 60. § (1) bekezdés].

- Az ajánlatban, több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésben továbbá az ajánlattevőnek vagy részvételre jelentkezőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e. [Kbt. 60. § (5) bekezdés].

- Az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívásban köteles előírni, hogy az ajánlatban meg kell jelölni

- a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

- az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni. [Kbt. 40. § (1) bekezdés].

- Az ajánlat érvénytelen, ha

a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;

b) az ajánlattevő vagy alvállalkozója vagy az ajánlatban az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet nem felel meg az összeférhetetlenségi követelményeknek [24. §];

c) az ajánlattevőt vagy alvállalkozóját, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet az eljárásból kizárták;

d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek;

e) egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlatok ajánlatkérő által előírt formai követelményeit; [Kbt. 74. § (1) bekezdés].

- A 4. pontban foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha:

a) aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást tartalmaz [69. §];

b) lehetetlen vagy túlzottan magas vagy alacsony mértékű, illetve kirívóan aránytalan kötelezettségvállalást tartalmaz [70. §];

c) az ajánlattevő az ajánlati biztosítékot az ajánlatkérő által előírt határidőre nem, vagy az előírt mértéknél kisebb összegben bocsátotta rendelkezésre. [Kbt. 74. § (1) bekezdés]

- Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt,  alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki

a) a kizáró okok [56-57. §] hatálya alá tartozik;

b) részéről a kizáró ok [56-57. §] az eljárás során következett be. [Kbt. 75. § (1) bekezdés]

- Az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból

a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdése],

b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl, amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [2. § (5) bekezdése]. [Kbt. 75. § (2) bekezdés]

# I. fejezet

# FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

- Ajánlatkérő: az alábbiakban meghatározott szervezet, amely azonos a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejövő szerződésben a Megbízóval. Az Ajánlatkérő és a Megbízó fogalmakat, mint egyezőket alkalmazzuk, a megkülönböztetéssel a kettő közötti időbeli különbséget kívántuk hangsúlyozni.

| Hivatalos név: Balatonakali Község Önkormányzata |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Postai cím: Kossuth L. u. 45. |  |  |  |
| Város/Község: Balatonakali | Postai irányítószám: 8243 |  | Ország: Magyarország |
| Kapcsolattartási pont(ok): |  | Telefon: +36 87444255 |  |
| Címzett: Koncz Imre polgármester |  |  |  |
| E-mail: hivatal@balatonakali.hu |  | Fax: +36 87444255 |  |

- Ajánlatkérő nevében eljáró szervezet: Ajánlatkérővel Megbízási jogviszonyban álló, a beszerzési illetve közbeszerzési eljárás lefolytatásában résztvevő szervezet.

| Hivatalos név: Firmiter Betéti Társaság |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Postai cím: Móricz Zsigmond utca 18/A |  |  |  |
| Város/Község: Balatonfüred | Postai irányítószám: 8230 |  | Ország: Magyarország |
| Kapcsolattartási pont(ok): |  | Telefon: +36 203929305 |  |
| Címzett: Harsányiné dr. Tóth Beáta cégvezető |  |  |  |
| E-mail: firmiterbt@upcmail.hu |  | Fax: +36 87341205 |  |

- Ajánlattevő: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban ajánlatot nyújt be. Az Ajánlattevő és a Megbízott fogalmakat, mint egyezőket alkalmazzuk, a megkülönböztetéssel a kettő közötti időbeli különbséget kívántuk hangsúlyozni.

Alvállalkozó: az a gazdasági szereplő, aki (amely) a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítésében az ajánlattevő által bevontan közvetlenül vesz részt, kivéve

    - azon gazdasági szereplőt, amely tevékenységét kizárólagos jog alapján végzi,

    - a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártót, forgalmazót, alkatrész- vagy alapanyag eladóját,

    - építési beruházás esetén az építőanyag-eladót;

- Ajánlat: az eljárást megindító felhívás, és a részletes kiírásnak megfelelő, az Ajánlattevő által elkészített komplett ajánlat az összes csatolt mellékleteivel együtt, melynek elkészítése során az Ajánlattevőnek figyelemmel kell lenni a felhívásban és a dokumentációban előírtakra is.

- Ajánlattételi felhívás vagy Felhívás: jelen közbeszerzési eljárás megkezdésére megküldött felhívás.

- Ajánlati Dokumentáció: az általános és speciális követelményeket tartalmazó jelen dokumentum;

- Gazdasági szereplő: bármely természetes személy, jogi személy, egyéni cég vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, aki, illetve amely a piacon építési beruházások kivitelezését, illetve építmények építését, áruk szállítását vagy szolgáltatások nyújtását kínálja.

- Hamis adat: a valóságnak megfelelően ismert, de a valóságtól eltérően közölt adat;

- Hamis nyilatkozat: olyan nyilatkozat, amely hamis adatot tartalmaz;

- Szerződés: a közbeszerzési eljárás nyertes Ajánlattevőjeként kihirdetett Ajánlattevő és az Ajánlatkérő között létrejövő megbízási szerződés.

# II. fejezet

# ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK

- Az Ajánlattevőknek ajánlataik kidolgozásakor figyelembe kell venniük azokat a követelményeket, feltételeket, amelyeket a jelen ajánlati dokumentáció tartalmaz.

- Az Ajánlattevő feladatának egyértelmű meghatározása:

Az ajánlattételi felhívásban megfogalmazottak továbbá a részletes műszaki tartalom az ajánlati dokumentáció műszaki részében került meghatározásra.

- Az ajánlatok benyújtásának határideje: A felhívás 13. pontjában meghatározott időpontban.

- Az ajánlatok benyújtásának címe:

Balatonakali Község Önkormányzata

8243 Balatonakali Kossuth L. u. 45.

- Ajánlatok felbontásának helye:

Balatonakali Község Önkormányzata

8243 Balatonakali Kossuth L. u. 45. tárgyaló

- Az ajánlati kötöttség:

Az ajánlatkérő a felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekhez (ajánlatkérő kötöttsége), az ajánlattevő pedig az ajánlatához az ajánlatok bontását követően kötve van (ajánlati kötöttség). Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlatok bontását követő 60. nap.

Az ajánlatkérő az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül köteles elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt kell elvégeznie, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.

Az ajánlatkérő indokolt esetben az ajánlati kötöttség lejártának időpontját megelőzően felkérheti az ajánlattevőket ajánlataiknak meghatározott időpontig történő további fenntartására. Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatkérő által megadott határidőben nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy ajánlatát az ajánlatkérő által megjelölt időpontig fenntartja. Amennyiben valamelyik ajánlattevő ajánlatát nem tartja fenn, az ajánlati kötöttség lejártának eredeti időpontját követően az eljárás további részében az értékelés során ajánlatát figyelmen kívül kell hagyni.

- A szerződéskötés időpontja és helye: Az ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség időtartama alatt köteles megkötni, nem köthető meg azonban a szerződés az írásbeli összegezés megküldése napját követő tíz napos időtartam lejártáig, kivéve a Kbt. 124. § (8) bekezdés f) pontjának fennállása esetén.

Helye: Balatonakali Község Önkormányzata

8243 Balatonakali Kossuth L. u. 45. tárgyaló

- A teljesítési határidő:

| határidő | időpont | Minimális teljesítés a vállalási ár %-ban kifejezve |
| --- | --- | --- |
| 1. részteljesítés | 2014. augusztus 15. | 40% |
| véghatáridő | 2014. szeptember 30. | 100% |

A rész és a véghatáridő kötbérterhes!

Az Ajánlatkérőnek különösen fontos érdeke fűződik a szerződésszerű teljesítéshez. A nyertes Ajánlattevőnek (vállalkozónak és/vagy annak közreműködőjének) felróható jelentős szerződésszegés esetére az Ajánlatkérő fenntartja a szerződéstől való elállás jogát (ha annak a Ptk-ban foglalt feltételei nem állnak fenn, akkor a felmondás jogát). Ha a szerződésszegés a Megbízót rákényszeríti arra, hogy éljen az elállás jogával, akkor fenntartja magának azt a jogot, hogy a Megbízott költségére mással a munkát a jelen eljárásban meghatározott tartalommal befejeztesse, és az esetleges többletköltségeket (és/vagy kárát) érvényesítse a nyertes Ajánlattevővel szemben.

- Az ellenszolgáltatás teljesítése:

A pénzügyi fedezet az ajánlatkérő 2014. évi költségvetésében, továbbá a nyertes pályázat keretei között rendelkezésére áll. A pályázati intenzitás mértéke a nettó elszámolható költségek: 100%.

A Kbt. 131. § (1) - (2) bekezdése értelmében, az ajánlattevő a szerződés elszámolható összege 5%-ának megfelelő mértékű összeg előlegként történő kifizetését kérheti. Az előleg kifizetésére a Kbt. 131.§ (1)-(2) bekezdése szerint kerülhet sor azzal, hogy Ajánlattevő az összeg erejéig előleg-visszafizetési biztosítékot nyújt.

Az ajánlattevő köteles a folyósított előlegről előlegbekérőt kiállítani és azt a Kedvezményezett (Ajánlatkérő) részére megküldeni. Az előleg az első részszámlából kerül elszámolásra.

Az előleg igénybe vételéről, valamint az előleg visszafizetési biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról a szerződéskötést követő 15 napon belül nyilatkozni kell a Vállalkozónak (nyertes ajánlattevőnek).
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.

A Megbízott a Szerződésben foglalt feladatok ellátásáért 1 részszámlát és 1 végszámlát jogosult kibocsátani. Az 1. részszámla a teljesítés minimum a teljesítés 40%-os készültségénél, 2014. augusztus 15.-ei határidővel, míg a végszámla a 100%-os teljesítés után állítható ki.

Fizetési folyamat: A vállalkozási díj a Kbt. 130. § (3) bekezdése és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdés és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a alapján kerül teljesítésre. A műszaki ellenőr által leigazolt teljesítését követően kiállított számlák ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követő, 30 napos fizetési határidővel, átutalással kerülnek kiegyenlítésre figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a HUF.

A részhatáridők kötbér terhes határidők, és legalább a számla kibocsátásához előírt minimális készültségi fok biztosítását kell alatta érteni.

A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentációnak a  szerződéstervezete tartalmazza.

- Részajánlat tétel lehetősége: Az Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem teszi lehetővé.

- Nyilatkozat a teljesség és a pontosság meghatározásáról: Az Ajánlattevő felelős azért, hogy ellenőrizze és azonosítsa a teljes ajánlati dokumentáció átvételét.

12) Nyertes ajánlattevőnek a Vidékfejlesztési Minisztérium hivatalos honlapján és az

MVH hivatalos honlapján közzétett arculati elemeket a beruházás megkezdésekor táblát kell kihelyeznie. Az ÚVMP Irányító Hatóságának a Darányi Ignác Terv Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében támogatásban részesült kedvezményezettek tájékoztatási és nyilvánosságra vonatkozó kötelezettségeiről szóló 97/2012. (VIII.15.) IH közlemény tartalmazza a szükséges információkat. A közlemény elérhető a www.umvp.kormany.hu weboldalon.

# III. Fejezet

# ELŐÍRÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE

## Az ajánlat költségei

  - Minden költség, amely az ajánlat elkészítésével és benyújtásával függ össze, az Ajánlattevőt terheli. Az Ajánlatkérő Kbt.-ben meghatározottakon felül nem felel, és nem fizet olyan kiadásokért és veszteségekért, amelyek az ajánlat elkészítésével kapcsolatban az Ajánlattevő részéről felmerülhetnek.

Az Ajánlatkérő semmilyen módon nem kötelezhető ezen költségek részben vagy egészben történő megtérítésére.

  - Az Ajánlattevő köteles tudomásul venni, hogy az Ajánlatkérő az ajánlatok elkészítéséért sem a nyertes Ajánlattevőnek, sem másoknak nem fizet, illetve a benyújtott ajánlatokat nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben.

## Ajánlati Dokumentáció

  - Az Ajánlatkérő - a megfelelő ajánlattétel elősegítése érdekében is - dokumentációt készített, mely tartalmazza az Ajánlatkérő előírásait és – szerződéstervezet formájában - a részletes szerződéses feltételeket.

  - Az Ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban és a Kbt.-ben kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb - így különösen anyagi - igény érvényesítésére. A közbeszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben e költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye.

  - Az Ajánlatkérő a Dokumentációt díjmentesen az Ajánlattételi felhívással egyidőben CD-n küldi meg a kiválasztott ajánlattevők részére.

## Előírások a hibák, és a kétértelműségek észrevétele esetén a tájékoztatás kérdéséről

  - Bármely gazdasági szereplő, aki az adott közbeszerzési eljárásban ajánlattevő lehet - a megfelelő ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés érdekében - az eljárást megindító felhívásban, valamint a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet kizárólag az Ajánlatkérő nevében eljárónál az alábbi címen:

Firmiter Betéti Társaság

Harsányiné dr. Tóth Beáta cégvezető

cím: 8230 Balatonfüred, Móricz Zsigmond utca 18/A

Telefon: +3620 3929305

Telefax: +3687 341205

e-mail: firmiterbt@upcmail.hu

honlap: www.firmiterbt.hu

  - A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de az ajánlattételi határidő lejárta előtt kell megadni.

Az Ajánlatkérő előírja, hogy a kiegészítő tájékoztatás keretében feltett kérdéseket az Ajánlattevők kötelesek írásban az Ajánlatkérő nevében eljáró faxszámára megküldeni, valamint ezzel egyidejűleg – a könnyebb megválaszolhatóság érdekében – elektronikusan, szerkeszthető formában is eljuttatni a firmiterbt@upcmail.hu e-mail címre.

  - Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet a válaszadási határidőt megelőző negyedik napnál később nyújtották be, a kiegészítő tájékoztatást az ajánlatkérőnek csak akkor kell megadnia, ha a tájékoztatás elkészítése és a Kbt. 45. § (5) bekezdés szerinti megküldése még az ajánlattételi határidő letelte előtt lehetséges. Az ajánlatkérő - amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges és a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre - ilyenkor élhet a Kbt. 45. § (4) bekezdésben foglaltak szerint az ajánlattételi határidő meghosszabbításának lehetőségével.

  - Az Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevő figyelmét, hogy a kérdések feltételére nyitva álló határidő, illetve az ajánlattételi határidő lejártát követően egészen az összegezés megküldéséig az Ajánlattevő megkereséseire, kérdéseire nem válaszol.

Az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor, minden egyéb helyről származó információért az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget.

  - Az Ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy telefax-elérhetősége a megküldendő dokumentumok fogadására 24 órában alkalmas legyen. Ugyancsak az Ajánlattevő felelőssége, hogy a szervezeti egységén belül a kiegészítő tájékoztatás időben az arra jogosulthoz kerüljön.

Az igénylésen megjelölt kapcsolattartó személlyel közöltek az Ajánlattevő, illetve közös ajánlattétel esetén valamennyi közös Ajánlattevő vonatkozásában joghatályos közlésnek minősülnek.

Az eljárás bármely szakaszában a kapcsolattartó személynél megjelölt faxszámra küldött bármilyen üzenet, dokumentum a sikeres elküldés visszaigazolásának pillanatában az Ajánlattevő esetében kézbesítettnek tekintendő.

  - Az Ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát.

  - Az Ajánlattevő valamennyi, az eljárás során az Ajánlatkérőnek megküldésre kerülő okmányon, levélen, faxon tüntesse fel az eljárás rövid megnevezését.

  - Az Ajánlatkérő nevében eljáró a kiegészítő tájékoztatást a kapcsolattartóként megjelölt személy email címére elektronikusan is megküldi.

## Az Ajánlati Dokumentáció módosítása

  - Az ajánlat benyújtási határideje előtt az Ajánlatkérő a Kbt-ben foglaltak alapján bármikor, bármely okból, akár saját kezdeményezésére, akár az Ajánlattevő pontosítás kérésére válaszul módosíthatja az Ajánlati Dokumentációt vagy a felhívást a Kbt-ben előírtaknak megfelelően.

## Az Ajánlat elkészítése

  - Az ajánlatot az Ajánlattevőnek az ajánlattételi felhívásban, valamint a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania.

  - Az Ajánlattevőnek ajánlatát a Dokumentációban részletesen meghatározott igényeknek megfelelően kell benyújtani oly módon, hogy az ajánlat a lehető legteljesebb mértékben megfeleljen az Ajánlatkérő által megkívánt elvárásoknak.

## Az eljárás nyelve

  - A közbeszerzési eljárás nyelve a magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell beadni, az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik. A joghatás kiváltására csak a magyar nyelvű nyilatkozatok, okiratok alkalmasak.

  - Abban az esetben, ha a benyújtásra kerülő okiratok, igazolások vagy ezek másolatainak nyelve nem magyar, úgy az Ajánlattevő köteles mellékelni a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is, vagyis a cégszerűen aláírt magyar nyelvű fordítását, annak szem előtt tartásával, hogy helytelen fordítás esetén az Ajánlatkérő ezt úgy tekinti, mint valótlan adat közlését.

## Tájékoztatás az ajánlat elkészítéséről

  - Az ajánlat borítóját követő lap a kitöltött Felolvasó lap legyen (1. sz. melléklet), ami legalább az alábbiakat tartalmazza:

- Az Ajánlattevő (vagy közös Ajánlattevők) neve (nevei);

- Az Ajánlattevő (vagy közös Ajánlattevők) székhelye (székhelyei);

- Ajánlati ár (HUF);

- Dátum;

- Cégszerű aláírás.

  - Az ajánlat I. fejezete tartalmazza az Ajánlattevő (és ha van külön alfejezetben az egyéb szervezet) kizáró okokra vonatkozó nyilatkozatait és igazolásait.

Az ajánlat II. fejezete az Ajánlattevő (és ha van külön alfejezetben az egyéb szervezet) pénzügyi gazdasági alkalmasságát igazoló nyilatkozatokat, dokumentumokat tartalmazza.

Az ajánlat III. fejezete az Ajánlattevő (és ha van külön alfejezetben az egyéb szervezet) műszaki szakmai - alkalmasságát bemutató, igazoló nyilatkozatok és dokumentumok.

Az ajánlat IV. fejezete tartalmazzon minden egyéb, a felhívásban, dokumentációban, valamint a jogszabályban előírt egyéb nyilatkozatot, okiratot.

  - Az ajánlatokat A/4 formátumú lapokon (vagy arra hajtogatva), egy vagy több kötetben, kötetenként, gépelt, nyomtatott vagy kitörölhetetlen tintával írt formában kell benyújtani.

  - Az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni.

  - Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – a beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

  - Amennyiben az ajánlat vastagsága fizikailag lehetetlenné vagy aránytalanul nehézzé tenné a lapok egy kötetben történő összefűzését vagy bekötését, úgy az Ajánlattevő az ajánlatot kettő vagy több kötetbe is oszthatja. A kötet fedőlapján fel kell tüntetni az Ajánlattevő nevét, az eljárás tárgyát és a kötet számát. A kötet fedőlapját számozni nem kell. Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatot egy egészként kezelve kell az oldalakat sorszámozni, vagyis a II. kötet oldalszámozása az I. kötet utolsó oldalának megfelelően folytatódjon, amennyiben III. kötet is benyújtásra kerül, annak sorszámozása is ennek megfelelően történjen.

  - Az ajánlatokat papír alapon kinyomtatott összeállított formában (roncsolás mentes kötésben kell benyújtani) 1 példányban, valamint 1 példányban CD adathordozón (kompletten 1 db fájlban pdf formátumban, mely a teljes nyomtatott és aláírt ajánlatot tartalmazza) kérjük benyújtani. Az 1 példány ajánlatot az 1 példány CD-vel együtt 1 db lezárt csomagolásban kérjük benyújtani. A csomagolásra rá kell írni az alábbi szövegeket: " Balatonakali Község Önkormányzata Művelődési Ház (főépület) korszerűsítése, Szabadtéri közösségi színtér és technikai épület felújítása, továbbá belső út kialakítása, kerítés és kapu építése, MVH ügyfél azonosító szám: 1005372003; pályázati azonosító: 1642335558" valamint „Tilos felbontani az ajánlattételi határidő lejártáig!”

  - A benyújtott ajánlat minden tartalommal rendelkező oldalát folytatólagos sorszámozással kell ellátni. Az ajánlathoz tartalomjegyzéket kell csatolni.

Amennyiben a benyújtott példány (papíralapú illetve elektronikus alapú) között eltérés van, úgy ajánlatkérő az eredeti nyomtatott formában benyújtott ajánlatot tekinti mérvadónak.

## Az értékelési részszempont tartalma

  - A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

    - Az Ajánlatkérő az érvényes ajánlatok közül a nettó ajánlati árakat veti össze és a Kbt. szabályai szerint a legelőnyösebbet (legalacsonyabbat) preferálja.

    - Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy a nettó ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magába kell foglalni minden Ajánlattevői kifizetési igényt.

    - Abban az esetben, amennyiben az Ajánlattevő a nettó ajánlati árát alulprognosztizálja, az ebből eredő pluszköltségeket, kiadásokat stb. nem háríthatja át az Ajánlatkérőre, és ez nem mentesíti az I. osztályú teljesítési kötelezettség alól.

    - Az ajánlatban szereplő a nettó ajánlati árnak fix árnak kell lennie, vagyis az Ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot.

    - Az Ajánlattevők csak magyar forintban {HUF} tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet.

    - Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az Ajánlatkérő számára.

## Az Ajánlatkérő az ajánlat benyújtására vonatkozóan az alábbiakat írja elő

  - Az ajánlatot az Ajánlattevő személyesen is és postán is benyújthatja az ajánlattételi határidő lejártáig a felhívásban meghatározott címre.

  - Az ajánlat benyújtására akár postán akár személyesen kerül sor, az Ajánlatkérő akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártáig a felhívásban és a jelen dokumentációban is megjelöltek szerint kerül sor. Az esetleges közlekedési akadályokból, vagy a postai küldemények elvesztéséből eredő összes kockázatot Ajánlattevőnek kell viselnie.

## Késedelmes ajánlatok

  - A határidő után beérkezett ajánlat csomagolása az ajánlattevő személyének megállapítása céljából bontható csak fel, amelyről külön jegyzőkönyvet kell felvenni.

  - Az ajánlattételi határidőn túl, késve beérkező ajánlat a Kbt. 74. § (1) bekezdés a) pontja alapján érvénytelen.

## Az ajánlatok módosítása

  - Az Ajánlattevő ajánlatát az ajánlattételi határidő lejártáig - cégszerűen aláírt írásos nyilatkozattal - vonhatja vissza.

## Az Ajánlatok felbontásának lebonyolítása

  - A felhívásban meghatározott határidőn belül az ott meghatározott címre benyújtott ajánlatokat az Ajánlatkérő bontja fel.

  - Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az ajánlattételi határidő lejártának időpontjában kell megkezdeni. A bontás mindaddig tart, amíg a határidő lejártáig benyújtott összes ajánlat felbontásra nem kerül.

  - Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, valamint személyek lehetnek jelen.

  - Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempont alapján értékelésre kerül, továbbá Ajánlatkérő a rendelkezésre álló fedezetet és a becsült összeget is ismerteti.

## Az ajánlatok pontosítása

  - Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatkérőnek meg kell vizsgálnia, hogy az ajánlatok megfelelnek-e az ajánlati felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

  - Az ajánlatkérő köteles az összes ajánlattevő számára azonos feltételekkel biztosítani a hiánypótlás lehetőségét, valamint az ajánlatokban található, nem egyértelmű kijelentések, nyilatkozatok, igazolások tartalmának tisztázása érdekében az ajánlattevőktől felvilágosítást kérni.

  - A hiánypótlásra vagy a felvilágosítás nyújtására vonatkozó felszólítást az ajánlatkérő a többi ajánlattevő egyidejű értesítése mellett közvetlenül köteles az ajánlattevők részére megküldeni, megjelölve a határidőt, továbbá a hiánypótlási felhívásban a pótlandó hiányokat.

  - A hiányok pótlása - melynek során az ajánlatban szereplő iratokat módosítani és kiegészíteni is lehet - csak arra irányulhat, hogy az ajánlat megfeleljen az ajánlattételi felhívás, a dokumentáció vagy a jogszabályok előírásainak.

  - Mindaddig, amíg bármely ajánlattevő számára hiánypótlásra vagy felvilágosítás nyújtására határidő van folyamatban, az ajánlattevő pótolhat olyan hiányokat, amelyekre nézve az ajánlatkérő nem hívta fel hiánypótlásra.

  - Az ajánlatkérő köteles újabb hiánypótlást elrendelni, ha a korábbi hiánypótlási felhívás(ok)ban nem szereplő hiányt észlelt. A korábban megjelölt hiányok a későbbi hiánypótlások során már nem pótolhatók.

  - Az ajánlatkérő kizárólag csak olyan felvilágosítást kérhet, amely az ajánlatok elbírálása érdekében szükséges, a felvilágosítás kérése nem irányulhat az ajánlattevőkkel történő tárgyalásra.

  - A hiánypótlás vagy a felvilágosítás megadása nem járhat:

a) a Kbt. 2. § (1)-(4) bekezdésében foglalt alapelvek sérelmével vagy

b) az ajánlati kötöttség megsértésével, azaz a beszerzés tárgyára vagy a szerződés feltételeire adott tartalmi ajánlat (a továbbiakban: szakmai ajánlat) módosításával.

  - A 13.8. pont b) alpontjától eltérően a hiánypótlás vagy felvilágosítás megadása során javítható az ajánlatban előforduló olyan nem jelentős, egyedi részletkérdésre vonatkozó hiba, amelynek változása a teljes ajánlati árat vagy annak értékelés alá eső részösszegét, az ajánlattevők közötti verseny eredményét és az értékeléskor kialakuló sorrendet nem befolyásolja.

  - A Kbt. 67. § (3) vagy (7) bekezdés rendelkezéseinek megsértése esetén, vagy ha a hiánypótlást, felvilágosítás megadását nem, vagy nem az előírt határidőben teljesítették, kizárólag az eredeti ajánlati példányt lehet figyelembe venni az elbírálás során.

## Az ajánlatok részletes átvizsgálása, értékelése és elbírálása

  - Az Ajánlatkérő által felállított bíráló bizottság az érvényesnek és alkalmasnak talált ajánlatokat kiértékeli és összehasonlítja.

  - Az Ajánlatkérő megvizsgálja a beérkezett ajánlatot, hogy az megfelel–e a felhívásban és az ajánlati dokumentációban előírt formai és tartalmi követelményeknek.

  - Ha az ajánlatkérő az ajánlatban a 63. § (4) bekezdése szerinti értékelés eredményére kiható számítási hibát észlel, annak javítását az ajánlatkérő végzi el úgy, hogy a közbeszerzés tárgya elemeinek tételesen meghatározott értékeit (az alapadatokat) alapul véve számítja ki az összesített ellenértéket vagy más - az ajánlatban megtalálható számításon alapuló - adatot. A számítási hiba javításáról az összes ajánlattevőt egyidejűleg, közvetlenül, írásban, haladéktalanul tájékoztatni kell.

  - Az Ajánlatkérő az ajánlatok elbírálására vonatkozó döntését követően, de legkésőbb három munkanapon belül írásban tájékoztatja az Ajánlattevőt a kizárásáról, a szerződés teljesítésére való alkalmatlanságának megállapításáról, vagy ajánlatának egyéb okból történt érvénytelenné nyilvánításáról, valamint ezek részletes indokáról.

## Nyilatkozat az eljárás bizalmas kezelésére

  - Az ajánlattevő az ajánlatában, valamint a 69-70. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok ne tartalmazzanak a 15.2-15.3. pont szerinti elemeket.

  - Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a 71. § szerinti értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló - a 15.3. pont alá nem tartozó - részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.

  - Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül üzleti titoknak.

  - Az ajánlatok elbírálásáról készített összegezés megküldését követően nem lehet üzleti titokra hivatkozással olyan adat nyilvánosságra hozatalát korlátozni vagy megtiltani, amely a 15.2-15.3. pont körébe tartozik. Erre tekintettel ajánlattevő kérheti, hogy más ajánlattevő ajánlatának azon részeibe betekinthessen, mely nem minősül üzleti titoknak. Az iratbetekintés során az iratokról feljegyzést lehet készíteni. Az iratbetekintést munkaidőben kell biztosítani, a betekintést kérő által javasolt napon.

## A szerződés megkötése, valamint a szerződés és annak alapját képező iratok

  - Eredményes közbeszerzési eljárás alapján a szerződést a nyertes szervezettel (személlyel) - közös ajánlattétel esetén a nyertes szervezetekkel (személyekkel) - kell írásban megkötni a közbeszerzési eljárásban közölt végleges feltételek, szerződéstervezet és ajánlat tartalmának megfelelően.

  - Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok értékelése során a következő legalacsonyabb összegű ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

  - Az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésnek az ajánlattevők részére történt megküldése napjától a nyertes ajánlattevő és  amennyiben az ajánlatkérő a következő legalacsonyabb összegű ajánlatot tevőnek minősített szervezetet (személyt) az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

  - Amennyiben jogorvoslati kérelmet vagy kezdeményezést nyújtanak be, a szerződést az ügy érdemében hozott vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező határozat meghozataláig nem lehet megkötni, kivéve, ha a Közbeszerzési Döntőbizottság a szerződés megkötését engedélyezi. Amennyiben időközben a nyertes ajánlattevő ajánlati kötöttsége lejárt, az ajánlatkérő akkor köthet vele szerződést, ha a nyertes ajánlattevő nyilatkozik, hogy ajánlatát fenntartja.

  - Az ajánlatkérő a nyertes szervezettel (személlyel) szemben csak abban az esetben mentesül a közbeszerzési szerződés megkötésének kötelezettsége alól, ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően - általa előre nem látható és elháríthatatlan ok következtében - beállott lényeges körülmény miatt a közbeszerzési szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem képes.

  - Semmis a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés azon rendelkezése, amely

a) kizárja vagy korlátozza az ajánlatkérő szerződésszegése esetére irányadó jogkövetkezmények alkalmazását, vagy

b) a késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. szerint jogosult terhére tér el.

## Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

17.1.	Késedelmi kötbér: Megbízott a hatóságok által előírt vagy a Támogató által meghatározott, az ajánlatkérő számára hátrányos jogkövetkezménnyel vagy elmarasztalással járó határidők, (részhatáridők és véghatáridő) továbbá a jóváhagyási kötelezettség késedelmes teljesítés esetén köteles 100.000,- Ft/nap mértékű késedelmi kötbért fizetni Megbízó részére, minden késedelmes nap után, legfeljebb 30 naptári napig;

17.2.	Hibás teljesítési kötbér: Megbízott nem szerződésszerű részteljesítés/teljesítése esetére (feltéve, hogy a hibás teljesítés a Megbízott vagy általa a teljesítésbe bevont közreműködőnek felróható okra vezethető vissza) köteles a beszerzés értékének 5%-ának megfelelő összegű hibás teljesítési kötbért fizetni Megbízó részére.

17.3. Előleg visszafizetési biztosíték (igény esetén)

17.3.1.	Az Ajánlattevő az előleg igénybevételekor, arra az esetre, ha a teljesítést a szerződés megkötését követően egyáltalán nem kezdi meg, vagy teljesítése olyan mértékben eltér, hogy az igényelt előleg %-os mértékét elérő rész-számlák tervezett kibocsátásának időpontjában a teljesítés mértéke nem éri el az igényelt előleg mértékét, az előleg esetleges vissza nem fizetése esetére köteles előleg visszafizetési biztosítékot nyújtani.

17.3.2.	A pénzügyi biztosíték teljesíthető az Ajánlattevő választása szerint vagy készpénz befizetésével az Ajánlatkérő fizetési számlájára, vagy az Ajánlatkérő javára kiállított, ilyen értékű bankgarancia nyújtásával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel.

A gazdasági társaság - cégjegyzésre jogosult - vezető tisztségviselőjének kezességvállalása vagy garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható az előleg biztosítékaként.

a) Amennyiben az Ajánlattevő az igényelt előleg erejéig bankgaranciát kíván átadni, úgy az ajánlattevő nyertessége esetén köteles bankgaranciát átadni Megrendelőnek az előlegbekérővel egyidejűleg. A kibocsátandó bankgaranciának egyértelműen és kötelező jelleggel tartalmaznia kell az alábbi elemeket:

- garantáló bank megnevezése,

- azon személyt, akinek javára ezt kibocsátják (Ajánlatkérő),

- a Megbízott azonosításra alkalmas adatait,

- a Szerződés megnevezését,

- azon tényt, hogy a bank mely időponttól és milyen mértékű garanciát vállal, a bankgarancia lejáratát és lehívhatóságát,

- azon nyilatkozatot, hogy ezen összegből az Ajánlatkérő lehívhat, amennyiben a Megbízott igazolható módon egyáltalán nem teljesíti szerződéses kötelezettségeit, illetve a Megrendelő a Megbízottnak felróható okból a szerződéstől eláll, vagy azt felmondja (meghiúsulás) és a Megbízott elmulasztotta az előleg visszafizetését,

- hogy a bank a fizetési kötelezettségének a lehívástól számított legkésőbb 10 naptári napon belül eleget tesz,

- egy nyilatkozatot, hogy a kibocsátásra kerülő bankgarancia a lejáratáig visszavonhatatlan,

- egy nyilatkozatot, hogy sem a Megbízottat, sem más harmadik személyt a bankgarancia érvényesítésével kapcsolatos kifogásolási jog nem illeti meg.

b) Amennyiben az Ajánlattevő készpénz befizetésével kíván eleget tenni a fenti előírásnak, úgy az Ajánlattevő köteles az előlegbekérővel egyidejűleg a hivatkozott összeget az Ajánlatkérői számlára befizetni. Ezen összegből a Ajánlatkérő lehívhat, amennyiben a Vállalkozó igazolható módon egyáltalán nem teljesíti szerződéses kötelezettségeit, illetve a Megrendelő a Vállalkozónak felróható okból a szerződéstől eláll, vagy azt felmondja (meghiúsulás) és a Vállalkozó elmulasztotta az előleg visszafizetését.

c) Amennyiben az Ajánlattevő biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalásra vonatkozó kötelezvénnyel kívánja teljesíteni a pénzügyi biztosítékot, nyertessége esetén köteles a biztosítótársaság által kiállított kötelezvényt átadni a Megrendelőnek az előlegbekérővel egyidejűleg. Ez esetben át kell adni továbbá a biztosítótársaság általános szerződéses feltételeit és a konkrét ügyletre vonatkozó különleges szerződéses feltételeket is. A kötelezvény nem tartalmazhat sortartási vagy bármilyen egyéb kifogást.

A készfizető kezességet tartalmazó biztosítási szerződésnek (kötelezvények) tartalmaznia kell:

- kezes megnevezése,

- azon személyt, akinek javára a kötelezvényt kibocsátják (Ajánlatkérő),

- a Megbízott azonosításra alkalmas adatait,

- a Szerződés megnevezését,

- a kötelezettségvállalás érvényességének kezdetének és végének időpontját,

- a kötelezettségvállalás összegét,

- azon nyilatkozatot, hogy a kezesi kötelezvény alapján a Kezes visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben a Vállalkozó igazolható módon egyáltalán nem teljesíti szerződéses kötelezettségeit, illetve a Megrendelő a Megbízottnak felróható okból a szerződéstől eláll, vagy azt felmondja (meghiúsulás) és a Megbízott elmulasztotta az előleg visszafizetését, akkor a Kezes a Megbízott helyett a Ajánlatkérő számára az Ajánlatkérő első eredeti példányú, a fenti kötelezvényszámra hivatkozó, a Kezes címére megküldött írásbeli felszólítására (Lehívás) a benyújtandó okmányok kézhezvételét követően 10 naptári napon belül az esedékes biztosíték összegének erejéig, de maximum a kötelezvényben megjelölt összeg erejéig fizetést teljesít készfizető kezesként a felszólításban szereplő számla javára.

- egy nyilatkozatot, hogy a kibocsátásra kerülő kötelezvény a lejáratáig visszavonhatatlan,

- egy nyilatkozatot, hogy sem a Megbízottat, sem más harmadik személyt a kötelezvény érvényesítésével kapcsolatos kifogásolási jog nem illeti meg.

17.3.3.	Az előleg az első rész- számlából kerül elszámolásra. Amennyiben a teljesítés szerződésszerű, úgy az igényelt előleg %-os mértékét elérő részszámla teljesítés igazolással ellátott benyújtását követő 5 napon belül az Ajánlatkérő intézkedik a biztosíték felszabadításáról, illetve kezdeményezi annak visszautalását.

17.3.4.	Az előleg visszafizetési biztosíték nyújtásának elmaradása esetén, az előleg biztosítására nem kerül sor.

17.3.5. Amennyiben a Megbízó késedelembe esik a szerződés szerinti vállalkozási díj

megfizetésével, a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezései szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni Megbízott részére.

17.4. A Vállalkozó a szerződés megkötéséig a szerződésnek mindenben megfelelő

teljesítési biztosítékot ad át Megrendelő részére a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint.  A teljesítési biztosíték a szerződés megkötésének a feltétele.

A teljesítési biztosíték akkor megfelelő, ha

- az általános forgalmi adó nélküli vállalkozási díj 5%-ra vonatkozik;

- Megrendelő által elfogadott bank vagy biztosító társaság részéről kerül

kiállításra;

- korlátozás nélküli és visszavonhatatlan;

- megfelel valamennyi a szerződésben meghatározott egyéb feltételnek.

A fentieken túlmenően a teljesítési biztosítéknak tartalmaznia kell azt, hogy a bank vagy a biztosító társaság kötelezi magát arra, hogy Megrendelő első írásbeli felszólítására, Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, azonnal kifizeti a Megrendelőnek a megjelölt összeget a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank vagy a biztosító társaság saját kötelezettsége alapján.

A teljesítési biztosítéknak a szerződés szerinti teljesítési határidőt követő 60 napig kell érvényesnek lennie. Amennyiben a Megrendelő a szerződés teljesítése során úgy ítéli meg, hogy a teljesítésre a teljesítési biztosíték érvényességi időtartama alatt nem kerülhet sor, akkor a Vállalkozó a teljesítési biztosíték érvényességét köteles saját költségére Megrendelő által meghatározott ésszerű időpontig – a felszólítástól számított 15 napon belül – meghosszabbítani. A meghosszabbítás bármilyen okból történő elmulasztása vagy részleges teljesítését a szerződő felek súlyos szerződésszegésnek tekintik, hogy Megrendelő a jelen szerződést egyoldalú nyilatkozatával – kártérítési kötelezettség nélkül – azonnali hatállyal megszüntetheti.

A teljesítési biztosíték Megrendelőt illeti, ha a Vállalkozó a szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be, ide értve azt az esetet is, ha hibás vagy késedelmes teljesítés miatt Megrendelő a szerződéstől eláll vagy azt azonnali hatállyal felmondja, valamint azt az esetet is, ha Megrendelő a nem szerződésszerű teljesítésre figyelemmel, a részteljesítést vagy a teljesítést nem igazolja. A teljesítési biztosíték nem mentesíti Vállalkozót a szerződésszerű teljesítésből eredő – a teljesítési biztosíték mértékét meghaladó – megrendelői követelések teljesítése alól.

## Az ajánlatkérő előírja a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján, az abban foglalt Ajánlattevői tájékozódási kötelezettséget.

E kötelezettségek tárgyában az Ajánlattevő a következő hatóságoktól kaphat tájékoztatást:

Balatonfüredi Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete, Veszprém Megyei Kormányhivatal

8230 Balatonfüred, Major utca 5.

Telefon: 06-87-580-155

Fax: 06-87-580-155

Email: antsz.balatonfured@kdr.antsz.hu

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége

8200 Veszprém, Batsányi u. 5.

Postacím: 8201 Veszprém, Pf. 20.

Tel: 06-88-566-800

Fax: 06-88-566-900

E-mail: veszprem-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

Veszprém Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége

8200 Veszprém, Batsányi u. 5.

Postacím: 8201 Veszprém, Pf. 390.

Tel: 06-88-564-730

Fax: 06-88-563-500

E-mail: veszprem-kh-mmszsz@ommf.gov.hu

A tájékoztatás kérésével kapcsolatos díjak az ajánlatadás költségeinek minősülnek, melyeket az Ajánlattevőnek kell viselnie.

## Ajánlati biztosíték

Az Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásához nem köti.

# IV. Fejezet

# RÉSZLETES SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

A jelen fejezet tartalmazza a megkötendő szerződés részletes szabályait, tehát az itt megfogalmazottakat is kötelező jelleggel kell az Ajánlattevőnek teljesíteni.

Jelen fejezet tartalmazza az Ajánlatkérő által fontosnak ítélt és az ajánlattételi felhívással, illetve dokumentációval összhangban álló szerződéstervezetet.

amely létrejött egyrészről

Név:

Cím:

Képviseli:

Adószám:

Számlaszám:

továbbiakban mint Megrendelő

másrészről

Név:

Cím:

Képviseli(k):

KSH. szám:

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Számlaszám:

E-mail:

továbbiakban mint Vállalkozó, együttes említés esetén Felek

között a mai napon és helyen az alábbiak szerint:

Előzmény:

Ajánlatkérő a 103/2013. (XI.08.) VM rendelet szerint, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehető támogatás jogcímére támogatást nyújtott be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz. Az 297/1901/85/9/2013 iktatószámú támogatási kérelem alapján, 1005372003 ügyfél-regisztrációs számon pénzügyi támogatást nyert az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap és a Magyar Kormány által biztosított forrásból.

- Szerződés tárgya:

  - Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az alábbi létesítmény jelen szerződésben és mellékleteiben rögzített feltételekkel a rendelkezésre bocsátott tervdokumentációk I. osztályú minőségben történő teljeskörű megvalósítását:

Balatonakali Község Önkormányzata Művelődési Ház (főépület) korszerűsítése, Szabadtéri közösségi színtér és technikai épület felújítása, továbbá belső út kialakítása, kerítés és kapu építése, MVH ügyfél azonosító szám: 1005372003; pályázati azonosító: 1642335558

- Vállalkozás díja:

Az 1. pontban körülírt munka vállalkozási díja:

1. Nettó vállalási ár:		……………………..…..,- Ft

27% ÁFA:			……………………..…..,- Ft

Bruttó ajánlati ár		……………………..…..,- Ft azaz ……………………..…..,- Ft

  - Fenti összeg rögzített egységárakon, a befejezési határidőre prognosztizált fix összegű átalányár, mely fedezetet nyújt Vállalkozónak az 1. pontban meghatározott és az Ajánlattételi dokumentációban részletezett műszaki tartalmú munkákkal összefüggésben felmerült összes közvetlen és közvetett költségére, ezért Vállalkozó a létesítmény megvalósítása során a dokumentáció esetleges hiányosságaira való hivatkozással mennyiségi kifogást, többletköltség igényt Megrendelő felé jelen szerződés megkötését követően nem emelhet.

  - A vállalási ár tartalmazza a műszaki tartalom megvalósításának teljes költségét, a kivitelezési munkákat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendő minden díjat, illetéket (vámot), az átadási, beüzemelési, használatbavételi és birtokbaadási eljárás költségeit, megvalósulási tervdokumentáció (3 példányban) és egyéb tervdokumentáció készítésének költségét, a szükséges engedélyek beszerzésének költségét, az ágazati és egyéb szabványoknak megfelelő minősítési vizsgálati és mérési költséget, bármiféle díjat (gépek, irodák, raktárak, stb.) a felvonulási-, vagyonvédelmi költségeket, a garanciális és szavatossági kötelezettségek költségeit, a szerződés tárgyának rendeltetésszerű használatához szükséges munka ellenértékét, az esetlegesen felmerülő, a Vállalkozó által - a Megrendelőnek illetve harmadik személynek - jogellenesen okozott károk megtérítésének költségeit, stb., tehát tartalmazza a rendeltetésszerű használathoz szükséges és a hatóságok által elrendelt összes munkát és anyagok ellenértékét.

A Vállalkozó fenti áron felül semmilyen címen (kivéve pótmunka elrendelése) többletköltséget nem érvényesíthet.

Utólag az árképzésben tapasztalt hibák, vagy egyéb tévedések nem szolgáltathatnak alapot az átalány ár megemelésére.

  - Megrendelő és a Vállalkozó együttesen megállapítják, hogy a jelen szerződésben felsorolt munkák az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) b) pontjának hatálya alá nem tartoznak, azaz olyan építési-szerelési munkák, amelyek ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására vagy egyéb megváltoztatására – ideértve az ingatlan bontással történő megszüntetését is – irányulnak, és építési hatósági engedély-kötelesek.

  - A számlák benyújtásánál el kell különíteni a támogatható és a nem támogatott műszaki tartalmat.

- Határidők:

  - A munkaterület átadásának határideje:	       szerződéskötés napján

  - A beszerzésének határidejei

| határidő | időpont | Minimális teljesítés a vállalási ár %-ban kifejezve |
| --- | --- | --- |
| 1. részteljesítés | 2014. augusztus 15. | 40% |
| véghatáridő | 2014. szeptember 30. | 100% |

  - Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó – Megrendelő előzetes jóváhagyásával – a szerződésben foglalt határidők előtt is jogosult teljesíteni. Az előteljesítés nem jelenti automatikusan az előrehozott számlázás lehetőségét, azt a Megrendelővel egyeztetve jóvá kell hagyatni.

- Műszaki feltételek

  - Vállalkozó a 191/2009. (IX.15.) Kormányrendelet alapján a kivitelezés megkezdésekor Építési naplót nyit, mely tartalmazza a munka adatait és a kivitelezés menetére vonatkozó, vagy az elszámoláshoz szükséges tényeket, változásokat. Az Építési napló vezetése naponta és folyamatosan kell, hogy történjen egészen az építés befejezéséig. Vállalkozó köteles az Építési naplót az illetékes személyek – Megrendelő és megbízott műszaki ellenőre, valamint a tervezők számára – mindenkor hozzáférhető helyen az építési területen tartani.

Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek:

Megrendelő részéről

cím:

Tel/Fax:

E-mail:

Vállalkozó részéről:

cím:

Tel/Fax:

E-mail:

  - Megrendelő műszaki ellenőre személyét és elérhetőségét a munkaterület átadásakor a munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzíti.

  - Megrendelő tartozik a teljes és zavartalan munkaterületet a megjelölt határidőben Vállalkozó részére építésre alkalmas állapotban átadni.

  - A Megrendelő feladatát képezi továbbá a munkahely munkavédelmi előírásoknak megfelelő állapotának biztosítása az átadás időpontjára.

  - A munkaterület átadását Megrendelő kezdeményezi, s egyben gondoskodik a munkálatokkal érintett természetes és jogi személyek tájékoztatásáról, illetve értesítéséről.

  - Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt egészen a műszaki átadás-átvétel lezárúltáig a munkavédelmi, környezetvédelmi és őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és a szükséges figyelmeztető jelzések elhelyezéséről. A munkaterület átvételétől a műszaki átadás-átvétel lezárultának időpontjáig Vállalkozó felelősséggel tartozik a munkaterületen végzett tevékenységéért, beleértve a munkagépek, eszközök, berendezések és anyagok tárolását és őrzését, az élet- és vagyonbiztonságot. Vállalkozó felelőssége kiterjed alvállalkozóira és szállítóira is. Vállalkozó köteles betartani mindazon biztonsági és egyéb előírásokat, esetleges korlátozó intézkedéseket, amelyeket Megrendelő írásban határoz meg számára a munkaterület átadás-átvételi eljárása során. A munkaterület állapot rögzítése átvételkor a Vállalkozó feladata.

  - Megrendelő köteles a munkaterületet rendszeresen ellenőrizni, az eltakarásra kerülő munkarészeket szemrevételezni és észrevételeit legalább 8 naponként az Építési naplóban rögzíteni.

  - Felek rögzítik, hogy jelen Vállalkozási szerződésben rögzítettek módosítása (pl: határidők, összegek, stb.) az Építési Naplóba történő bejegyzéssel semmilyen formában nem hajtható végre, azt külön szerződésmódosítás keretében – a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével – lehet megtenni.

  - Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles Megrendelőnek bemutatni és az eltakarásról azt megelőzően naplóbejegyzés útján (8 naptári nappal korábban) vagy írásban (3 munkanappal korábban) értesíteni. Nem mentesül a Vállalkozó a felelősség alól, ha a Megrendelő az ellenőrzést elmulasztotta vagy nem megfelelően végezte el.

  - A tervekben, illetve a munkaterület átadásakor nem jelzett közművek megrongálódásáért Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek megelőzése érdekében, vagy azok elhárításában – szükség szerint – köteles együttműködni a közművek pontos helyének meghatározásában.

  - Az esetlegesen nem jelzett közművek kiváltása, az ehhez szükséges engedélyek beszerzése a Vállalkozó feladata.

  - Megrendelő a szerződéskötést követően előre nem látható okból bekövetkezett körülmény miatt a beruházás bármely részét megváltoztathatja, azonban a változás következményeit a befejezési határidő és a vállalkozási díj tekintetében figyelembe kell vennie, s szükség szerint – a Kbt. rendelkezéseinek figyelembe vételével – jelen szerződést Feleknek írásban módosítaniuk kell.

  - A műszaki tervekben előirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, vagy Megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről Felek külön írásos megállapodása szükséges.

  - Vállalkozó köteles minden felhasznált anyagról és szerkezetről a gyártó és forgalmazó vállalatokról a minőségi tanúsítványt beszerezni és azokat az építési naplóhoz csatolni. Külföldi anyag és szerkezet felhasználása esetén a Vállalkozó tartozik a nemzeti szabvány szerinti minőséget saját költségén bizonyítani. Az ő kötelessége szükség esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonságtechnikai, munkavédelmi, tűzvédelmi és hivatalos minőségi vizsgálatok elvégeztetése, a termék minősítése.

  - Beépítésre csak Magyarországon minősített, érvényes szabványoknak és az ajánlatban meghatározott műszaki feltételeket biztosító megfelelő I. osztályú anyagok és termékek használhatók.

  - Vállalkozó a gyártás és beépítés folyamán előírt vizsgálatokat elvégzi, illetve elvégezteti. Többletvizsgálatokat Vállalkozó csak a Megrendelő írásos utasítására és költségtérítése mellett végeztet.

  - A munka minőségének meghatározására az építési engedély kiadásának időpontjában hatályos jogszabályok és az érvényben lévő műszaki specifikációk (nemzeti szabványok) előírásai szolgálnak.

  - Vállalkozó munkavégzése során az építéssel összefüggő zaj, rezgés, por, stb. szennyeződésekre a környezet és vízminőség védelemre vonatkozó előírásokat betartja, a munkaterületről a munkájával okozott szemetet, port, szennyeződést folyamatosan eltávolítja. Amennyiben ezen kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, azt Megrendelő a Vállalkozó költségére elvégezteti.

  - Vállalkozó a munkaterület átadását követően 3 munkanapon belül – az általa végzendő munkákról heti bontású műszaki ütemtervet és szükség esetén forgalomkorlátozási tervet készít, és azokat Megrendelővel jóváhagyatja.

  - Vállalkozó feladata munkaterületének, valamint az általa igénybevett közterületnek (járda, úttest stb.) folyamatos tisztán tartása, az építési területről közterületre kihordott sár, sitt folyamatos takarítása porszennyezés, a közterület külső csatornarendszer eldugítása nélkül, a hulladék, szemét és sitt munkaterületről történő folyamatos elszállítása. Az építőipari kivitelezés során keletkező hulladékok - engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő - elszállítására (elszállíttatására) a Vállalkozó kötelezett. A műszaki átadás átvételi dokumentációnak tartalmaznia kell az elszállított hulladék kezelői, illetve befogadói nyilatkozatait.

  - Vállalkozó köteles munkáját olyan gondosan megszervezni, hogy minden előre látható akadály időben megszüntethető legyen, és ennek érdekében köteles Megrendelő figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívni.

  - Vállalkozó köteles az állag-, vagyon- és kapcsolódó életvédelem biztonságának garantálására, az esetlegesen okozott károk helyreállítására. Vállalkozó a nem szakszerű munkavégzésből eredő károkért teljes körű felelősséggel, költségátvállalás mellett felel.

- Pénzügyi feltételek

  - Megrendelő előleget a szerződéskötés napjától 15 napig igényelhet, maximum a vállalási ár 5%-nak megfelelő összegben. Amennyiben Megrendelő előleggel kapcsolatos igényét érvényesíteni kívánja, akkor az előleg összegének mértékéig un. előleg visszafizetési biztosítékot kötele nyújtani a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerinti teljesítéssel.

  - Megrendelő a Vállalkozó számára 2 részszámla és egy végszámla benyújtását biztosítja a műszaki ellenőr által igazolt teljesítésigazolás alapján. A vállalkozási díj a Kbt. 130. § (3) bekezdése és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdés és az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a alapján kerül teljesítésre. A műszaki ellenőr által leigazolt teljesítését követően kiállított számlák ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követő, 30 napos fizetési határidővel, átutalással kerülnek kiegyenlítésre figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre.

  - A 2003. évi XCII. Törvény 36/A. § (1) bekezdésében előírtakra való tekintettel a havonta nettó módon számított 200.000,-Ft-ot meghaladó számlák befogadására a Vállalkozónak történő kifizetés előtt 30 napnál nem régebbi együttes adóigazolást illetve NAV honlapjáról internetes adatbázisból lehívható igazolást kell bemutatnia a Megrendelő részére.

  - Amennyiben Megrendelő, vagy valamely hatóság rendelkezése alapján a kivitelezést – nem Vállalkozónak felróható okok miatt – le kell állítani, vagy azt 30 naptári napon túl szüneteltetni kell, Vállalkozó jogosult addigi leigazolt teljesítményét soron kívül leszámlázni.

  - Megbízott a hatóságok által előírt vagy a Támogató által meghatározott, az ajánlatkérő számára hátrányos jogkövetkezménnyel vagy elmarasztalással járó határidők, továbbá a jóváhagyási kötelezettség késedelmes teljesítés esetén köteles 100.000,- Ft/nap mértékű késedelmi kötbért fizetni Megbízó részére, minden késedelmes nap után, legfeljebb 30 naptári napig.

  - Hibás teljesítési kötbér: Megbízott nem szerződésszerű részteljesítés/teljesítése esetére (feltéve, hogy a hibás teljesítés a Megbízott vagy általa a teljesítésbe bevont közreműködőnek felróható okra vezethető vissza) köteles a beszerzés értékének 5%-ának megfelelő összegű hibás teljesítési kötbért fizetni Megbízó részére.

  - Vállalkozó nem teljesítése esetén Megrendelő a kötbért meghaladó kártérítési igényét is érvényesítheti Vállalkozóval szemben.

  - Amennyiben a Megbízó késedelembe esik a szerződés szerinti vállalkozási díj megfizetésével, a Ptk. mindenkor hatályos rendelkezései szerinti késedelmi kamatot köteles fizetni Megbízott részére.

  - A Vállalkozó a szerződés megkötéséig a szerződésnek mindenben megfelelő teljesítési biztosítékot ad át Megrendelő részére a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontjában foglaltak szerint.  A teljesítési biztosíték a szerződés megkötésének a feltétele.

  - A teljesítési biztosíték akkor megfelelő, ha

- az általános forgalmi adó nélküli vállalkozási díj 5%-ra vonatkozik;

- Megrendelő által elfogadott bank vagy biztosító társaság részéről kerül kiállításra;

- korlátozás nélküli és visszavonhatatlan;

- megfelel valamennyi a szerződésben meghatározott egyéb feltételnek.

  - A fentieken túlmenően a teljesítési biztosítéknak tartalmaznia kell azt, hogy a bank vagy a biztosító társaság kötelezi magát arra, hogy Megrendelő első írásbeli felszólítására, Vállalkozó vagy bármely más személy esetleges kifogásolását figyelmen kívül hagyva, azonnal kifizeti a Megrendelőnek a megjelölt összeget a jogviszony vizsgálata nélkül, a bank vagy a biztosító társaság saját kötelezettsége alapján.

  - A teljesítési biztosítéknak a szerződés szerinti teljesítési határidőt követő 60 napig kell érvényesnek lennie. Amennyiben a Megrendelő a szerződés teljesítése során úgy ítéli meg, hogy a teljesítésre a teljesítési biztosíték érvényességi időtartama alatt nem kerülhet sor, akkor a Vállalkozó a teljesítési biztosíték érvényességét köteles saját költségére Megrendelő által meghatározott ésszerű időpontig – a felszólítástól számított 15 napon belül – meghosszabbítani. A meghosszabbítás bármilyen okból történő elmulasztása vagy részleges teljesítését a szerződő felek súlyos szerződésszegésnek tekintik, hogy Megrendelő a jelen szerződést egyoldalú nyilatkozatával – kártérítési kötelezettség nélkül – azonnali hatállyal megszüntetheti.

  - A teljesítési biztosíték Megrendelőt illeti, ha a Vállalkozó a szerződés teljesítését a saját érdekkörében felmerült ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be, ide értve azt az esetet is, ha hibás vagy késedelmes teljesítés miatt Megrendelő a szerződéstől eláll vagy azt azonnali hatállyal felmondja, valamint azt az esetet is, ha Megrendelő a nem szerződésszerű teljesítésre figyelemmel, a részteljesítést vagy a teljesítést nem igazolja. A teljesítési biztosíték nem mentesíti Vállalkozót a szerződésszerű teljesítésből eredő – a teljesítési biztosíték mértékét meghaladó – megrendelői követelések teljesítése alól.

- Átadás-átvétel

6.1.	A beruházás akkor tekinthető teljesítettnek, amikor a következők együttesen fennállnak:

- a szükséges tervek határidőben elkészültek,

- az ütemezett munkálatok határidőre elkészültek és rendeltetésszerű használatra alkalmasan azokat Vállalkozó előzetesen átadta,

- a beruházás a Megrendelő által jóváhagyott tervdokumentáció alapján, I. osztályú minőségben, hiány- és hibamentesen, rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, a mindenkori építési előírásoknak megfelelően elkészült,

- a vállalkozás körébe tartozó berendezési, felszerelési tárgyak helyszínre szállítása, felszerelése megtörtént,

- a vállalkozás körébe tartozó eszközök leszállítása, felszerelése, és hozzájuk a jogszabályilag előírt termékismertetők, műbizonylatok és (adott esetben) a magyar nyelvű írásos használati utasítások Megrendelő képviselőjének történő átadása hiánytalanul megtörtént;

- a technológiai egységek, berendezések üzempróbája és próbaüzeme jegyzőkönyvvel dokumentáltan sikeresen lezárult, a kezelőszemélyzet betanítása, kioktatása jegyzőkönyvvel igazoltan megtörtént,

- a vállalkozás tárgyát képező feladat teljes átadási dokumentációját, beleértve a gépek, berendezések gépkönyveit, garancia leveleit, a nyilatkozatot, melyben Vállalkozó igazolja és szavatolja a hatályos szabvány szerinti előírt minősítéssel rendelkező anyagot és felszerelések felhasználását, a nyomáspróba - és mérések, a próbaüzem jegyzőkönyveit Vállalkozó jegyzék szerint átadja,

- Vállalkozó beszerzi, és Megrendelőnek átadja a használatbavételi engedély megkéréséhez szükséges pozitív szakhatósági nyilatkozatokat, és közmű hozzájárulásokat.

6.2.	A kivitelezés befejezésekor Vállalkozó műszaki átadás-átvételi eljárást kezdeményez, melyről Megrendelőt a kitűzött időpont előtt 5 munkanappal köteles értesíteni. Az eljárás során a Megrendelő az átadás-átvételi jegyzőkönyvben tett nyilatkozatával igazolja a szerződésben foglaltaknak megfelelő teljesítést.

6.3.	Megrendelő kötelezettsége az eljáráson való megjelenés, és a hiánytalanul, I. osztályú minőségben, használatba vételre és üzemeltetésre alkalmas állapotban elkészült létesítmények átvétele.

6.4.	Az átvételt Megrendelő csak olyan hiányosságok esetén tagadhatja meg, melyek a létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozzák.

6.5.	Vállalkozó kötelezettsége az Alvállalkozók meghívása és a jelenlétükről való gondoskodás.

6.6.	Vállalkozónak 3 munkanappal műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdése előtt a Megrendelő részére szolgáltatnia kell a létesítmény átadási dokumentációját 3 példányban, benne a megvalósulási tervet, a geodéziai bemérést, a hulladék nyilvántartási lapot, a vállalkozó megfelelőségi nyilatkozatát, minősítési javaslatát, a beépített anyagok és szerkezetek megfelelőség igazolásait, minőségi tanúsítványait (3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet szerint), mérési jegyzőkönyveket és szabványossági nyilatkozatokat, és egyéb vizsgálati jegyzőkönyveket, továbbá az Építési napló MVH Építési Normagyűjtemény kódokkal, Felmérési napló MVH Építési Normagyűjtemény kódokkal, Számlarészletezőt MVH Építési normagyűjtemény kódokkal és munkanemenkénti összesítéssel, valamint a felelős kivitelezői (műszaki vezetői) nyilatkozatokat melyekben rögzítésre kerül, hogy Vállalkozó a munkát az engedélyezett tervek és a szerződésben foglaltak szerint teljesítette.

- Szavatosság és jótállás

7.1.	Vállalkozó szavatossági kötelezettsége a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától kezdődik. Ha a Megrendelő egyes munkarészeket már korábban átvett – és azokat a további építési munkálatok nem érintették – a szavatosság ezekre a részátadás időpontjától érvényes.

7.2.	Vállalkozó nem felelős a Megrendelő, illetve a Megrendelő más alvállalkozója által végzett munka minőségéért.

7.3.	Vállalkozó az általa vagy Alvállalkozói által kivitelezett létesítményekre, illetve létesítményrészekre 3 év jótállási (garanciális) időtartamot vállal. A Vállalkozó az általa vagy Alvállalkozói által kivitelezett új létesítményre illetve létesítményrészekre a 11/1985. (VI. 22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM együttes rendelet, illetve a 12/1988. (XII. 27.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-KVM együttes rendelet szerinti szavatosságot vállalja.

7.4.	Megrendelő tartozik a jótállási idő alatt fellépő hibákat a Vállalkozónak haladéktalanul, de legkésőbb az 3 év jótállási (garanciális) vállalt jótállási idő lejártáig a Vállalkozó tudomására hozni. A Vállalkozó tartozik a hibabejelentést követően haladéktalanul intézkedni a kijavítás, illetve a csere érdekében. Amennyiben a kijavítást vagy a cserét a bejelentéstől számított 30 napon belül nem végzi el Vállalkozó, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozó költségére azt más kivitelezővel elvégeztetni, és annak igényelt költségét – Megrendelő mérlegelése alapján – továbbszámlázza.

7.5.	Felek a sikeres átadás-átvételi eljárástól számított 1 év elteltével utó-felülvizsgálati eljárást tartanak. Ezen túlmenően a 24 hónapos jótállási időtartamhoz igazodóan további, évenkénti utó-felülvizsgálati eljárás(ok) lefolytatására is sor kerül. Az utó-felülvizsgálati eljárás(ok) megszervezése és előkészítse Megrendelő kötelessége.

- Különleges szerződéses feltételek

8.1.	Ha a Vállalkozó ellen felszámolási vagy végelszámolási eljárás indulna, akkor Megrendelő jogosult az erről való tudomásszerzést követően, a munkák szakértővel való felmérésére és a munkáknak – a Vállalkozó költségére történő – haladéktalan továbbadására egy másik Vállalkozó felé.

8.2.	Szerződő Felek a szerződés alapdokumentumaiként az Ajánlattételi dokumentációt, a Vállalkozó Ajánlatát, valamint a közbeszerzési eljárás ideje alatt keletkezett valamennyi dokumentumot tekintik.

8.3.	Szerződő Felek a 8.2 pont alatt felsorolt, valamint a Vállalkozási szerződésben foglaltakon túl, az alább felsorolt mellékletekben rögzített feltételekben állapodnak meg. A mellékletek a szerződés szerves részét képezik, azzal együtt kezelendők, a szerződés csak ezen dokumentumokkal együtt érvényes.

1. sz. melléklet	Pénzügyi terv

- Záró rendelkezések

9.1.	Megrendelő előírja a Kbt. 125.§ (4) bekezdésében foglaltak alkalmazását.

9.2. A szerződésben itt nem szabályozott kérdésekben Felek a Kbt. és a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak.

9.3.	A jelen szerződés teljesítésével, értelmezésével kapcsolatban a Felek között békés úton nem rendezett vitás ügyében az illetékes Veszprémi Járásbíróság – hatáskör hiányában – a Veszprémi Törvényszék jár el.

9.4.	Szerződő Felek kijelentik, hogy a fenti, egymással szó szerint egyező, 4 példányban készült Vállalkozási szerződést elolvasták, annak tartalmát részükre megmagyarázták és azt megértették, majd a szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt helybenhagyólag aláírták.

Kelt: 	  2014. 	 hó 	nap

.....................................................			.....................................................

Megrendelő						Vállalkozó

1. sz. melléklet

Pénzügyi ütemterv

| Előlegszámla (szerződéskötést követő 15 napon belül) a szerződéses összeg max. 5%-a | 5% | ,-HUF |
| --- | --- | --- |
| 1. sz. részszámla a vállalkozási szerződés 40%-os teljesítettsége | 40% (szükség esetén az előlegszámla itt kerül elszámolásra) | ,-HUF |
| Végszámla vállalkozási szerződés teljesítésében az Átadás-átvételi Igazolás a Megbízott részéről kiadásra került | 100% | ,-HUF |
| összesen: |  | ,-HUF |

V. Fejezet

# AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE

- Felolvasólap

- Tartalomjegyzék

- Főösszesítő

- Igazolások a kizáró okok fenn nem állásáról,

- A számviteli jogszabályok szerinti beszámoló benyújtása. Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása az ajánlatban nem szükséges vagy a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 14. § (8) bekezdése szerinti nyilatkozat.

- Nyilatkozat az közbeszerzés tárgyának árbevételéről a felhívásban előírtak szerint. (amennyiben releváns)

- A szakember ismertetése és igazolása a felhívásban előírtak szerint vagy a 310/2011. (XII.23.) Kormányrendelet 17. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozat.

- Konzorciális szerződés (amennyiben releváns)

- Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést, továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

- Az ajánlatban az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

- Az ajánlatban meg kell jelölni

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közre fognak működni.

- Csatolni kell az ajánlattevő(k), a bemutatott alvállalkozó(k), alkalmasság igazolásához igénybe vett gazdasági szereplő képviseletére (cégjegyzésére) jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ezzel egyenértékű okmányát (a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírási-mintát) másolatban. Amennyiben az előzőekben felsoroltak a közbeszerzési eljárással kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére munkavállalójukat képviseleti joggal ruháznak fel, az ajánlathoz csatolni kell ezen meghatalmazás eredeti példányát is.

- Abban az esetben, ha a cégkivonat a www.e-cegjegyzek.hu weboldalon nem érhető el, akkor az ajánlatba csatolandó az ajánlattevő(k), alvállalkozó(k) és kapacitást biztosító szervezet(ek) esetében az ajánlattételi határidő lejártánál 60 napnál nem régebbi cégkivonat egyszerű másolata. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Egyéni vállalkozó esetében csatolandó a vállalkozói igazolvány egyszerű másolata.

- Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az ajánlattevő nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan (Kbt. 60.§ (3) bekezdése), és nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e (Kbt. 60.§ (5) bekezdése).

- Nyilatkozat a teljesítési biztosítékról

- Beárazott költségvetés.

- Egyéb az Ajánlattevő által ismertetni kívánt dokumentumok

1. sz. melléklet

FELOLVASÓ LAP

(minta)

- Az Ajánlattevő (vagy közös Ajánlattevők) neve (i):

- Az Ajánlattevő (vagy közös Ajánlattevők) székhelye (i):

- Az értékelési résszempontokra tett megajánlások:

| Részszempont | Megajánlás |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ajánlati ár | Nettó (HUF) | ÁFA | Bruttó (HUF) |

- Dátum:

- Cégszerű aláírás

1/A sz. melléklet

FŐÖSSZESÍTŐ

(minta)

| Tétel | Megajánlás |
| --- | --- |
| Kivitelezési munka (kiviteli terv elkészítése nélkül) |  |
| Kiviteli terv elkészítése |  |
| UMVP Darányi Ignác terv szerinti arculati elemeket megjelenítő tábla elhelyezése |  |
| Összesen nettó ajánlati ár* |  |
| ÁFA* |  |
| Bruttó ajánlati ár* |  |

- Dátum:

- Cégszerű aláírás

* Az összegeknek meg kell egyeznie a Felolvasólapon megadott összegekkel.

2. sz. melléklet

NYILATKOZATMINTÁK

Nyilatkozat a kizáró okokra vonatkozóan

Alulírott …………………….. (név), a ……………………..……………..… (az Ajánlattevő megnevezése) képviseletében eljárva

az alábbi nyilatkozatot teszem:

1./ Az általam képviselt szervezettel szemben a Kbt. 56.§ (1) bekezdésében, az 56.§ (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok nem állnak fenn, melyek szerint:

Kbt. 56. § (1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki

a) végelszámolás alatt áll, vagy vonatkozásában csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést közzétettek, vagy az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van;

b) tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették;

c) gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban jogerős bírósági ítéletben megállapított bűncselekményt követett el, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült; vagy akinek tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. §-a (2) bekezdés b), vagy g) pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta;

d) közbeszerzési eljárásokban való részvételtől jogerősen eltiltásra került, az eltiltás ideje alatt;

e) egy évnél régebben lejárt adó-, vámfizetési vagy társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettségének - a letelepedése szerinti ország vagy az ajánlatkérő székhelye szerinti ország jogszabályai alapján - nem tett eleget, kivéve, ha megfizetésére halasztást kapott;

f) korábbi - három évnél nem régebben lezárult - közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott és ezért az eljárásból kizárták, vagy a hamis adat szolgáltatását jogerősen megállapították, a jogerősen megállapított időtartam végéig;

g) harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben jogerőre emelkedett közigazgatási vagy annak felülvizsgálata esetén bírósági határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel, vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el;

h) a 2013. június 30-ig hatályban volt, a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény szerinti bűnszervezetben részvétel - ideértve a bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, vesztegetés, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás, az európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény XXVII. Fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, bűnszervezetben részvétel - ideértve bűncselekmény bűnszervezetben történő elkövetését is -, hűtlen kezelés, hanyag kezelés, költségvetési csalás vagy pénzmosás bűncselekményt, illetve személyes joga szerinti hasonló bűncselekményt követett el, feltéve, hogy a bűncselekmény elkövetése jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült;

i) korábbi közbeszerzési eljárás eredményeként 2010. szeptember 15-ét követően kötött szerződésével kapcsolatban az alvállalkozója felé fennálló (vég- vagy részszámlából fakadó) két éven belül született jogerős és végrehajtható közigazgatási, vagy bírósági határozatban megállapított fizetési kötelezettsége 10%-ot meghaladó részét, az ilyen határozatban megállapított fizetési határidőn belül nem teljesítette, annak ellenére, hogy az ajánlatkérőként szerződést kötő fél a részére határidőben fizetett;

j) az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során olyan hamis adatot szolgáltat, vagy hamis nyilatkozatot tesz, amely a verseny tisztaságát veszélyezteti;

k) tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

ka) nem EU-, EGT- vagy OECD-tagállamban vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy

kb) a közbeszerzési szerződéssel kapcsolatban megszerzett jövedelme az adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben adózna (a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót figyelembe véve), mint ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna. Ennek a feltételnek nem kell eleget tennie a gazdasági szereplőnek, ha Magyarországon bejegyzett fióktelepe útján fogja teljesíteni a közbeszerzési szerződést és a fióktelepnek betudható jövedelemnek minősülne a szerződés alapján kapott jövedelem,

kc) olyan szabályozott tőzsdén nem jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonosa nem megismerhető.

(2) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő vagy részvételre jelentkező az a gazdasági szereplő, amelyben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében az (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételek fennállnak. Amennyiben a több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan kell az (1) bekezdés k) pont ka) alpontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.

2./ Nyilatkozom, hogy az általam képviselt cég a szerződés teljesítéshez és/vagy az alkalmasság igazolásához nem vesz igénybe az 56. § -ban megfogalmazott kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót, gazdasági szereplőt.

3./ Továbbá nyilatkozom, hogy az általam jegyzett céget szabályozott tőzsdén: jegyzik / nem jegyzik.*

a)**Mivel a céget nem jegyzik szabályozott tőzsdén, nyilatkozom, hogy a tényleges tulajdonosok **  nevei és címei az alábbiak:

| A tényleges tulajdonosok neve | Állandó lakóhelye |
| --- | --- |

VAGY

b) A társaságnak a pénzmosásról szóló törvény 3. § r) pontja szerinti tényleges tulajdonos nincsen!

Kelt: ………….., …………….

PH

Cégszerű aláírás

* értelem szerűen töltendő ki, vagy egyértelműen jelölendő!

** Ha a céget nem jegyzik szabályozott tőzsdén akkor ki kell tölteni!

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 14.§ (8) bekezdése szerinti nyilatkozat

Alulírott ……………………… (név), mint a ………………………….. (cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 14.§ (8) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás 12. pontjának 12.1. alpontjában foglalt gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelmény(ek)nek, - mely szerint az utolsó lezárt üzleti év mérleg szerinti eredménye nem volt negatív – az általam képviselt cég

megfelel

vagy

nem felel meg.

Kelt: ………….., …………….

PH

Cégszerű aláírás

A 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 17.§ (6) bekezdése szerinti nyilatkozat az ajánlattételi felhívás 12.2. alpontjára vonatkozóan

Alulírott ……………………… (név), mint a ………………………….. (cég neve, címe) kötelezettségvállalásra jogosult képviselője a 310/2011. (XII.23.) Korm. rend. 17.§ (6) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az ajánlattételi felhívás 12. pontjának 12.2. alpontjában foglalt szakmai tapasztalatra és képzettségre vonatkozó alkalmassági követelménynek, - mely szerint rendelkezem 1 fő MV-É kategóriájú, vagy azzal megegyező jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel – az általam képviselt cég

megfelel

A teljesítésbe bevonni kívánt szakember neve: 	…………………………

Végzettsége: 	…………………………

Felelős műszaki vezetői névjegyzéki bejegyzésének száma:	………………………….

Jelenlegi munkahelye:	…………………………

vagy

nem felel meg.

Kelt: ………….., …………….

PH

Cégszerű aláírás

Nyilatkozat a Kbt. 40. § (1) bekezdése a)-b) pontjaira, valamint a Kbt. 55. § (5) bekezdésére vonatkozóan

Alulírott …………………….., a ……………………..……… (az Ajánlattevő megnevezése) képviseletében eljárva " Balatonakali Község Önkormányzata Művelődési Ház (főépület) korszerűsítése, Szabadtéri közösségi színtér és technikai épület felújítása, továbbá belső út kialakítása, kerítés és kapu építése, MVH ügyfél azonosító szám: 1005372003; pályázati azonosító: 1642335558" tárgyú közbeszerzési eljárásban

az alábbi nyilatkozatot teszem:

1./ Nyilatkozom a Kbt. 40 § (1) bekezdés a) pontja alapján, hogy a közbeszerzés alábbi része (részei) tekintetében kívánunk alvállalkozó(ka)t igénybe venni:

[Ajánlattevő tölti ki!]

2./ Nyilatkozom a Kbt. 40 § (1) bekezdés b) pontja alapján, hogy fent megjelölt rész(ek) tekintetében a közbeszerzés értékének 10%-át* meghaladó mértékben az alábbi alvállalkozókat kívánjuk igénybe venni, az alábbi százalékos arányban:

[Ajánlattevő tölti ki!]

| A 10% feletti alvállalkozó neve és címe | Az igénybevétel %-os aránya** |
| --- | --- |
| Név: …………………….. Cím: …………………….. | … % |

* Egy gazdasági szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.

Felhívjuk a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a Kbt. 26.§ -a szerint ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen.

3./ Nyilatkozom, hogy a Kbt. 55.§ (5) bekezdése értelmében az alkalmassági követelményeknek való megfelelés céljából az alábbi szervezet erőforrásaira (is) támaszkodunk:

| Szervezet neve és címe | Alkalmassági követelmény megjelölése |
| --- | --- |
|  | Ajánlati felhívás …….. pontja |

Kelt: ………….., …………….

PH

Cégszerű aláírás

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 60. § (3) BEKEZDÉSÉRE VONATKOZÓAN

Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………) cégjegyzésre jogosult képviselője — az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és műszaki leírás gondos áttanulmányozását követően – a Kbt. 60. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy az ajánlati felhívásban és a dokumentációban foglalt valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

- Ennek megfelelően a szerződést — amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk — megkötjük, és a felolvasólapon szereplő ajánlati áron, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételekkel teljesítjük.

Jelen nyilatkozatot Balatonakali Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő által kiírt "Balatonakali Község Önkormányzata Művelődési Ház (főépület) korszerűsítése, Szabadtéri közösségi színtér és technikai épület felújítása, továbbá belső út kialakítása, kerítés és kapu építése, MVH ügyfél azonosító szám: 1005372003; pályázati azonosító: 1642335558" tárgyú közbeszerzési eljárásban az ajánlat részeként teszem.

Kelt: ………….., …………….

PH

Cégszerű aláírás

AJÁNLATTEVŐI NYILATKOZAT A KBT. 60. § (5) BEKEZDÉSÉRE VONATKOZÓAN

közös ajánlattétel esetén a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevőnek meg kell tenni.

- Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………) cégjegyzésre jogosult képviselője a Kbt. 60. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy vállalkozásunk a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint

- mikrovállalkozásnak, *

- kisvállalkozásnak,*

- középvállalkozásnak minősül, *

- nem tartozik a törvény hatálya alá, mert költségvetési intézmény*

- nem tartozik a törvény hatálya alá, *

*A megfelelő rész aláhúzandó!

Kelt: ………….., …………….

PH

Cégszerű aláírás

N Y I L A T K O Z A T

Alulírott …………….. (név), ……………..……… (cégnév) (székhely: ……………………) cégjegyzésre jogosult képviselője "Balatonakali Község Önkormányzata Művelődési Ház (főépület) korszerűsítése, Szabadtéri közösségi színtér és technikai épület felújítása, továbbá belső út kialakítása, kerítés és kapu építése, MVH ügyfél azonosító szám: 1005372003; pályázati azonosító: 1642335558" tárgyú közbeszerzési eljárásban felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy cégünk a szerződés teljesítése során

A teljesítési biztosítékot a Kbt. 126. § (6) bekezdés a) pontja szerint

……

kívánja teljesíteni.

Kelt: ………….., …………….

PH

Cégszerű aláírás

NYILATKOZAT AZ ALKALMASSÁG IGAZOLÁSÁHOZ IGÉNYBE VETT MÁS SZERVEZETEK TEKINTETÉBEN

Alulírott ……………………… (név), a …………………………… (cégnév) ……………………………………………(székhely) képviseletében eljárva "Balatonakali Község Önkormányzata Művelődési Ház (főépület) korszerűsítése, Szabadtéri közösségi színtér és technikai épület felújítása, továbbá belső út kialakítása, kerítés és kapu építése, MVH ügyfél azonosító szám: 1005372003; pályázati azonosító: 1642335558"  tárgyú közbeszerzési eljárásban, nyilatkozom, hogy az alkalmasság igazolásához az alábbi szervezetek kapacitásaira (is) támaszkodunk:

| Az alkalmassági követelmény felhívás szerinti pontjának megjelölése | Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet neve, székhelye | Kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet igénybevételének módja * |
| --- | --- | --- |
| AF …. / ….. pontja | Név: ……………………. Székhely: …………………….. | A/ Amennyiben a megjelölt szervezet által rendelkezésre bocsátott erőforrásokat a szerződés teljesítése során ténylegesen igénybe fogja venni, nevezze meg, milyen módon kerül erre sor a teljesítés során! …………………………………………. ………………………………………….. |
|  |  | B/ ha az alkalmassági követelmény a korábbi referenciákra, teljesítésekre vonatkozik, nyilatkozzon arról, hogy milyen módon vonja be a teljesítés során a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet, amely lehetővé teszi e szervezet szakmai tapasztalatának felhasználását a szerződés teljesítése során: …………………………………………………. ………………………………………………… |
|  |  | C/ ha a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – olyan erőforrásokra hivatkoznak, amiket a szerződés teljesítése során ténylegesen nem lehet igénybe venni a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetet cégszerűen aláírt nyilatkozatát kell csatolni, amelyben e szervezet az ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállal az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg. |

Kelt: ………….., …………….

PH

Cégszerű aláírás

*Kitöltendő

NYILATKOZAT ERŐFORRÁSOK RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSÁRÓL *

Alulírott ……………………… (képviselő neve), a …………………………… (kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet neve) …………………………………………… (székhely) képviseletében eljárva "Balatonakali Község Önkormányzata Művelődési Ház (főépület) korszerűsítése, Szabadtéri közösségi színtér és technikai épület felújítása, továbbá belső út kialakítása, kerítés és kapu építése, MVH ügyfél azonosító szám: 1005372003; pályázati azonosító: 1642335558" tárgyú közbeszerzési eljárásban, nyilatkozom, hogy a …………………………. (ajánlattevő neve) ajánlattevő által az alkalmasság igazolásához megjelölt, szervezetünk által rendelkezésre bocsátott erőforrások a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre állnak majd.

Kelt: ………….., …………….

PH

Cégszerű aláírás

* az alkalmasság igazolásához az ajánlattevő mellett igénybevett más szervezet tölti ki, amennyiben ajánlattevő az alkalmasság igazolásához más szervezet erőforrásaira, kapacitására is támaszkodik;

NYILATKOZAT KEZESSÉG VÁLLALÁSRÓL*

Alulírott ……………………… (képviselő neve), a …………………………… (kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet neve) …………………………………………… (székhely) képviseletében eljárva "Balatonakali Község Önkormányzata Művelődési Ház (főépület) korszerűsítése, Szabadtéri közösségi színtér és technikai épület felújítása, továbbá belső út kialakítása, kerítés és kapu építése, MVH ügyfél azonosító szám: 1005372003; pályázati azonosító: 1642335558" tárgyú közbeszerzési eljárásban, nyilatkozom, hogy a …………………………. (ajánlattevő neve) ajánlattevő fizetésképtelensége esetére kezességet vállalunk az ajánlatkérő mindazon kárának megtérítésére, amely az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben érte, és amely más biztosítékok érvényesítésével nem térült meg.

Kelt: ………….., …………….

PH

Cégszerű aláírás

* Csak akkor kell csatolni, ha a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolása során – olyan erőforrásokra hivatkoznak, amiket a szerződés teljesítése során ténylegesen nem lehet igénybe venni

TARTALOMJEGYZÉK

BEVEZETŐ, ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK	2

I. fejezet	4

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK	4

II. fejezet	5

ALAPVETŐ INFORMÁCIÓK	5

III. Fejezet	8

ELŐÍRÁSOK AZ AJÁNLATTEVŐK RÉSZÉRE	8

1.	Az ajánlat költségei	8

2.	Ajánlati Dokumentáció	8

3.	Előírások a hibák, és a kétértelműségek észrevétele esetén a tájékoztatás kérdéséről	8

4.	Az Ajánlati Dokumentáció módosítása	10

5.	Az Ajánlat elkészítése	10

6.	Az eljárás nyelve	10

7.	Tájékoztatás az ajánlat elkészítéséről	10

8.	Az értékelési részszempont tartalma	12

9.	Az Ajánlatkérő az ajánlat benyújtására vonatkozóan az alábbiakat írja elő	13

10.	Késedelmes ajánlatok	13

11.	Az ajánlatok módosítása	13

12.	Az Ajánlatok felbontásának lebonyolítása	13

13.	Az ajánlatok pontosítása	14

14.	Az ajánlatok részletes átvizsgálása, értékelése és elbírálása	15

15.	Nyilatkozat az eljárás bizalmas kezelésére	15

16.	A szerződés megkötése, valamint a szerződés és annak alapját képező iratok	16

17.	Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:	17

18.	Az ajánlatkérő előírja a Kbt. 54. § (1) bekezdése alapján, az abban foglalt Ajánlattevői tájékozódási kötelezettséget.	20

19.	Ajánlati biztosíték	21

IV. Fejezet	21

RÉSZLETES SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK	21

AZ AJÁNLAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IGAZOLÁSOK, NYILATKOZATOK JEGYZÉKE	32

1. sz. melléklet	34

FELOLVASÓ LAP	34

1/A sz. melléklet	35

FŐÖSSZESÍTŐ	35

* Az összegeknek meg kell egyeznie a Felolvasólapon megadott összegekkel.2. sz. melléklet	35

2. sz. melléklet	36

NYILATKOZATMINTÁK	36

Kérjük a megfelelőt aláhúzni!

Kérjük a megfelelőt aláhúzni!

Kérjük a megfelelőt aláhúzni!

Kérjük a megfelelőt aláhúzni!