Felkészülési ütemterv:

Február hónap

- Előkerti virágágyak rendbetétele, szaksegítséggel.

Március hónap:

- Sétány takarítása, lombok, szemét összeszedése

- Füves területek gereblyézése, előkészítése a fűnyírási időszakra. Lomb, ágak összegyűjtése, elszállíttatása

- Takarítóeszközök, vegyszerek megrendelése

- Víz ráeresztése a létesítményekre, szakember bevonásával.

- Hátsó mosdók kitakarítása, üzembe helyezése, folyamatos takarítása.

- Ereszcsatornák, összefolyók tisztítása

- Kapcsolatfelvétel a Vizimentő Szakszolgálattal, a nyári szerződés előkészítése

- Árajánlatok bekérése takarítási szolgáltatásra, biztonsági szolgálat ellátására, egészségügyi szolgáltatásra.

- Futóversenyre vizesblokkok beüzemelése, takarítása

Április hónap:

- A kint lévő padok deszkáinak átvizsgálása szükség esetén leszerelése, csiszolása, festése, visszahelyezése.

- Horgászversenyre a terület előkészítése.

- Füves területek nyírása, szegélyezése, a faluüzemeltetés segítségével.

- Fürdőépületek tisztasági festése, takarítása.

- Bóják csiszolása, festése.

- Bejáró lépcsők tisztítása, lenolajjal kezelése, javítása.

- Nyári munkaerő toborzása, MindDiák szövetkezettel kapcsolatfelvétel.

- Kapcsolatfelvétel a Vizimentő Szakszolgálattal  a meder átvizsgálással kapcsolatban.

Május hónap:

- Homokozók homokcseréje, homokos pályák előkészítése.

- Gyermekfürdető öböl homokozása.

- Pénztárgépek felülvizsgálata

- Nyilvános WIFI beindítása.

- Szemétszállítás ütemeztetése.

- Fürdőterület kijelölése, bóják, táblák kihelyezése.

- Üzlettulajdonosokkal kapcsolatfelvétel, behajtási engedélyek kiadása.

- Vizibiciklik vizsgáztatása

- Új információs táblák felmérése, megrendelése

- Vizibiciklis,horgász stég behelyezése

Június hónap:

- Előkészületek a nyitásra, pénztárak takarítása, előkészítése.

- Információs, tájékoztató táblák kihelyezése.

- Vizibicikli kölcsönző üzemeltetők, csúszda üzemeltető diákok felvétele.

- ANTSZ mintavételek.

- Strand nyitás.