2.1. Napirend								     Szám: 5/              /2018.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Balatonakali Képviselőtestület 2018. május 30-i nyilvános ülésére

Tárgy: 	Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra.

Előadó: 	Koncz Imre polgármester

Előkészítette: Mészáros Géza településüzemeltető

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!

A műszaki dolgozóknál teljes a létszám, sikerült három jól kvalifikált új munkatársat felvenni a régi eltávozott dolgozók helyére. Erre nagyon nagy szükség volt, mert a télen és tavasszal sok nehézségünk volt az üres létszámok és betegségek miatt.

A közmunkások elfogytak. Ez évben már csak két fővel tudtunk dolgozni a tavalyi hét, az azt megelőző hat és tizeneggyel szemben. Májusra és júniusra sikerült egy főt még beállítani, de sajnos júniusban az egyik régi munkás elmegy, mert talált munkahelyet a nyárra, így június-ban ismét csak ketten lesznek.

Június végén pedig meg szűnik a jelenlegi program, a legfrissebb információ szerint lesz foly-tatás, de részleteket még nem tudni. Ennek tükrében a nyári nagy szemét gyűjtés és szállítás nehéznek tűnik, nem szeretném az állandó munkásokkal végeztetni a szemetezést! A kaszá-lásból is hiányozni fognak.

A strandon még vannak létszám gondok, többek között még kell egy új fizikai munkás a nyár-ra.

Az év eleji létszámgondok után az időjárás sem volt kedvező, mert a február, márciusi tél után egyből nyár lett.

Ahogy az időjárás megengedte befüvesítettük a sportöltöző környékét és a strandon azokat a területeket ahol a terep munkák, már elkészültek. Ezek a májusi eső hatására ki is zöldültek. Ahogy a strandi munkák befejeződnek folytatjuk a füvesítést, a kábelárkok fölött, az új útszé-lén és a gyümölcsözőnél. Ránk vár még a sétány füvesítése, ez nagy feladat lesz.

Márciusban sor került az ún. Forrásparki veszélyes fák metszésére, ifjítására, így biztonságos-sá vált a játszótér és környéke. A sétányon is megtörtént a nagyfák veszélyes és száraz ágai-nak levágására.

A Liliom utca kátyúzását külső vállalkozó elvégezte.

A 06 hrsz. terület körbe árkolása és lezárása úgy néz ki sikeres, azt a területet meg tudjuk vé-deni, de a falun belül rosszabb a helyzet. Többszöri kérésünk ellenére a lakó, különösen az üdülő területeken kirakják a zöld hulladékot és a szemetet is.

A lomtalanításról és annak a PROBIÓ ZRT. által meghatározott szabályairól, folyamatosan tájékoztattuk a lakosságot a honlapunkon keresztül, levélben és az újságban is. Ennek ellenére nagyon sokan megszegik a szabályokat, kirakják a tiltott holmikat is és az időpont lejárta után is, hordják ki a lomot, természetesen nem a saját portájuk elé. A kirakott építési törmeléket, hulladékot (ajtó, ablak, faház), festéket, autógumit a szolgáltató nem viszi el ezt az önkor-mányzatnak kell sok pénzért elszállítatni. Ráadásul ez többnapos munka a saját munkatársa-inknak. Nem is beszélve a szemét látványáról! Sürgősen szabályozni kell a hulladék kezelés rendjét, de addig is több odafigyelést és fegyelmet kérünk a lakosságtól.

Az Ősök parkját a 71- es főút szélét és a strandbejárat virágágyainak tavaszi tisztítását és rendbetételét helyi vállalkozó bevonásával végeztettük el. A májusban belépett új kolleganő a többi virágágyat már folyamatosan tisztítja, kapálja, hamarosan behozza a lemaradást.

Már nem csak tervezzük, de ajánlatunk is, fedezet is van a temető kerítés dróthálójának kicse-rélésére.

Az Akali Önkormányzati mandulásban elvégeztük az ápolási feladatokat, metszést, permete-zést, törzstisztítást, talajmunkát. A tápanyagpótlás még hátra van. A mandula virágzás ünnepe alkalmából ide látogató szakemberek és a vendégek igen jó véleményt mondtak az ültetvény állapotáról.

A strandon a strandgondnok beszámolójának megfelelően, a nehézségek ellenére folyamato-san folyik a felkészülés.

A külső vállalkozókkal már készülnek a szerződések megkötésére, pénztárosok azonban még nincsenek kellő létszámban.

Balatonakali, 2018. május 18.

Mészáros Géza

Településüzemeltető