2. napirendi pont							        Szám: 5/530-3/2018.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Balatonakali Képviselőtestület 2018. június 11.-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: 	A TOP-2.1.3-15-VE-2016-00011 azonosító számú „Balatonakali vízkárelhárí-tási tervének végrehajtása keretében - a sorozatos elöntések miatt halaszthatat-lanná vált – csapadékvíz elvezetés fejlesztése” című a helyi csapadékvíz elve-zető hálózat kiépítésére irányuló beruházás közbeszerzési/beszerzési eljárásá-nak döntése

Előadó: 	Koncz Imre polgármester

Előkészítette:  Harsányi István független akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

Dr. Szabó Sándor kirendeltség vezető

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!

Ezt a napirendi pontot már tárgyaltuk párszor. Döntöttünk benne a 2017. októberi ülésünkön, majd a február végi ülésünkön attól tartva, hogy szabálytalanság miatt megbüntethetnek minket – közös megegyezéssel felbontottuk a kivitelezési szerződést, majd áprilisban új közbeszerzést írtunk ki.

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény alapján (továbbiakban Kbt.) a közbe-szerzési szabályzatunkat és az idei közbeszerzési tervünket márciusban fogadtuk el, majd április havi rendkívüli ülésünkön módosítottuk, elfogadtuk ennek a munkának az Ajánlattételi felhívását és az Ajánlattételi dokumentációt, mivel a beszerzés meghaladja a költségvetési törvényben építésre meghatározott 25 MFt-os határt.

Megválasztottuk a Bíráló bizottságot is, és a közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására pedig megbíztuk a Firmiter Füred Betéti Társaságot.

Balatonakali Község Önkormányzata, mint ajánlatkérő (a továbbiakban: ajánlatkérő) a Kbt.  115. § (1) bekezdésében foglaltakra hivatkozással a Kbt. Harmadik rész, uniós értékhatár alatti nyílt közbeszerzési eljárást kezdeményezett a TOP-2.1.3-15-VE-2016-00011 azonosító számú „Balatonakali vízkárelhárítási tervének végrehajtása keretében - a sorozatos elöntések miatt halaszthatatlanná vált – csapadékvíz elvezetés fejlesztése”tárgyban.

A kiírás alapján 5 potenciálisan alkalmas építő céget kerestünk meg ajánlatételre.

A kivitelezés kettő részfeladatból állt.

- részfeladat: 1. részfeladat: CSA-1 csapadékvíz-elvezető árok megvalósítása

- részfeladat: Kossuth u. csapadék-vízelvezető árok megvalósítása

Az ajánlattételi határidő: 2018. május 4-én 1100 óra. Az előírt bontási határidőre 2 (kettő) ajánlattevő benyújtotta az ajánlatát.

A beérkezett ajánlatok elbírálásra kerültek, amely alapján megállapítható, hogy hiánypótlás kiküldése szükséges:

A hiánypótlási határidőre mind a két ajánlattevő benyújtotta a hiánypótlást, az ajánlatok újból kiértékelésre kerültek.

A cégek közül beadott 2-2 ajánlat alapján a Bíráló Bizottság értékelése alapján elkészült a döntés előkészítő javaslat. (Mellékelve a döntés előkészítő javaslat)

Sajnos az ajánlatokból megállapítható, hogy a korábban választott kivitelező árainál 16-18 Millióval több az most ajánlott (Folyondár 2008 Kft.) olcsóbb kivitelezői ár.

Az eljárásban az 1. részfeladatra vonatkozóan az értékelési szempont szerinti ajánlat: 47.491.285,- HUF+ÁFA. A rendelkezésre álló anyagi fedezet: 38.081.493,- HUF+ÁFA

Javasolt nyertes ajánlattevőnek kihirdetni, amennyiben az ajánlatkérő a különbözetet jelentő 9.409.792,-HUF+ÁFA összeget saját erőből biztosítja.

Az eljárásban a 2. részfeladatra vonatkozóan az értékelési szempont szerinti ajánlat: 16.118.800,-HUF+ÁFA. A rendelkezésre álló anyagi fedezet: 12.737.945,-HUF+ÁFA

Javasolt nyertes ajánlattevőnek kihirdetni, amennyiben az ajánlatkérő a különbözetet jelentő 3.380.855,-HUF+ÁFA összeget saját erőből biztosítja.

Javaslom, hogy a többletköltséget a költségvetésünk tartalék kerete terhére biztosítsuk.

A Kbt. 27.§ (5) alapján:

„(5) Az ajánlatkérő nevében az eljárást lezáró döntést meghozó személy nem lehet a bíráló-bizottság tagja. Testületi döntéshozatal esetén a döntéshozó kizárólag tanácskozási joggal rendelkező személyt delegálhat a bírálóbizottságba. Testületi döntéshozatal esetében név szerinti szavazást kell alkalmazni.”

Kérem a Képviselőtestületet az előterjesztést megvitatni és döntésüket meghozni szíveskedje-nek!

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonakali község Önkormányzatának Képviselőtestülete

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 115. § (1) Kbt. Harmadik rész, uniós értékhatár alatti nyílt közbe-szerzési eljárást kezdeményezett a TOP-2.1.3-15-VE-2016-00011 azonosító számú „Balatonakali vízkárelhárítási tervé-nek végrehajtása keretében - a sorozatos elöntések miatt ha-laszthatatlanná vált – csapadékvíz elvezetés fejlesztése” című a helyi csapadékvíz elvezető hálózat kiépítése tárgyban.

1.1 A meghirdetett pályázatára a Folyondár 2008 Kft. és a „BARNES-BAU” Építőipari Kft. ajánlatát érvényesnek nyíl-vánítja, mivel ajánlatuk megfelelt a felhívásban és a doku-mentációban foglaltaknak.

1.2 Az 1. részfeladat: CSA-1 csapadékvíz-elvezető árok meg-valósítása:

Az adott részfeladatnál az értékelési szempont alapján a leg-kedvezőbb ár-érték alapú ajánlatot a Folyondár 2008 Kft. (8227 Felsőörs, Fenyves u. 4.) nyújtotta be.

A nettó ajánlati ár összesen: 47.491.285,-Ft.

1.3 A 2. részfeladat: Kossuth u. csapadék-vízelvezető árok megvalósítása:

Az adott részfeladatnál az értékelési szempont alapján a legkedvezőbb ár-érték alapú ajánlatot Folyondár 2008 Kft. (8227 Felsőörs, Fenyves u. 4.) nyújtotta be.

A nettó ajánlati ár összesen: 16.118.800,-Ft.

2.) A fejlesztés nettó összértéke 63.610.085,-Ft, melyből 50.819.438,-Ft + ÁFA  pályázati támogatásból biztosított.

A 12.790.647,-Ft + ÁFA összeget az Önkormányzat költségvetése tartalék kerete terhére biztosítja

3.) Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére, és a szükséges intézkedésekre.

Határidő: szerződésre azonnal ill.

kivitelezésre: 2019. május 31.

Felelős:  polgármester, közbeszerzési szaktanácsadó

Balatonakali, 2018. június 8.

Koncz Imre

polgármester