2. napirend							   	              Szám: 5/405/2018.

E  L Ő T  E R J E S Z T É S

a Balatonakali Képviselőtestület 2018. március 20.-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy:	Pénzügyi döntés (Strand medertisztítás)

Előadó: 	Koncz Imre polgármester

Előkészítette:	Koncz Imre polgármester

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!

Strandfelújítási és medertisztítási munkákra kértünk ajánlatot, mert a strandunk medre és partvédőműve megérett a felújításra.

Az elvégzendő munka:

A partvédőmű előtti, partvédműtől mért 10,00 méteren belül, elterült kövezés visszaállítása (felhúzása) és a kőrakat rendezése szabályos prizmába a lejáró lépcsők helyi kialakításával. A lidó melletti, nyugati partszakaszon a kövezés felhúzása, szakadó partfal további erodálásának megakadályozása. A keleti részen épült móló környezetében a medertisztítás elvégzése, a mederanyag kemping területén lévő parti részre történő kirakásával.

A kivitelezési munkát azonnal el kellene kezdeni az ajánlatok elbírálását követően, hogy a kivitelezési munkálatok befejezésének, illetve a műszaki átadásnak a határideje: 2018. április 21. esetleg április 29 és május 11. közötti munkavégzés esetén május 11-i átadással.

A költségvetésbe a munkára 4.165.120,-Ft +ÁFA, azaz 5.289.702,-Ft lett elkülönítve.

A három kivitelezőtől beszerzett árajánlat közül, egy éppen ennyi, kettő pedig ezt meghaladó összegű. (melléklet)

| Ajánlattevő megnevezése: | Ajánlattevő címe: | Képviselő: | Ajánlattételi bruttó ár: |
| --- | --- | --- | --- |
| Pannon-Fuvar 2000 Kft. | Siófok, Tessedik S. u. 18. | Guzslován Ferenc ügyv. | 5.450.967,-Ft |
| BÉTA-Q Kft. | 2457 Adony, Dózsa Gy. u. 5. | Bartos József ügyv. | 5.289.702,-Ft |
| Oktaéder Kft. | 6753 szeged, Dobi I. u. 26. I. em. | Oltványi József ügyv. | 5.745.937,-Ft |

Kérem a Képviselőtestületet az előterjesztést megvitatni, és döntésüket meghozni szívesked-jenek!

HATÁROZATI JAVASLAT

- Balatonakali község Önkormányzatának Képviselőtestülete

a strand meder felújítási munkáival megbízza - a beadott árajánlat szerinti műszaki tartalom mellett – a

…………………….. Kft-tét (cím:…………………………; képviseli: …………………… ügyvezető).

A kivitelezésre 4.165.120,-Ft + ÁFA, azaz 5.289.702,- Forintot biztosít a költségvetése elkülönített kerete terhére.

Felhatalmazza a polgármestert a munka megrendelésére és a vállalkozási szerződés aláírására.

Határidő: 	megrendelés: azonnal

kivitelezés: április 21.

Felelős: 	polgármester, strandgondnok

Balatonakali, 2018. március 14.

Koncz Imre

polgármester