2. napirend							   	          Szám: 5/405-8/2018.

E  L Ő T  E R J E S Z T É S

a Balatonakali Képviselőtestület 2018. augusztus 17.-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy:	   Pénzügyi döntés (A temető kerítés cseréje, felújítása)

Előadó: 	 Koncz Imre polgármester

Előkészítette: 	 Mészáros Géza falugondnok

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!

Temetőnket kb. 2005-ban kerítettük körül. Az eltelt időben a drótkerítés igen rossz állapotban került, szükségessé vált az északi és keleti oldalon a komplett cseréje, felújítása mintegy 230 fméter hosszúságban.

Az elvégzendő feladat a meglévő kerítés bontása, aljnövényzet, bokrok, fák irtása, a kerítés oszlopok pótlása, csiszolása, festése, új drótháló felszerelése, tereprendezés.

Három vállalkozótól kértünk be árajánlatot, a következő ajánlatok érkeztek:

- Szabó Zoltán, Balatonakali, 		bruttó: 1.108.000,-Ft,

- Csécs és Társa Bt., Révfülöp, 	bruttó: 1.302.000,-Ft,

- Dádi-Beszti Kft., Szentantalfa, 	bruttó: 1.425.000,-Ft,

Mivel mindhárom vállalkozó munkáját ismerjük, javaslom, hogy a kedvezőbb, legolcsóbb árajánlat alapján válasszuk ki a kivitelezőt.

Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek!

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonakali Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a község temetőjében az északi és keleti oldali drótkerítés-nek komplett cseréjével, felújításával megbízza - a beadott árajánlat szerinti műszaki tartalom mellett –  ……………..

……………………..-t (cím:…………………………).

A kivitelezésre ………..………,-Ft + ÁFA, azaz ………………….,- Forintot biztosít a költségvetésben erre elkülönített keretk terhére.

Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés aláí-rására és a kivitelezési munka megkezdéséhez szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 	megrendelés: azonnal

kivitelezés: 2018. december 30.

Felelős: 	polgármester, falugondnok

Balatonakali, 2018. augusztus 15.

Koncz Imre

polgármester