2. napirendi pont							           Szám: 5/416-5/2013.

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselőtestület 2013. május 3-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy:    	Pénzügyi döntések

Előadó:           Koncz Imre polgármester

Előkészítette:  Dr. Szabó Sándor jegyző

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!

1.) Tavaly júniusban a Révész u. 1./A szám alatti önkormányzati tulajdonú épületben a fiókgyógyszertár kialakításához valamint a kialakításra került baba-mama klub helyiség leválasztásának, kialakításának költségeire 1 millió forint keretet szavaztunk meg.

Azonban ennek csak egy része, kb. 310 eFt lett felhasználva a közművek rendbetételére, valamint a helyiségek leválasztására, kialakítására.

A bejárat akadály-mentesítése elmaradt. Emellett szükséges lenne a keskeny 2 szárnyú bejárati ajtó cseréjére is a könnyebb bejutás érdekében.

Ezeket nem terveztük be a költségvetésünkbe, ezért kell most róla dönteni.

Szükséges a meglévő lépcső bontása; A szabványnak megfelelő lejtésszögű és szélességű rámpa kialakítása; A rámpa térburkolathoz fagyálló, teherhordó alap készítése; Kapaszkodó korlát építése; Burkolat készítése.

Kértem árajánlatot, a buszmegállóinkat készítő Kőház 2000 Építőipari és Kivitelező Kft. cég-től és alku után 666.885,-Ft-tért vállalta ennek június 30-áig történő kivitelezését.

Az ajtó bontás, és beépítése kb. 250-270 eFt-ból megúszható.

2.) Még 2011-ben pályázatot nyújtottunk be Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader IV. tengely támogatás igénybe vételére.

Ennek keretében a Polgármesteri Hivatalának, Kossuth L. u. 45. (hrsz.: 295), udvarán esővíz-gyűjtő létesítését tűzi ki célul.  A projekt teljes becsült költsége: 3.750.000,-Ft, melyből 3 M-Ft volt az igényelt támogatás.

A kivitelezés során felmerült, hogy a rendszert úgy csináljuk meg, hogy ha nincs eső, akkor a hivatal területén lévő kútból tudjunk vizet szivattyúzni a medencébe az öntözéshez. Ehhez többlet kellett elektrotechnika.

Ez a többletköltség 166.618,-Ft-ba kerül, amely a pályázatban már nem elszámolható.

Kérem a Képviselőtestületet az előterjesztést megvitatni, és döntéseiket meghozni szívesked-jenek!

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Balatonakali Község Önkormányzat Képviselőtestülete

a Révész u. 1./A szám alatti önkormányzati tulajdonú épületében a fiókgyógyszertár felőli bejárat akadály-mentesítés rámpájának, bejáratának kialakításával meg-bízza a Kőház 2000 Építőipari és Kivitelező Kft-tét,

666.885,-Ft összegű vállalási díjért.

A munka fedezetét költségvetése tartalék kerete terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert, a faluüzemeltetőt, és a főé-pítészt a szükséges teendők intézésére.

Határidő:          azonnal, ill. a kivitelezésre 2013. június 30.

Felelős:            polgármester, pénzügy, főépítész

HATÁROZATI JAVASLAT

II.

Balatonakali Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

a Révész u. 1./A szám alatti önkormányzati tulajdonú épüle-tében a fiókgyógyszertár felőli bejárati ajtó cseréjére, költ-ségvetésének tartalék kerete terhére 270.000,-Ft összegke-retet biztosít.

Felhatalmazza a polgármestert, a faluüzemeltetőt, és a főé-pítészt a szükséges teendők intézésére.

Felelős:         polgármester, faluüzemeltető, főépítész

Határidő:	   2013. június 30.

HATÁROZATI JAVASLAT

III.

Balatonakali Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

a hivatalának udvarán kialakított esővízgyűjtő felmerült többletköltségeire 166.618,-Ft-tot biztosít a költségvetése tartalék kerete terhére.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges teendők intézésére.

Határidő:          azonnal

Felelős:            polgármester, pénzügy

Balatonakali, 2013. május 2.

Koncz Imre

polgármester