2. napirendi pont							           Szám: 5/1089/2014.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Balatonakali Képviselőtestület 2014. szeptember 25-i nyilvános ülésére

Tárgy: 		Beszámoló a faluüzemeltetés működéséről, tapasztalatairól

Előadó: 	Koncz Imre polgármester

Előkészítette: Mészáros Géza faluüzemeltető

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!

Balatonakali intézményeinek és létesítményeinek működéséhez a feltételeket alapvetően sike-rült biztosítani. A közterületek zöldfelületeinek kezelése nem mindig történt meg időben. A szokatlan esős időjárás miatt nem tudtuk folyamatosan időben elvégezni a fűnyírást. Különösen a nyári felkészülés időszakában, amikor más építési feladatok elvonták a munka-erő egy részét más feladatokhoz.

A munkát négy állandó munkatárssal és tíz közhasznú munkással végeztük. Idén, is mint min-dig a strandra kellett két megbízható fizikai munkás és két takarító, a fenntartást végzők lét-számából. Júliusra már látszott, hogy ha ez így marad az a falu közterületeinek, virág ágyá-sainak kárára lesz. Ezért júliustól vállalkozóra bíztuk a strandi takarítást.

Ez, érthetetlen ellenállásba ütközött a strandi munkatársak részéről. A jövőben ennek a mun-kának a megszervezését jó előre meg kell kezdeni és körültekintően kell csinálni. A strandi munkaerőt, beleértve a pénztárosokat is, versenyképes bérrel már a költségvetés készítésekor meg kell tervezni.

Az üzemeltetést és a fenntartást végző munkás csoport létszámának emelése már elengedhe-tetlenné válik, fejleszteni kell a karbantartás-üzemeltetés és a növények gondozása területén is.

A strand felkészítési munkákat a sok csapadék nehezítette, mert nem lehetett rámenni a gyep-re. Ennek ellenére beraktuk az átalakított strandi lépcsőket, elkészültek a szabadtéri zuhany-zók ezeket gyepszőnyeggel, raktuk körbe.

Alapos felújítást végeztünk a játszótéri mászóváron.

Elvégeztük a Gyümölcsöző és játszóház tereprendezését. Új műszakilag színvonalas kerítést építettünk az új parti sétány elejére.

A horgásztanyai beruházásból a sok apró feladat mellett társadalmi segítőkkel el készült a tereprendezés és a füvesítés. Két új kandeláber került fel állításra a horgásztanya udvarán és a szabadtéri színpad nézőterén.

Szintén tereprendezést végeztünk a kultúrházi kerti kiülőnél, részt vettünk a következő kertmozi fejlesztés előkészítésében is.

A kulturális rendezvények kiszolgálása az elkészült új beruházások üzembe helyezésével könnyebbé egyszerűbbé vált. Kevesebbet kell költöztetni a mobil színpadot, jobb a felszereltség, jobbak a körülmények. Ugyan akkor ezek fenntartása üzemeltetése egyre nagyobb feladatot ró a munkatársakra.

A zöldterületek ápolása még nehezebb feladat volt, mint az előző évben, mert öntözni ugyan nem kellett, de a fűnyírás sokszorosa volt az eddigieknek.

A sok csapadék hatása meglátszik a növényeken, virágokon, jól sikerültek a fűmagvetések és a faültetések. A hat darab nagyméretű hársfa, amit a Dörgicsei út mellé ültettünk, szépek és jól érzik magukat.

Idén is óriási mennyiségű szemetet kellett összegyűjtenünk és elszállítanunk, még mindig sok szemetet raknak le a szelektív gyűjtőkhöz. Új praktikus szemétgyűjtő edények beszerzését továbbra is szükségesnek tartom.

A tavaszi lomtalanítás rendben lezajlott, a két tavaszi önkéntes szemét gyűjtési akció sikeres volt. Köszönjük a résztvevőknek.

A lakosság által kirakott levágott ágak felaprítása nehézkesen ment, mert kevés volt a kapaci-tásunk és gyakran alkalmatlan módon, szeméttel keverve került ki helyezésre. Ezen a módsze-ren változtatnunk kell, de az ágakra továbbra is szükségünk van a fűtéshez.

A nyár folyamán, már a CBA áruház megépítésével egyidőben kitisztítattuk a csapadékvíz átereszeket a 71 –es útnál, kitisztítottuk a vízelvezető árkot a Hokuli étteremnél.

Az ez évben leesett szokatlanul, nagymennyiségű csapadék nem csak nehezítette a munkán-kat, de szeptember elején rendkívüli helyzetet is okozott. Sok helyen elöntötte a csapadék a pincéket, tönkretette az utakat és a vízelvezető árkokat, megrongálta az Ősök parkját.

A helyreállítási munkák sok feladatot adnak, a létszámunk viszont éppen most csökken, mert most van a közmunka programban a váltás. Októberre, novemberre ígérik a z új kisebb létszámú programot.

Balatonakali, 2014. szeptember 16.

Mészáros Géza

faluüzemeltető