3.0 napirend								             Szám: 5/495/2015.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Balatonakali Képviselőtestület 2015. áprilisi 29-i nyilvános ülésére

Tárgy: 	Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra

Előadó: 	Koncz Imre polgármester

Előkészítette: Mészáros Géza faluüzemeltető

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!

A műszaki dolgozók létszámának egy fővel való növelése lehetővé tette, hogy a gépeink javí-tása és karbantartása időben elkészüljön. A karbantartáshoz vásárolt kis teherautó fölszerszá-mozása még nem történt meg, de már így is nagy segítség a karbantartónak.

A most beindult közmunka program már egy évre tervezett, így nagyobb biztonsággal tervez-hetünk mi is. Sajnos kevesebb létszámot tudtunk lekötni, a tavalyi tizenegy fővel szemben csak hét fő van az idén. A két fiatal már nem lépett be, pedig szükség lenne rájuk.

A közterületek rendezése folyamatosan megtörtént, nehezen, de eltakarítottuk a lakosság álltal kirakott ágakat. Az E-on nagyon megnehezítette ezt a munkát, mert óriási mennyiségű ágat zúdított a közterületekre. A temető körüli kerítést idén is kitisztítottuk.

A tél folyamán megkezdtük a 188 hrsz-ú terület rendezését, kivágtuk az ittlévő fákat, bokro-kat, új gyalogos átjárót készítettünk. A kivágott bokrokat fel fogjuk aprítani tüzelőnek az aprí-tékos kazánhoz. A terület bekerítése most van folyamatban.

Elkészült a művelődési ház udvarának, parkjának kertészeti rendezése. Kerítést építettünk az ún. Gyarmati-ház felőli oldalon, így zárhatóvá vált az udvar.

Még a mozi nézőtérre fel kell szerelni a székeket és az itt lévő színpad burkolatát kell elkészí-teni. Rendeztük a Gyarmati ház udvarát.

A művelődési ház bejárati ajtaját átalakítattuk a Katasztrófavédelem előírásainak megfelelő-en.

A halösvény átadása előtt még rendeznünk kell a sétány zöld felületét, az eszközök felállítása már megtörtént.

A nyári kulturális rendezvények kiszolgálására az egyeztetés a programszervezővel folyama-tos.

Az óvoda udvarán felállítottunk egy új játékot, de az udvari eszközök egy részének festése még hátra van.

Tervezzük a négy önkormányzati apartman festését, kisebb javítását.

A strandon a strandgondnok beszámolójának megfelelően folyamatosan folyik a felkészülés.

A személyzetet a tavalyihoz hasonlóan sikerül akaliakkal kialakítani, de a takarítói állásokat meg kellett hirdetni, mert még nem találtunk senkit.

Balatonakali, 2015. április 23.

Mészáros Géza

Faluüzemeltető