3.1. napirend								        Szám: 5/         -2/2017.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Balatonakali Képviselőtestület 2016. áprilisi 27-i nyilvános ülésére

Tárgy: 	Felkészülés a nyári idegenforgalmi szezonra (strandgondnok)

Előadó: 	Koncz Imre polgármester

Előkészítette: Kovács Ágnes strandgondnok

Tisztelt Képviselőtestület!

Március hónapban a strandgondnoki feladatkört átvéve elkészítettem a Felkészülési ütemter-vet:

Március hónap:

- Parti sétány megtisztítása a jég által felhordott kövektől

- Sétány takarítása, lombok, szemét összeszedése

- Füves területek gereblyézése, előkészítése a fűnyírási időszakra. Lomb, ágak össze-gyűjtése, elszállíttatása

- Takarítóeszközök, vegyszerek megrendelése

- Víz ráeresztése a létesítményekre, szakember bevonásával.

- Hátsó mosdók kitakarítása, üzembe helyezése, folyamatos takarítása.

- Ereszcsatornák, összefolyók tisztítása

- Előkerti virágágyak rendbetétele, szaksegítséggel.

Április hónap:

- Ősszel lefestett padok kihelyezése,a szétszedettek lefestése,összeszerelése, kihelyezé-se. A kint lévő padok deszkáinak folyamatos leszerelése, csiszolása, festése, visszahe-lyezése.

- Horgászversenyre a terület előkészítése.

- Füves területek nyírása, szegélyezése, szaksegítséggel.

- Fürdőépületek tisztasági festése, takarítása.

- Bóják csiszolása, festése.

- Bejáró lépcsők tisztítása, lenolajjal kezelése, javítása.

- Nyári munkaerő toborzása, MindDiák szövetkezettel kapcsolatfelvétel.

- Kapcsolatfelvétel a Vízimentő Szakszolgálattal a nyári vízimentéssel, valamint a me-der átvizsgálással kapcsolatban.

- Árajánlatok bekérése takarítási szolgáltatásra, biztonsági szolgálat ellátására.

- Pénztárgépek felülvizsgálata

Május hónap:

- Homokozók homokcseréje, homokos pályák előkészítése.

- Gyermekfürdető öböl homokozása.

- Parti kőszórás munkagéppel történő helyreállítása.

- Nyilvános WIFI beindítása.

- Pályázati forrásból támogatott kivitelezési munkák elvégzése (külső kivitelezés).

- Szemétszállítás ütemeztetése.

- Fürdőterület kijelölése, bóják, táblák kihelyezése.

- Üzlettulajdonosokkal kapcsolatfelvétel, behajtási engedélyek kiadása.

Június hónap:

- Előkészületek a nyitásra, pénztárak takarítása, előkészítése.

- Információs, tájékoztató táblák kihelyezése.

- Vízibicikli kölcsönző üzemeltetők, csúszda üzemeltető diákok felvétele.

- ÁNTSZ mintavételek.

- Strand nyitás.

Ennek alapján megkezdtük a felkészülést a 2017. évi idegenforgalmi szezonra, egy fő köz-munkás, Aranyi Zoltán közreműködésével.

A kitűzött célokat eddig teljesíteni tudtuk, az időjárás jelentősen nem hátráltatott bennünket a munkavégzésben. Jelenleg a vizesblokkok tisztasági festés utáni takarításánál, illetve a fürdő-terület kijelölő bóják festésénél tartunk.

Munkánkhoz a faluüzemeltetés részéről minden szükséges segítséget megkapunk, beosztott munkatársam a rábízott feladatokat lelkiismeretesen, gondosan végrehajtja.

A munkák elvégzésénél a továbbiakban is igyekszünk az ütemtervhez tartani magunkat, azon-ban a külső kivitelezéssel megvalósuló, pályázati forrásból támogatott kivitelezési munkák el-végzése befolyásolhatja a mi munkavégzésünket is.

Igyekszünk a felmerülő nehézségek ellenére is minden előirányzott feladatot elvégezni, a le-hető legjobban felkészülni a nyitás időpontjára.

Köszönöm az eddigi támogatást, amit munkánkhoz kaptunk, a jövőben is számítunk rá.

Reményeim szerint a kedvező időjárás előrejelzés beigazolódik, a fejlesztések, és a sokféle új kedvezmény megnövelik bevételeinket, és sikeres szezont tudhatunk magunk mögött szep-temberben.

Balatonakali, 2017. április 13.

Kovács Ágnes

strandgondnok