3. napirend								           Szám: 5/1018/2019.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Balatonakali Képviselőtestület 2019. július 29. rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: 		Építési telek visszavásárlása

Előadó: 	Koncz Imre polgármester

Előkészítette:  Dr. Szabó Sándor kirendeltség vezető

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!

A Képviselőtestületünk 2015. áprilisában döntött a Hóvirág utcai 60/2 hrsz-ú építési telek pá-lyázatáról. Arra Kövesdi Krisztina Szilvától jött ajánlat.

Az ingatlan adatai:

- címe:  	        Balatonakali, Hóvirág utca (60/2 hrsz.)

- alapterülete:    1106 m2,

- jellemzői:        összközműves (víz, csatorna, villany, gázcsatlakozás lehetősége)

A telek kikiáltási árát a 74/2015. (IV. 29.) határozatban 2.800.000,-Ft + ÁFA  =  3.556.000,-Ft összegben határoztuk meg, melynek bánatpénz feletti részét a szerződéskötéskor egyösz-szegben kellett megfizetni.

A határozatban kikötöttük, hogy a telekre az Önkormányzat 3 éves beépítési kötelezettséget ír elő, és ennek biztosítására a telket elidegenítési tilalommal terheltük meg. Ez maximum 1 évvel meghosszabbítható.

Hogy amennyiben a beépítési kötelezettséget a vevő nem teljesíti, úgy az önkormányzat a telket az eredeti vételáron visszavásárolja.

Az Önkormányzat a 3 éves időtartamra telekadó mentességet biztosított. Amennyiben ezen mentességi időtartam alatt a telek értékesítésre kerül vagy a lakóház nem épül fel, a telekadót visszamenőlegesen a tulajdonszerzést követő év első napjától meg kell fizetni.

Ebben az évben a vevő március 22-én kelt levelében megkereste önkormányzatunkat és kérte, hogy a tárgyban nevezett ingatlan esetében, a 3 éves beépítési kötelezettségét önkormányza-tunk Képviselőtestülete hosszabbítsa meg a hivatalos ingatlan nyilvántartásban, az önkor-mányzatunk javára bejegyzett visszavásárlási jog határnapjával megegyező időpontig. (2020. augusztus 5.)

Az önkormányzat Képviselőtestülete informális egyeztetésen tárgyalta a beadványt és arra jutott, hogy mivel az elmúlt több mint három és fél évben nem történt meg még az építési engedély megszerzése sem, ezért csak szigorú feltételek mellett látja biztosítottnak a beépítési kötelezettség teljesíthetőségét, az alap megállapodás szerinti további egy év hosszabbítással is.

A létrejött adásvételi szerződés 4. pontja, valamint az ezen szerződés alapját adó testületi határozat a három éves beépítési kötelezettség növelését, méltányossági alapon maximum egy évvel engedélyezte volna.

A testület abban az esetben látja az egyetlen biztosítékot a testület a beépítésre, ha a vevő nagyobb ösztönző kötelezettséget vállal. Nevezetesen, ha vállalja, hogy a vásárláskori vételár és a jelenlegi ingatlanszakértő által meghatározott piaci ár különbözetét megfizeti, amennyi-ben a negyedik év végére sem szerzik meg a használatbavételi engedélyt.

Ezt a vevő nem vállalta. Így jeleztük, hogy a szerződésben rögzítettek alapján visszavásárol-juk a telket az eladási áron.

A vevő jelezte, hogy az ingatlanon a vezetékes vízbekötést elvégeztette. Ennek költsége a mellékelt nyilatkozat alapján 250.396,-Ft.

Az adásvételi szerződés 5. pontjában rögzítettük, hogy az Önkormányzat a 3 éves időtartam-ra telekadó mentességet biztosított. Mivel a lakóház nem épült fel, a telekadót visszamenő-legesen a tulajdonszerzést követő év (2016.) első napjától meg kell fizetni.

A telekadó összege a 4 év alatt:	1106 m2 X 160 Ft/m2 X 4 év  =  707.840,-Ft.

Így visszavásárlási ár - a telekadóval csökkentett vételár, az elismert értéknövelő beruhá-zással - 3.098.556,-Ft összeg lenne.

Kérem a Képviselőtestületet az előterjesztést megvitatni, és döntéseiket meghozni szívesked-jenek!

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonakali község Önkormányzatának Képviselőtestülete

a meghiúsult építkezés miatt visszavásárolja Kövesdi Krisz-tina Szilvától a Balatonakali 60/2 hrsz-ú, 1106 m2 alapterü-letű közművesített építési telket, (mely helyileg a Hóvirág utcában található), az alábbi feltételekkel:

1.) A telek eladási ára: 2.800.000,-Ft + ÁFA  =  3.556.000,-Ft összeg volt.

2.) Az Önkormányzat a 3 éves időtartamra telekadó men-tességet biztosított, de kikötette, hogy amennyiben ezen mentességi időtartam alatt a lakóház nem épül fel, a telek-adót visszamenőlegesen a tulajdonszerzést követő év (2016.) első napjától meg kell fizetni.

Ennek összege:

1106 m2 X 160 Ft/m2 X 4 év  =  707.840,-Ft.

Ez a visszavásárlási árat csökkenti.

3.) Az ingatlanon a vevő vezetékes vízbekötést, értéknövelő beruházást hajtott végre. Ennek összegét a felek 250.396,-Forintban fogadják el.

4.) Így visszavásárlási ár - a telekadóval csökkentett vételár, az elismert értéknövelő beruházással - 3.098.556,-Ft összeg.

A visszavásárlási árat az Önkormányzat a 2019. évi költség-vetése tartalék keretéből biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a szerződés aláírására.

Határidő:	2019. augusztus 15.

Felelős:	polgármester, pénzügy

Balatonakali, 2019. július 26.

Koncz Imre

polgármester