3. napirend								     Szám: 5/              /2018.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Balatonakali Képviselőtestület 2018. október 29.-i nyilvános ülésére

Tárgy: 	A téli időszakra felkészülés

Előadó: 	Koncz Imre polgármester

Előkészítette: Mészáros Géza faluüzemeltető

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!

A téli munkákat hat fő állandó munkatárssal és sajnos csak két fő közmunkással fogjuk tudni végezni. Ez a létszám, csak az időjárástól függően, szűken elegendő a téli feladatok elvégzé-séhez.

A hivatalba beépített fa aprítékos kazánt - fűtő hiányában - egyenlőre nem tudjuk üzemeltetni.

A vízhálózatok víztelenítésének csak az előkészítését kezdtük meg, mert az időjárás nem tette szükségessé a hálózatok leürítését. Ott kezdjük a munkát, ahol a használat már lehetővé teszi.

A hó eltakarításához szükséges gépek rendelkezésünkre állnak, két darab traktor tolólappal és a kis teherautó. A járművek felkészítését elkezdtük, a napokban befejeződik. A téli gumik cseréjére november 6.-ra van időpontunk a gumiszerelőnél.

Síkosság mentesítő szóróanyag készletünk maradt az előző évről, majd szükség szerint pótoljuk, mielőtt elfogyna.  Az orvosi rendelő és az óvoda járdáinak szórására beszerzünk környezetbarát szóróanyagot.

Ha a télen nagyobb mennyiségű a hó, akkor az eltakarítás során az önkormányzatnak – mint korábban is - szüksége lehet külső vállalkozóra a gyors és hatékony munka végzés érdekében.

Az előző évekhez hasonlóan megállapodást kötünk egy helyi vállalkozóval, arra az esetre, ha a nagy havazás miatt nagy traktor bevetése is szükséges.

Most is megkerestük a szóba jöhető két helyi vállalkozót, hogy tegyék meg ajánlatukat a hó eltakarításra. Egy ajánlatot kaptunk Slemmer Csabától, aki a tavalyi bruttó 8.000,-Ft/óra díj helyett az idén 9.000,-Ft/óra munkadíjért vállalja a munkát. (melléklet)

Elsődleges feladata a 71-es számú főút és a Dörgicsére vezető út felé irányuló közlekedési útkapcsolatok biztosítása.

Ezt követően az alábbi priorítási sorrend alapján köteles közreműködni a munkában: vasút-állomás, buszvárók- és fordulók, élelmiszer üzletek, gyógyszertár, önkormányzati épületek (óvoda, orvosi rendelők, polgármesteri hivatal), állandóan lakott településrészek utcái, majd a nyaralótelep, külterületi/hegyi utak megközelíthetőségének biztosítása.

A Vállalkozó köteles munkanaplót vezetni a napi teljesítéseiről (órára lebontva). A naplót a havas periódusok után (hetente) a faluüzemeltetővel leigazoltatja, és minden hónap végével a teljesített munka értékét leszámlázza a megrendelőnek.

Kérem a Képviselőtestületet, az előterjesztést megvitatni, és döntésüket meghozni szívesked-jenek!

Mészáros Géza

Település üzemeltető

HATÁROZATI  JAVASLAT

Balatonakali község Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza a 2018/2019. évi téli hóeltakarítás gépi munkái-nak végzésével Slemmer Csaba vállalkozót bruttó 9.000,-Ft/óra munkadíjért, amennyiben a hóeltakarítást/síkosság-mentesítést az önkormányzat jelenlegi kapacitásával nem tudja elvégezni.

Az elvégzett munkát a faluüzemeltető eseti igazolása alap-ján havonta számolhatja el a vállalkozó.

A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megbí-zási szerződés aláírására.

Határidő: 	azonnal

Felelős:	polgármester, faluüzemeltető

Balatonakali, 2018. október 24.

Koncz Imre								   	           		    polgármester