3. napirendi pont							           Szám: 5/555/2021.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Balatonakali Polgármesterének 2021. április 29-i nyilvános döntésének elősegítésére

Tárgy: 		Idegenforgalomi szezonra felkészülésről beszámoló

Előkészítette	Kovács Ágnes strandgondnok

TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR!

A nyárra készülve új gasztronómiai egységek kaptak lehetőséget, egyrészt bővítve a kínálatot, másrészt megelőzve az elmúlt nyáron kialakult fennakadásokat vendégeink kiszolgálása terén.

Ezek közül egy már nyitásra kész, és immár a második is testet öltött napjainkra, s stílusában a már elkészült CAFAT-hoz igazodva, mégis egyedi jellemzőkkel rohamléptekben halad a nyitás felé. Az érdeklődők láthatják, hogy fedett terasszal, s egy impozáns tetőterasszal várja majd a vendégeket. Mindkét egységnél elkészült a víz, villany, illetve csatorna bekötés, most a tereprendezés folyamata zajlik.

Az üzemeltetésükhöz, s a későbbi fejlesztésekhez szükségessé vált elektromos hálózatunk bővítése is, amelynek vezetékfektetése már lezajlott, a tereprendezési munkákat megkezdték, reményeink szerint hamarosan befejeződik a kivitelezés. Ehhez kapcsolódva a szerviz út világítását is megrendeltük a kivitelezőtől, itt már csak a lámpatestek felszerelése van hátra.

Elkészült a gyönyörű, esztétikus burkolattal ellátott sétányunk is, hamarosan birtokba vehetik vendégeink, kihasználva a kényelmes közlekedés lehetőségét. Reményeink szerint örömüket lelik benne nem csak a sétálók, de a gyermekes családok, kerékpárt toló vendégeink is.

Automata locsolórendszerünk építésében is a munka befejezéséhez közeledünk, rövidesen megkezdhetjük a fű pótlását az érintett területeken.

A szezonra új játszótér várja az apróságokat, beszerzésre kerül egy Modena típusú vízibicikli, s impozáns vízi mentő figyelőállást telepítünk a part mellé, megnövelve ezzel a fürdőzés biztonságát.

A nyárra egy vízi kalandpark települ strandunkra, ennek műszaki előkészítése is megkezdődött.

Még április hónapban elvégeztetjük a kőszórás javíttatását, ez megkönnyíti majd a part rendben tartását, és a hínárvágást is.

Kamerát telepíttetünk a bejárat előtti park, és a kávézó külső teraszának megfigyelésére, így talán elejét vehetjük az előző nyáron problémákat okozó éjszakai hangoskodásnak!

Rengeteg munkát fektetünk bele idén is, hogy vendégeink a lehető legkényelmesebb körülmények között, rendezett környezetben pihenhessenek!

Megkezdtük a diákmunkások toborzását, újra kinyitjuk a strandkönyvtár, és játszóházat is.

Nem mellékelek felkészülési ütemtervet, mivel nem a megszokott módon indítottuk a munkákat, de ettől függetlenül a kollégák az előző évek gyakorlata szerint minden szükséges előkészületet megtesznek a nyitáshoz.

Reményeink szerint június közepén kinyithatjuk strandpénztárainkat, a jogszabálynak megfelelően már a hátsó pénztárban is lesz POS terminál, és egy ATM készülék telepítése is folyamatban van a bejárat mellé.

A településüzemeltetés most is rengeteg segítséget nyújt a felkészüléshez, ezúton is köszönet érte!

A járványügyi helyzet kedvező alakulásában bízva egy a tavalyinál jobb szezont remélek, és kollégáimmal meg is teszünk mindent, hogy így lehessen!

Balatonakali, 2021. április 22.

Kovács Ágnes

strandgondnok