3. napirend                                                                                                 Szám: 5/1006-2/2014.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Balatonakali Képviselőtestület 2014. szeptember 25-i nyilvános ülésére

# Tárgy:                    Gyöngyvirág - Hóvirág utcai csapadék víz elvezetés

Előadó:                  Koncz Imre polgármester

###### Előkészítette:         Dr. Szabó Sándor kirendeltség vezető

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!

A nyár és az elmúlt időszak során lehullott rengeteg csapadék ill. a közeli napok özönvízszerű felhőszakadásai nyomán több helyen kritikus állapotok alakultak ki a közigazgatási területün-kön.

Külterületen főként a földutakat és a kerékpárutat mosta el/alá a lehulló csapadék nyomán megjelenő patakok.

Belterületen a 71-es átereszein akadtak problémák, és a településen visszatérő probléma a Gyöngyvirág- Hóvirág vízelvezetése.

A Gyöngyvirág utcában egy lapály van, melynek nincs lefolyása. Ennek a probléma megoldása az augusztusi ülésünkön is szóba került. Éppen az ülés előtt kaptuk meg a tervező költségbecslését, ami kb. 800 méter részben zárt árok, kocsibejárók tervezését, engedé-lyeztetését, megépítését tartalmazta.

Kb. 35-40 Millió Forint lenne az, hogy egyetlen problémát így megoldjunk. Elvinné a tartalék pénzünket. Ezt csak pályázati forrásból tudnánk megcsinálni, de erre az elmúlt 4 évben nem volt lehetőség.

Felmerült megoldásként, hogy a leginkább érintett tulajdonos kapubejáróját, kerítés alapját megemelnénk, és nem folyna be a pincéjébe a víz.

Vásároltunk közben a csapadékvíz kárelhárításra 1 db Honda WB 20 motoros szivattyút a szükséges tartozékokkal.

A Fenye-hegyről befolyó víz továbbvezetésére felmerült egy másik megoldás is. Ennek során kb. 70 méter K szegély alkalmazásával továbbterelnénk a vizet a Hóvirág utcán a Pacsirta utca felé. Az utca onnantól lejt a Pacsirta utca felé, és a víz az úton folyna tovább. míg az Orgona utca alatt be tudna folyni a meglévő árokba.

A munka kivitelezésére a Strabag a mellékelt árajánlatot adta.

Ez sem csekély összeg, de mégis vállalhatóbb, mint a 40 Milliós kiadás.

Kérem a Képviselőtestületet az előterjesztést megvitatni, és a döntésüket meghozni szíves-kedjenek!

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonakali község Önkormányzatának Képviselőtestülete

megrendeli - a Gyöngyvirág-Hóvirág utcák kereszteződés-ben a csapadékvíz elvezetésre - a Strabag Zrt. árajánlata alapján a fenti utcákban szegélyezési/útépítési munkát.

A munkára 1.600.000,-Ft + ÁFA összeget különít el a költségvetése tartalék kerete terhére.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges intézkedésekre.

Határidő: 	2014. november 30.

Felelős:	polgármester

Balatonakali, 2014. szeptember 22.

Koncz Imre

polgármester