4. napirendi pont							           Szám: 5/1673/2020.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Balatonakali Polgármesterének 2020. április 28-i nyilvános döntésének elősegítésére

Tárgy: 		Idegenforgalomi szezonra felkészülésről beszámoló

Előterjesztő: 	Koncz Imre polgármester

Előkészítette	Kovács Ágnes strandgondnok

TISZTELT POLGÁRMESTER ÚR!

Sajnos beszámolóm a felkészülésről az idegenforgalmi szezonra formabontó lesz.

A jelenlegi járványügyi helyzet nem teszi lehetővé a megszokott ütemterv szerinti felkészü-lést, ettől függetlenül bizakodva tekintünk a szezon elé, s tesszük a dolgunkat.

A legpozitívabb hír most a jelenleg folyó vizesblokk felújítás, melynek kivitelezése jó ütem-ben halad. A bontási munkák jelentős részét elvégezték, a szennyvízcsöveket beépítették, az elválasztó falak építése zajlik.

Várhatóan a kitűzött határidőre elkészülnek az épületekkel, és birtokba tudjuk venni a korszerű vizesblokkjainkat.

A terület felkészítését folyamatosan végezzük, bár a biztonsági intézkedések bevezetése - csak egy fizikai dolgozó végezhet munkát egyszerre - nem könnyítik meg a dolgunkat, azért a munkák megfelelő beosztásával megfelelően haladunk.

A kertészeti munkák után május elején elkészül a bejárók lekezelése, majd sor kerül a padok, öltözők festésére is.

A várható nyitási időpont talán július 1. lehet, ennek ismeretében előkészítettem a strand őrzésének, takarításának döntését is.

Folyamatban van az elsősegélynyújtás árajánlata, a meder átvizsgálásának ajánlata, a vízi-mentés szerződéskötése. Ezek a kellő ütemben haladnak, a nyitásra minden szerződés rendben lesz.

A diákmunka egy másik fontos kérdés, a járvány előtt a toborzási felhívást eljuttattam a diák-szervezet felé, amint pontos képem lesz az időpontokról, a beinduló szolgáltatásokról, annak függvényében konkretizáljuk a település igényeit. Véleményem szerint ez kicsit nehezebben megy majd, mint az előző évben, de minden kapcsolatot megmozgatunk.

A csúszdát ebben a szezonban nem tudjuk kinyitni a pályázatos felújítás miatt, ezt kellő időben megfelelően kommunikálni kell a nagyközönség felé, ezt a honlapon meg is tesszük.

Jelen helyzetben sajnos több konkrétumot nem tudok közölni, de legjobb tudásom szerint alkalmazkodom a változó körülményekhez, s a strandot a kellő időre nyithatóvá tesszük!

Kérem beszámolóm elfogadását!

Balatonakali, 2020. április 23.

Kovács Ágnes

strandgondnok