4. napirend	                                                                                  Szám: 5/756- /2013.

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselőtestület 2013. szeptember 27-i nyilvános ülésére

Tárgy: 	Pénzügyi döntések (Dörgicsei út kapu bejárók)

Előadó: 	Koncz Imre polgármester

Előkészítette: 	Dr. Szabó Sándor kirendeltség vezető

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!

1.) Az előző testületi ülés végén, napirenden kívül tájékoztattam a testületet, hogy a Dörgicsei út felújítása során a tervező nem tervezete meg a telkek előtti kapubejárók vízátereszeinek a cseréjét. Ebből kifolyólag a közútkezelő által felügyelt pályázati beru-házás során nem lennének kicserélve az átereszek, melyek jelenleg több helyen csak 200 mm átmérővel rendelkeznek. A 200 mm-es áteresz nem képes arra, hogy egy kia-dós záporeső során keletkezett csapadékot elvezessenek. A beruházónak is érdeke, hogy az újonnan kialakított burkolat az esővíz által kimosott útpadka hibájából kifolyólag letörjön.

A nevezett hiányosságról tájékoztattam a műszaki ellenőrt és kértem, hogy a probléma megoldásához rendeljenek pénzt. A műszaki ellenőr tájékoztatása szerint csak nagyon nehezen tudnának átcsoportosítani a pályázat keretein belül, mivel az EU pályázat elszá-molása nem engedi ezt. Ennek ellenére mégis sikerült egy olyan műszaki megoldást találni, ami csökkenti azt a költséget, amit még rá kellene költeni.

A területen dolgozó Kazamata Bau kivitelező cégtől ajánlatot kértem a kapubejárók cseréjére. Azért csak tőlük, mivel információim szerint, jelenleg a munkaterületre más alvállalkozót nem enged be a beruházó, vagy csak hosszú engedélyezési eljárás után. Az előterjesztés mellékletét képező ajánlat szerint az első változat a teljes Dörgicsei úti belterületi szakaszra közel bruttó 4M Ft-os kiadást jelentene. A kapubejárók mérete egy már elkészített felmérés alapján lenne meghatározva, a jelenlegi állapotok figyelembe vétele mellett 3-5 m szélesség között. A tervezet szerint az aszfaltos út szélétől 2 m távolságba lenne leburkolva az áteresz, szürke 8cm-es térburkolóval, az átereszek egy-forma beton zárelemet kapnának. A közútkezelő átcsoportosításai, valamint műszaki megoldásbeli változtatása után olyan egyességre sikerült jutni, amiben az önkormány-zatnak bruttó 2,2 MFt költséget kellene vállalni.

A költségek alakulását a következő táblázat pontosan szemlélteti:

| ház szám | szélesség cm | megjegyzés a finanszírozásról | bekerülési költség nettó | pályázat fizeti (közút) | önkormányzat által fizetendő nettó |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | nincs |  |  |  |  |
| 3 | 500 | közút fizeti kivétel a térburkolat | 173 250 Ft |  |  |
| 5 | 500 | közút fizeti kivétel a térburkolat | 173 250 Ft |  |  |
| 7 | 400 | önkormányzat fizeti | 144 560 Ft |  | 144 560,0 Ft |
| 9 | 400 | önkormányzat fizeti | 144 560 Ft |  | 144 560,0 Ft |
| 11 | 500 | közút fizeti kivétel a térburkolat | 173 250 Ft |  |  |
| 13 | 400 | közút fizeti kivétel a térburkolat | 144 560 Ft |  |  |
| 15 | 400 | önkormányzat fizeti | 144 560 Ft |  | 144 560,0 Ft |
| 17 | k szegély | közút fizeti |  |  |  |
| 19 | k szegély | közút fizeti |  |  |  |
| 21 | k szegély | közút fizeti |  |  |  |
| 23 | k szegély | közút fizeti |  |  |  |
| 2 | 400 | önkormányzat fizeti | 144 560 Ft |  | 144 560,0 Ft |
| 4 | 400 | önkormányzat fizeti | 144 560 Ft |  | 144 560,0 Ft |
| 4 | 100 | önkormányzat fizeti | 58 490 Ft |  | 58 490,0 Ft |
| 6 | 300 | önkormányzat fizeti | 115 870 Ft |  | 115 870,0 Ft |
| 6 | 300 | önkormányzat fizeti | 115 870 Ft |  | 115 870,0 Ft |
| 8 | 400 | önkormányzat fizeti | 144 560 Ft |  | 144 560,0 Ft |
| 10 | nincs |  |  |  |  |
| 12 | 300 | önkormányzat fizeti | 115 870 Ft |  | 115 870,0 Ft |
| 14 | 300 | önkormányzat fizeti | 115 870 Ft |  | 115 870,0 Ft |
| 16 | 300 | önkormányzat fizeti | 115 870 Ft |  | 115 870,0 Ft |
| 18/A | 300 | önkormányzat fizeti | 115 870 Ft |  | 115 870,0 Ft |
| 18/B | 300 | önkormányzat fizeti | 115 870 Ft |  | 115 870,0 Ft |
| 20 | nincs |  |  |  |  |
| 22 | nincs |  |  |  |  |
|  |  | összesen |  |  | 1 736 940,0 Ft |
|  |  | áfa |  |  | 468 973,8 Ft |
|  |  | bruttó |  |  | 2 205 913,8 Ft |

A műszaki tartalombeli változtatás szerint a páratlan oldalon, a lakott terület kezdetétől egészen a 19-es számig K szegélyt használnának. Így azon a szakaszon nincs szükség átereszre, hiszen csak az úton keletkező vizet vezeti ott el. A fentről jövő csapadékvizet a páros oldalon vezeti nyílt árokban.

Az önkormányzat és a falu lakosságának számára a csapadékvíz elvezetésének problé-ma megoldása mellett esztétikailag is fontos lenne a terület megnyugtató rendezése. Hiszen a település második „Fő utcája”. Nem mindegy, hogy milyen kép fogadja azo-kat, akik északról érkeznek Akaliba.

A kivitelezővel történt egyeztetés során elhangzott, hogy a kivitelező két ütemben vál-lalná az átereszek megépítését. Az első ütemben betenné a 400-as átereszeket, a beton záró elemeket, visszatöltené, majd sovány betonnal lefedné. A második ütemben a térburkolat kerülne fel, viszont ez csak akkor, amikor a kivitelezés abba a szakaszba érne, hogy a végső aszfaltréteg is felkerült. Természetesen a számlázás is két ütemben történne. A munka során folyamatosan biztosítaná a kapubejárók használhatóságát.

Felhívom a T. Testület figyelmét, hogy a járda felújítása is már régen szükségessé vált. A jövőben erről is gondolkodnunk kell. Amennyiben szükségét látják a képviselők ak-kor a jövő évi költségvetés tervezéséhez árajánlatokat kérek a járda felújításához, két szakaszra lebontva. Az első szakasz a Hóvirág utcáig, a második pedig a tatabányai táborig.

Kérem a Képviselőtestületet az előterjesztést megvitatni, és döntéseiket meghozni szíveskedjenek!

HATÁROZATI  JAVASLAT

I.

Balatonakali község Önkormányzatának Képviselőtestülete megbízza a Dörgicsei út felújításán dolgozó Kazamata Bau Kft-ét (8200 Veszprém, Rozmaring u. 28./1.) - az előter-jesztésben leírt műszaki tartalommal - a kapubejárók, ára-jánlatuk szerinti kialakítására.

Az előzetes tárgyalások során kialkudott kivitelezési díjat bruttó 2.205.914,-Ft-ban fogadja el.

A költségeket a költségvetésének tartalék kerete terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges szerződés aláírá-sára.

Határidő:    azonnal

Felelős:      polgármester, kirendeltség vezető, pénzügy

Balatonakali, 2013. szeptember 24.

Koncz Imre				polgármester