5.2 napirend	                                                                                                  Szám: 5/34-1  /2015.

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Balatonakali Képviselőtestület 2015. november 26-i nyilvános ülésére

Tárgy: 	Pénzügyi döntések (esővíz elvezető, katasztrófavédelmileg indokolt szakaszának plusz munka megrendelése)

Előadó: 	Koncz Imre polgármester

Előkészítette:  Koncz Imre polgármester

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!

Korábbi határozatunkkal döntöttünk arról, hogy a régóta engedélyeztetés alatt álló CSA-1, a Gyöngyvirág utcától a Balatonig tartó esővíz elevezető csatorna, katasztrófavédelmi szempontból tovább nem odázható szakaszát, az engedély jogerőre emelkedését követően megrendeljük. A kivitelezéssel az önkormányzat Képviselőtestülete a Via Vomito Kft-t bízta meg. Ők a megrendelt munkát mára rendesen elvégezték.

A műszaki ellenőr javaslatot tett arra, hogy egy 35 méteres szakaszt az önkormányzat még rendeljen meg plusz munkaként, a jelenleg elkészült szakasztól a Balaton irányában. Javaslatát azzal indokolta, hogy egy esetleges nagyobb eső alkalmával, a Petőfi utcával párhuzamos szaka-szon felgyorsuló víz a 90 fokos kanyarban nagyon erős eróziós hatást fejtene ki az ott kiépített partszakaszra. Kár lenne veszélyeztetni az épülő Forrás park térelemeit. Javaslata szerint a szakaszt 10 cm vastag gyephézagos elemekkel kellene kiburkolni, így biztonságos és esztétikusan környezetbe illő (zöld) lenne az árok. Amennyiben szükséges, akkor a kanyarban elképzelhető, hogy egy kis részt teli lappal kell védeni, ez a kivitelezés során alakulhatna ki véglegesen.

Véleményem szerint hallgatnunk kellene a műszaki ellenőrre, hiszen akkor ezt a szakaszt úgy tudnánk befejezni, hogy a későbbi továbbépítés alkalmával már itt semmihez sem kellene nyúlni. Az esővíz elevezetőt már a Kutirét utca felől lehet tovább építeni, amennyiben a tervezett látványtó is megépítésre kerül, akkor természetesen azt is a túlsó utca irányából tudjuk megközelíteni, így megkímélve a tavaszra elkészülő park területét.

Az előterjesztés érdemi tárgyalásához felkértem a kivitelezőt, hogy adja meg árajánlatát a plusz munkára. Az előterjesztéshez csatoltam ajánlatát, mely

Kérem a Tisztelt Képviselőket az előterjesztés megvitatására, valamint javaslom a plusz munka megrendelését!

HATÁROZATI  JAVASLAT

Balatonakali község Önkormányzatának Képviselőtestülete

a folyamatban lévő CSA-1 esővíz elvezető rendszer ka-tasztrófavédelmileg halaszthatatlan szakaszának kivitelezé-se során – a műszaki ellenőr véleményét szem előtt tartva – bruttó 1.257.757,-Ft értékben megrendeli a 0+380-0+415 szelvények közötti árokszakasz kiépítését plusz munkaként a Via Vomito Kft.-től a benyújtott árajánlata alapján.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

A költséget költségvetésének tartalék kerete terhére biztosítja.

Határidő:    	2015. december 20.

Felelős: 		polgármester, pénzügy

Balatonakali, 2015. november 25.

Koncz Imre

polgármester