# K I V O N A T

## Balatonakali község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. március 31-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből:

53/2015. (III. 31.) határozat

Balatonakali község Önkormányzatának Képviselőtestülete

az orvosi rendelő felújítására, az árajánlata szerinti műszaki tartalom mellett a Szabadi Bau (8251 Zánka, Glóbusz u. 3.)

vállalkozót bízza meg.

A kivitelezésre bruttó 5.205.500,-Ft-ot biztosít az erre a célra elkülönített költségvetési keretének terhére.

Felhatalmazza a polgármestert az egyeztető tárgyalások lefolytatására, továbbá a szükséges szerződés aláírására.

A műszaki ellenőri teendők elvégzésével Ádám Lászlót bízza meg, a szolgáltatásának ellenértékét 50.000,- Ft + Áfa összegben a költségvetésének tartalék terhére biztosítja.

Határidő: 	   szerződés aláírására: 2015. április 30.

kivitelezés elkészítésére: 2015. június 30.

Felelős: 	   polgármester

Koncz Imre	Dr. Szabó Sándor

polgármester s.k.	kir.vezető s.k.

Kivonat hiteléül:

Balatonakali, 2015. április 1.

Dr. Szabó Sándor

kirendeltség vezető