5. napirendi pont							              Szám: 5/437/2013.

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselőtestület 2013. április 25-i nyilvános ülésére

Tárgy:    	Beszámoló a 2013. év nyári idegenforgalmi szezonra felkészülésről

Előadó:           Koncz Imre polgármester

Előkészítette: Mészáros Géza faluüzemeltető Lampert Zoltánné strandgondnok

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!

5/A.) Mészáros Géza falugondnok beszámolója:

A hosszú tél után rohammunkával végezzük a nyári előkészületeket. Sok dolgot elő tudtunk készíteni a rossz időben, de több munkának csak késve lehetett hozzáfogni.

Ebben az évben hamarabb kezdődtek el a közmunka programok, mint tavaly. Két programban veszünk részt, hét főre van lehetőségünk, de most csak hat hely van betöltve.

Keressük a további munkatársakat, mert még szükség van strandi pénztárosokra, takarítóra és fizikai kisegítőre. Sajnos úgy látszik, ezt nem tudjuk Akaliakkal meg oldani.

A hosszú tél és a közmunkások korábbi érkezése lehetőséget adott arra, hogy az üdülő területeken el-végezhessük az utcai fák gallyazását, tavaly erre nem került sor. A veszélyes fák gallyazására még ez-után kerül sor, de kevesebb munkát igényel mint tavaly.

Egészségügyi festést végeztünk a két orvosi rendelőben.

A strand biztonságos üzemeléséhez szükséges vízimentési szerződést megkötöttük, az orvossal köten-dő szerződés elő van készítve.

A vizes blokkok víz alá helyezése megtörtént, a melegvíz előállító berendezés üzemkész.

A szennyvíz átemelő tavaszi karbantartása még hátra van, az átemelő felújítása, esetleges cseréje napi-renden van.

A Balaton vizének megfelelő magassága biztosítja majd az öntöző berendezés zavartalan üzemelését.

Az első vizesblokk járólapjának csúszás mentesre cseréléséhez kivitelezőt keresünk a tárgyalás folya-matban van. Ajánlatot kértünk a strand bejáratánál lévő viakolor burkolat balesetveszélyes hibáinak kijavítására.

A strand kerítésének javítását folytatnunk kellene, mert a saját kerítés szakaszunk elég rossz állapot-ban van több helyen kibontották. Meg kéne fontolni egy újabb szakasz cseréjét.

A strandon lévő virágágyakat újjáépítjük új szegéllyel nagyobb területen, el akarjuk készíteni a bejá-rathoz tervezett virágágyat is.

Forgalom gátló oszlopokat építettük be a főbejárat térburkolata szélére, az autós felhajtás megakadá-lyozására.

A játszóterek eszközeinek festését el akarjuk végezni a tavasz folyamán.

Hozzáfogtunk a szabadtéri színpad felújításához, az újra festés már megkezdtük. A mobil színpad két elemének padlóját újra cseréljük.

A nyári kulturális programokkal kapcsolatos feladatainkat folyamatosan egyeztetjük a programszervezővel.

A községben és a strandon kiültetésre kerülő egynyári virágok megrendelése megtörtént. További négy új közvilágítási oszlopra fogunk futó muskátlit helyezni, ezek tartóberendezését már elkészítettük.

5/B.) Lampert Zoltánné strandgondnok beszámolója:

Sajnos a strandi feladatok elvégzésével az idén nagyon el vagyunk késve, az időjárás miatt. Ebben az évben is szerettük volna március 1-el elkezdeni a kinti munkákat, de a hideg és a hó közbe szólt. Így mondhatom, hogy csak április közepétől tudunk érdemi munkát végezni. Kezdtük a faágak összeszedésével, majd a part takarításával. Közben megkapáltuk a strand előtti kertet.  A víz ráengedése után az illemhelyet megnyitottuk a horgászok számára.

Most talán már jó idő lesz és el tudjuk kezdeni a padok, öltözők, bóják festését. Amennyiben időnk lesz rá, akkor szeretnénk lefesteni a 4 kis faházat is. Ha nem, akkor elhalasztjuk őszre ezt a munkát.

Remélem, hogy még szezon előtt sikerül az első vizesblokk padozatának cseréje csúszásmen-tes burkolatra. Nagyon szerettem volna, ha az Önkormányzat anyagi helyzete  megengedné a part melletti  burkolat felújítását. Bízom benne, hogy a munkák elvégzésére kapunk olyan ár-ajánlatot, ami elfogadható lesz. Ez nagyon sokat emelne  a strand színvonalán is. Nyilván sokat számítana a kékhullám zászló elnyerésénél is.

Az átemelő korszerűsítése szerintem a nyári szezon előtt már elmarad, de nagyon jó lenne, ha ősszel ezt a feladatot el tudnánk végezni.

Szeretnék kérni, ha esetleg lehetőség lenne rá egy-két új játékot a strand játszóterére. A tavaly leszerelt lovacskát nagyon sokan hiányolják. Jó lenne, ha egy hasonló játékkal tudnánk ezt pótolni.

Tavaly nyáron panasz érkezett hozzám, hogy nagyon hangos a kis gépünk amivel a szemetet szedjük össze. Reggel nem tudnak az erős hangjától pihenni. Szeretném kérni egy csendesebb jármű vásárlását, mivel ez nagyon megkönnyíti és meggyorsítja reggelenként  a strand nyitásra való felkészülését. Gondolok itt akkumulátorral működő gépre, amely csendes lenne és nem érkezne rá panasz.

Az idén is szeretném kiszedetni a köveket a strand területéről Slemmer Csaba vállalkozóval.

A homok cseréje a játszótéren az idén is az előírásnak megfelelően meg fog történni nyitás előtt. A régi homokot elszállítjuk a sportpályákra, elterítjük és amennyiben még szükséges akkor hozatok a futball és a röplabdapályára is.

Tavaly építettünk a gyermek pancsoló köré gátat ennek megemelésére szükség lesz, mivel a víz most ellepi, és a hullámok átcsapnak felette. A gyermek pancsoló homokos részét ismét elviszi a hullámzás.

Remélem, hogy az idei évben is lesz Mozdulj Balaton! és jönnek a lelkes röplabdázók. Minden évben nagy sikere van ennek a rendezvénynek. Bízom benne, hogy újra nyílik az Á-kom-Bákom játszóház a kicsik nagy örömére.

Meszelés után kitakarítjuk a vizesblokkokat, a pénztárakat. Májusban elültetjük az egynyári virágokat.

Bízom abban, hogy az idei nyár is hasonlóan jó lesz, mint a tavalyi.

Kérjük a Képviselőtestületet beszámolók elfogadására.

Balatonakali, 2013. április 19.

Koncz Imre

Polgármester