5. napirend	                                                                                  Szám: 5/122-7/2014.

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Balatonakali Képviselőtestület 2014. július 14-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy: 	Pénzügyi döntések (strandi fejlesztések, fatelepítés)

Előadó: 	Koncz Imre polgármester

Előkészítette:  Koncz Imre polgármester

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!

1.) Az elmúlt ülésen döntöttünk 7 db napkollektoros lámpaoszlop kihelyezéséről. Az akkor kapott téves információk szerint darabja bruttó 350 eFt lett volna. Ezzel szemben 300 eFt + ÁFA az áruk, azaz bruttó 381.000,-Ft egy darab. Így az elfogadott határoza-tunkat módosítani kell.

2.) A strandi gyümölcsöző építése során a korábban megnyert pályázati támogatásban meghatározott összegeken felül plusz munka elvégzésének az igénye merült fel. Nem szerepelt a beadott anyagban az épület belső gépészeti szerelése, villamos szerelése, va-lamint esztétikai okokból egy teljes lambéria burkolat került a gerendafedés felső ré-szében, ami szintén nem volt része a kivitelezői szerződésnek. Továbbá a térkövezés méretét is meg kellett nagyobbítani a használhatóság érdekében.

A fenti munkák a következő költségigénnyel járnak (bruttó értékben értve):

- térkő szegéllyel		121.000,-Ft,

- lambéria festve		122.000,-Ft,

- belső villanyszerelés		  85.000,-Ft,

- belső vízszerelés		164.000,-Ft.

A fenti költségeket a strand keretére el lehetne ugyan számolni, viszont ebben az évben annyi fejlesztést és javítást kellett végezni, hogy az előirányzat már nem elegendő a további költséget fedezésére, így mindenképpen a tartalékkeret terhére kell határoznunk.

3.) Az önkormányzat minden évben támogatja civil szervezetit, többek között a Bala-tonakali Sporthorgász Egyesületet is, ebben az évben 100e Ft működési költség támoga-tással. Az Egyesület tevékenyen részt vesz a fiatal korosztály nevelésében, horgászatra oktatásában. Az idei évben bentlakásos horgásztábort szervez az egyesület, melyhez nincs elegendő forrása.

A táborban részt vevő gyermekek szülei viselik a költségek nagy részét, valamint a Ba-kony Balaton Horgászegyesület is támogatja anyagilag a fiatalok táboroztatását. Az E-gyesületnek szüksége lenne 100 eFt támogatásra a tábor zökkenőmentes lebonyolítá-sához. Javaslom, hogy az önkormányzat vállalja át ezt az összeget és átadott pénzesz-közként utalja az összeget az egyesületnek.

4.) A Dörgicsei út felújításával párhuzamban elkészült az önkormányzati beruházás ke-retei között lebonyolított járdaburkolatok cseréje. A 71-es út és a Sport utca közötti jár-daszakasz felújítása során a mellette lévő rézsű is rendezve lett. A későbbi árnyékos rész kialakítása miatt szükség lenne nagyobb méretű fák ültetése erre a szakaszra. A telepü-lésüzemeltető javaslata szerint hársfákat kellene ide ültetnünk, számszerűen 6 db-ot. Fontos, hogy nagyobb méretű konténeres fák legyenek, a gyorsabb növekedés miatt. Az előzetes információk szerint egy ilyen fa ára bruttó 18 eFt. Szükség lesz még a telepítés során jó minőségű karókra, öntöző csőre és esetleg más segédanyagokra. A telepítést a dolgozóink is el tudják végezni. Javaslom, hogy a fentiek okán a testület 200e Ft keretösszeget biztosítson erre a célra.

Kérem a Képviselőtestületet az előterjesztést megvitatni, és döntéseiket meghozni szíveskedjenek!

HATÁROZATI  JAVASLAT

I.

Balatonakali község Önkormányzatának Képviselőtestülete

a 129/2014. (VI. 25.) határozatát az alábbiak szerint módo-sítja:

II.) A Vadrózsa utcában 3 db, az Úttörő-Sági utcákban szin-tén 3 db és a Szömörce közbe 1 db napkollektoros lámpa-oszlop beszerzésére és felszerelésére (381.000,-Ft/db) 2.667.000,-Ft-tot biztosít költségvetési szakfeladata terhére.

Határidő:         azonnal

Felelős:            polgármester, pénzügy

HATÁROZATI  JAVASLAT

II.

Balatonakali község Önkormányzatának Képviselőtestülete

a strandi gyümölcsöző építése során felmerült plusz munkák

(térkővezés 121.000,-Ft; lambériázás 122.000,-Ft; belső vil-lanyszerelés 85.000,-Ft; belső vízszerelés 164.000,-Ft) el-végzésének költségeit - 492.000,-Ft összegben – költség-vetése tartaléka kerete terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedésekre és a kifizetésekre.

Határidő:         azonnal

Felelős:            polgármester, pénzügy

HATÁROZATI  JAVASLAT

III.

Balatonakali község Önkormányzatának Képviselőtestülete

100 eFt-tal támogatja a Balatonakali Horgász Egyesületet az ifjúsági horgászok bentlakásos horgásztáborának megtartá-sában, a költségvetése tartaléka kerete terhére.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedésekre.

Határidő:         azonnal

Felelős:            polgármester, pénzügy

HATÁROZATI  JAVASLAT

IV.

Balatonakali község Önkormányzatának Képviselőtestülete

a 71-es út és a Sport utca közötti járdaszakasz rendezésére, parkosítására 6 db nagy méretű konténeres hársfa (darabja 18 eFt) ültetésére 200 eFt-tot biztosít költségvetésének tar-talék kerete terhére.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedésekre.

Határidő:         azonnal

Felelős:            polgármester, pénzügy, település üzemeltető

Balatonakali, 2014. július 9.

Koncz Imre			polgármester