6. napirend	                                                                                                Szám: 5/801/2014.

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Balatonakali Képviselőtestület 2014. június 25-i nyilvános ülésére

Tárgy: 	Forrás park projekt

Előadó: 	Tóth László alpolgármester

Előkészítette: 	Dr. Szabó Sándor kirendeltség vezető

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!

Az Orvosi rendelők mellett, a Kutirét-Petőfi utcák által közrezárt terület - amelyen a játszótéri elemek - is találhatóak a Balatonakali 130/11 hrsz-ú ingatlan.

Régen itt volt a marhák itatója (Csordás kút), sőt erről a nevét a nyugati üdülőtelep. A forrás az elmúlt évtized aszályos éveiben több éven keresztül is kiszáradt, de az elmúlt 1,5-2 évben ismét pozitív vízhozamot produkálva, csörgedezik egy kis erecske.

Már korábban felmerült ennek a forrásnak a környékének rendbetétele.

Most először egy geodéziai felmérést, kell készíttetnünk, amely a meglévő fák, a vízelvezető árok és egyéb jellemző objektumok helyét jelöli. (árajánlat 45 eFt)

Ezt követően vízjogi engedélyeztetési tervet kell készíttetnünk. Ennek a díja kicsit húzós, mert csak maga az engedélyeztetés illetéke 160 eFt.

A közel múltban elkészült a csapadékvíz elvezetés tanulmányterve. (megtekinthető a pm.nél)

Ebből többek között az is kiderül, hogy a Dörgicsei út felújításával és a település belterületi részeinek csapadékvíz elvezetéséhez már nem lesz elég a 71-es főút alatti meglévő áteresz, ill. ezt a vizet tovább kell vezetni a Petőfi utcai járdával párhuzamosan (hiányzó szakasz) a játszótér zöldterületén lévő árokig.

Az árkot innentől ki kellene szélesíteni, tisztítani, a burkolatot lehet cserélni kellene, a köztes utcák átereszeit valószínű nagyobbra kell cserélni, emellett a Szentgál utca és a Révész utca közötti magán-területen átmenő vízfolyás jogi helyzetét is rendezni kellene.

Ez lenne a priorítás szerint az első, és legfontosabb lépés, mert ez a szakasz a belterület csapadék összegyűjtő bevezetése a Balatonba.

Közben persze lehet készítetni a konkrét tervet a Gyöngyvirág utcai vízproblémára.

Azonban azt is tudni kell, hogy a kis tavacska és a fenti nagyobb munka illetéke is ugyanannyi. Azonban ha egy terv keretében készítettjük el, akkor az illeték kevesebb. Ha elkészül a terv, azt lehet szakaszolni, ütemekre bontani, és egymástól függetlenül megcsinálni az árkot és a forrás parkját.

Persze így a tervezés díja lenne most több, de így is, úgy is meg kell csináltatnunk. (tervező árajánlatát még nem küldte meg)

Ezt követően kerülhet sor kertépítészeti kiviteli terv készítésére, amelyben koncepcionálisan elhelyezésre kerül egy tó, amelyet a forrás táplál, játszótéri elemek, utcabútorok (pad, hulla-dékgyűjtő, kerékpártároló), ha szükséges burkolatok, sétaútvonal, a növények helye és azok pontos megnevezése. (mellékelt árajánlat alapján 120 eFt + ÁFA)

Kérem a Képviselőtestületet az előterjesztést megvitatni, és döntéseiket meghozni szíveskedjenek!

HATÁROZATI  JAVASLAT

I.

Balatonakali község Önkormányzatának Képviselőtestülete

megrendeli a Balatonakali 1303/11 hrsz-ú ingatlanának a Terraplan Bt. (8300 Tapolca, Bajcsy-Zs. u. 19.) általi geo-déziai felmérését, 45.000,-Ft munkadíjért, melyet költségve-tése tartalék kerete terhére biztosít.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és a pénz folyósítására.

Határidő:          azonnal

Felelős:            polgármester, pénzügy

HATÁROZATI  JAVASLAT

II.

Balatonakali község Önkormányzatának Képviselőtestülete

megrendeli a 71-es főúttól a balatoni torkolatig a csapadék vízelvezető árok és a Balatonakali 1303/11 hrsz-ú önkor-mányzati ingatlanon fakadó forrás körüli „tavacska” kialakí-tásának vízjogi engedélyeztetési tervét.

A munkával megbízza a „Víz-Környezet” Kft-tét (8200 Veszprém, Sarló u. 10.) 100.000,-Ft + ÁFA összegben.

A munka fedezetét a költségvetése tartalék terhére biztosít-ja.

Felhatalmazza a polgármestert és a főépítészt a szükséges teendők intézésére.

Határidő:         szerződésre 2014. július 15. ill.

a tervezésre, eng.re  2014. november 30.

Felelős:            polgármester, pénzügy, főépítész

HATÁROZATI  JAVASLAT

III.

Balatonakali község Önkormányzatának Képviselőtestülete

megrendeli a Balatonakali 1303/11 hrsz-ú ingatlanának kertépítészeti kiviteli terv készítését a Royal-Kert Kft-től (8200 Veszprém, Sólyi u. 8.) az ajánlat szerinti 120.000,-Ft + ÁFA vállalkozási díjért, melyet költségvetése tartalék kerete terhére biztosít.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és a pénz folyósítására.

Határidő:         szerződésre 2014. július 15. ill.

a tervezésre, eng.re  2014. november 30.

Felelős:            polgármester, pénzügy, főépítész

Balatonakali, 2014. június 20.

Tóth László 				polgármester