- 6. napirend									Szám: 5/1361/2019.

- E L Ő T E R J E S Z T É S

a Balatonakali Képviselőtestület 2019. december 12-i nyilvános ülésére

Tárgy: 	Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés (2019.)

Előadó:  	Koncz Imre polgármester

Előkészítette: Meretei Anikó igazgatási ügyintéző

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!

A 2019. január havi ülés óta eltelt időszakban az alábbi határozatok születtek, melyekre intézkedni kellett megfelelő határidőben:

2/2019. (I. 12.) A Balatoni Hajózási Zrt-ben keletkezett tőkejuttatási kötelezettség

Hi: 2019. 01. 31

F: polgármester

Intézkedés: Részvény átadással kellett teljesíteni a kötelezettséget, az állam részvényeket vá-sárolt a társaságban.

8/2019. (I. 12.) Kiegyenlítő bérrendezésialap támogatásra irányuló Belügyminiszteri pályázat

Hi: 2019. 01. 25.

F: Tósoki Imre tihanyi polgármester.

Intézkedés: Benyújtották a tihanyiak a pályázatot.

31/2019. (I. 30.) Véleménynyilvánítás Balatonakali területére vonatkozóan a kötelező felvételt biztosító iskoláról

Hi: 2019. 02. 15.

F: polgármester

Intézkedés: Kötelező felvételt biztosító iskola elfogadása:

1.) Bozzay Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Zánka;

2.) Benczés Apátság Illyés Gyula Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Tihany

33/2019. (I. 30.) Pályázat kiírása a Balatonakali 908 hrsz-ú külterületi ingatlan értékesítésére

Hi: 2019. 04. 30.

F: polgármester

Intézkedés: A pályázat kiírásra került, de jelentkező nem volt rá, így az eredménytelen lett.

34/2019. (I. 30.) A Tanya büfé alatti földterület (HRSZ 0108/5) egy részének bérbeadása

Hi: 2019. 02. 20.

F: polgármester

Intézkedés: Bérleti szerződés aláírásra került.

43/2019 (II. 15.) A polgármester 2019. évi szabadságának ütemezése

Hi: 2019. 10. 30.

F: alpolgármester

Intézkedés: Kisebb, előre jelezett változtatásokkal a szabadság napjait igénybe vette.

48/2019 (II. 15.) „Balatonakali Tiszteleti Polgára” cím adományozása 2019. évben

Hi: 2019. 03. 15.

F: polgármester

Intézkedés: Poszthumusz kapta meg a címet Kutor Lajos, az elismerést hagyatékának kezelő-je, dr. Palásthy Julianna képviselő asszony vette át.

51/2019. (II. 27.) Kulturális programok 2019. évi szolgáltatási terve

Hi: 2019. 12. 31.

F: polgármester, művelődés szervező

Intézkedés: A programok megvalósultak.

52/2019. (II. 27.) 2019. évre tervezett programok megvalósításához kötelezettség vállalása, megrendelők, szerződések aláírása.

Hi: 2019. 12. 31.

F: polgármester, pénzügy, művelődés szervező

Intézkedés: A megrendelések, szerződések folyamatosan aláírásra kerültek, a keretösszeget nem léptük túl. A programok megvalósultak.

53/2019. (II. 27.) Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetői pályázatának kiírása.

Hi: 2019. 07. 31.

F: polgármester

Intézkedés: A pályázat kiírásra került. Eredménytelen lett, mert jelentkező nem akadt. Újabb 1 évre megbízás a vezető óvónőnek.

54/2019. (II. 27.) Balatonakali, Kossuth Lajos utca 2. és 36. számok közötti útszakaszon egy-irányúsítás megvalósítása

Hi: 2019. 05. 15.

F: polgármester, településüzemeltető

Intézkedés: Az egyirányúsítás megvalósult.

55/2019. (II. 27.) Balatonakali, Kossuth Lajos utca 2. és 36. számok közötti útszakaszon kivitelezéshez kapcsolódó tábla elhelyezési munka megrendelése

Hi: 2019. 05. 15.

F: polgármester, pénzügy, településüzemeltető

Intézkedés: Vállalkozási szerződés megkötésre került (Bakony Plastiroute Kft), a táblák kihelyezése megtörtént.

56/2019. (II. 27.) Balatonakali, Kossuth Lajos utca ún. Főtér zöldfelület-rendezési munkála-tainak megrendelése

Hi: 2019. 05. 15.

F: polgármester, pénzügy, településüzemeltető

Intézkedés: Vállalkozási szerződés megkötésre került (Mező-Bau Invest 09 Kft.), a kivitelezés megtörtént.

57/2019. (II. 27.) Strandi belépők árának megállapítása

Hi: 2019. 05. 30.

F: polgármester, strandgondnok

Intézkedés: Az árakról és a kedvezményekről az érintettek értesültek.

58/2019. (II. 27.) Kölcsönzési díjak megállapítása.

Hi: 2019. 05. 30

F: polgármester, strandgondnok

Intézkedés: A szezonban a megállapított díjakat alkalmaztuk.

59/2019. (II. 27.) Kossuth Lajos u. 45. szám alatti apartmanok 2019. évi bruttó bérleti díjának megállapítása.

Hi: 2019. 04. 30.

F: polgármester, pénzügy

Intézkedés: A megállapított árakat alkalmaztuk.

60/2019. (II. 27.) A strandi stég 2019. évi használati díjának megállapítása.

Hi: 2019. 04. 30.

F: polgármester, strandgondnok, faluüzemeltető

Intézkedés: A megállapított árakat alkalmaztuk.

65/2019. (III. 27.) Sági utca alatti mandulaültetvény kerítésének kiépítése

Hi: 2019. 05. 31.

F: polgármester, településüzemeltető

Intézkedés: Vállalkozási szerződés megkötésre került, a kivitelezés megtörtént.

66/2019. (III. 27.) Strandi zárható, fedett konténertároló építése

Hi: 2019. 05. 31.

F: polgármester, strandgondnok

Intézkedés: Vállalkozási szerződés megkötésre került, a kivitelezés megtörtént.

77/2019. (IV. 11.) Közterület-fejlesztési munkálatok (Berkenye köz, Pacsirta utca, Művelődési Ház – Magtár, temető lépcső)

Hi: 2019. 09. 30.

F: polgármester, pénzügy

Intézkedés: Vállalkozási szerződés megkötésre került, a kivitelezés megtörtént.

80/2019. (IV. 30.) A Steel 21 Security Kft. megbízása a strand őrzésére

Hi: 2019. 05. 15.

F: polgármester, pénzügy, strandgondnok

Intézkedés: Megbízási szerződés megkötésre került.

82/2019. (IV. 30.) Kökény Judit Eszter megbízása a strandi vizes blokkok/öltözők takarítására

Hi: 2019. 05. 15.

F: polgármester, strandgondnok, pénzügy

Intézkedés: Megbízási szerződés megkötésre került.

84/2019. (IV. 30.) Terület bérbeadása quad pálya létesítéséhez és üzemeltetéséhez.

Hi: 2019. 05. 30.

F: polgármester

Intézkedés: A bérleti szerződés megkötésre került.

95/2019. (V. 29.) Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetéséről szóló beszámoló elfogadása.

Hi: 2019. 05. 31.

F: jegyző

Intézkedés: A beszámoló elfogadásra került.

99/2019. (V. 29.) Pályázat benyújtása három önkormányzati utca (Gyöngyvirág, Pántlika, Kutirét utcák) felújítására

Hi: 2019. 05. 31.

F: polgármester, pénzügy

Intézkedés: A pályázat benyújtásra került, de forráshiányra való hivatkozással elutasították.

101/2019. (V. 29.) Tölgyfa hulladékgyűjtők készíttetése

Hi: 2019. 06. 15.

F: polgármester, településüzemeltető

Intézkedés: A vállalkozói szerződés aláírásra került, a kivitelezés elkészült.

102/2019. (V. 29.) Horganyzott acéllemezből készített szeméttároló-bélés készíttetése

Hi: 2019. 06. 15.

F: polgármester, strandgondnok

Intézkedés: A vállalkozói szerződés aláírásra került, a kivitelezés elkészült.

103/2019. (V. 29.) Vadrózsa utca és Vasút sor közvilágításának kiépítése (20 db lámpatest és kiegészítőik, beüzemelés és hálózatra kapcsolás)

Hi: 2019. 06. 15.

F: polgármester, pénzügy

Intézkedés: A vállalkozói szerződés aláírásra került (Dobosi József), a kivitelezés elkészült.

105/2019. (V. 29.) Pályázat kiírása a Balatonakali 0118/2 hrsz-ú külterületi ingatlan értékesítésére

Hi: 2019. 07. 30.

F: polgármester

Intézkedés: A pályázat kiírásra került, eredményes lett, a nyertesek megvásárolták az ingatlant

108/2019. (VI. 12.) A Napköziotthonos Óvoda kültéri kiülőjének új tetőszerzet építése

Hi: 2019. 06. 15.

F: polgármester, településüzemeltető

Intézkedés: A vállalkozói szerződés aláírásra került, a kivitelezés elkészült.

109/2019. (VI. 12.) Dörgicsei út és Pántlika utca egyes szakaszainak szegélyezése

Hi: 2019. 07. 15.

F: polgármester

Intézkedés: A Folyondár 2008 Kft. a kivitelezéssel elkészült, a számlázás még folyamatban van, a napokban lezárul.

112/2019. (VI. 26.) A Napköziotthonos Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátására kiírt pályázat eredménytelennek nyilvánítása

Hi: 2019. 07. 31.

F: polgármester

Intézkedés: Nem érkezett a kiírásra érvényes pályázat, így azt érvénytelennek nyilvánítottuk. Sárándiné Németh Hajnalkával 2020. július 31-ig szerződést hosszabbítottunk az óvoda vezetői feladatok ellátására.

119/2019. (VII. 29.) Balatonakali 60/2 hrsz-ú építési telek visszavásárlása

Hi: 2019. 08. 15.

F: polgármester, pénzügy

Intézkedés: Az ingatlant visszavásároltuk.

121/2019. (VIII. 14.) Dózsa György utca és Vasút tér aszfaltozási és forgalomtechnikai munkái

Hi: 2019. 08. 31.

F: polgármester

Intézkedés: A vállalkozói szerződés aláírásra került (Renesis Kft.), a kivitelezés elkészült.

123/2019. (VIII. 14.) A DRV Zrt. által 2020-2034. időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv

Hi: 2019. 08. 31.

F: polgármester

Intézkedés: A tervet elfogadtuk, a szükséges nyilatkozatokat megtettük.

128/2019. (VIII. 29.) Korábban beszerzett RGB lámpák vezérléséhez szükséges berendezés megrendelése

Hi: 2019. 09. 15.

F: polgármester, pénzügy

Intézkedés: A vállalkozói szerződés aláírásra került (Dezelectric Kft.), a kivitelezés elkészült.

140/2019. (IX. 30.) Véleménynyilvánítás Balatonakali település teljes közigazgatási területére vonatkozóan a kötelező felvételt biztosítóiskolákról.

Hi: 2019. 10. 30.

F: polgármester

Intézkedés: A döntésről a Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalának hivatal-vezetőjét értesítettük.

159/2019. (XI. 26.) Közúthálózat burkolatjavítási munkái

Hi: 2019. 11. 30.

F: polgármester, pénzügy

Intézkedés: A vállalkozói szerződés aláírásra került (Via Vomito Kft.), a kivitelezés elkészült.

170-171/2019. (XI. 26.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra benyújtott 2 pályázat elfogadása

Hi: 2019. 12. 05.

F: polgármester

Intézkedés: A döntés felvitele az EPER-Bursa rendszerében megtörtént.

Kérem a Képviselőtestületet az előterjesztést megvitatni, és döntéseiket meghozni szíveskedjenek!

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonakali község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2019. évi lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

Határidő: 	   	azonnal

Felelős: 		polgármester

Balatonakali, 2019. december 12.

Koncz Imre

polgármester