7. napirendi pont							           Szám: 321-192012.

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Képviselőtestület 2012. december 14-i nyilvános ülésére

Tárgy:    	 Pénzügyi döntés módosítása

Előadó:            Koncz Imre polgármester

Előkészítette:   Dr. Szabó Sándor jegyző

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!

A legutóbbi ülésen döntöttünk a karácsonyi díszvilágítás szerelési költségeiről, Művelődési ház, a stúdió és a vizes blokk vezeték cseréjére és a mérőhely karbantartásáról.

Ezen költségekre bruttó 285.986,-Ft-tot fogadtunk el.

Azonban előre nem látható többletmunka merült fel a Művelődési házban (többlet 20.585,-Ft), a díszek felszerelése (többlet 10.780,-Ft), egy fényfűzér 35.446,-Ft-ba került. Az óvodában és a kialakítandó gyógyszertárban is javítani kellett a hálózatot 18.475,-Ft ill. 35.096,-Ft.

Azaz összesen bruttó 120.382,-Ft–ba kerültek a felsorolt tételek.

Kérem a Képviselőtestületet az előterjesztést megvitatni, és döntésüket meghozni szívesked-jenek!

HATÁROZATI JAVASLAT

### Balatonakali község Önkormányzatának Képviselőtestülete

a 201/2012. (XI. 27.) határozatát módosítva

a karácsonyi díszvilágítás, a Művelődési ház stúdió és a vizes blokkjának vezeték cseréje többletköltségeinek és az óvoda és a gyógyszertár villanyszerelési-javítási munkáira  további 120.382,-Ft-tot biztosít a költségvetés tartalék keretéből.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 	azonnal

Felelős:	polgármester, pénzügy

Balatonakali, 2012. december 13.

Koncz Imre

polgármester