9. napirend						                                  Szám: 5/          /2016.

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Balatonakali Képviselőtestület 2016. november 30-i nyilvános ülésére

Tárgy: 	Külterületi út kialakítása (Öreg-Leshegy)

Előadó: 	Koncz Imre polgármester

Előkészítette:  Dr. Szabó Sándor kirendeltség vezető

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!

A 2014-ben elfogadott és 2015. március 1. napjától hatályos Balatonakali község Helyi Épí-tési Szabályzatáról szóló 13/2014. (XII. 22.) önkormányzati rendeletünk és a hozzátartozó szerkezeti terv az korábbi ún. zártkerti területrészen lévő ingatlanok megközelítésére és a könnyebb közlekedés kialakíthatósága végett az ún. zártkerti ingatlanok alsó felén tervez – a közlekedési hatóság által előírt 8 méter szélességben - közutat kiszabályozni, kialakítani.  (1. melléklet)

Ez több ingatlant érint, ezek tulajdonosainak levelet írtunk megkeresésünkkel, melyben leír-tuk, hogy az út/utak jogi és fizikai kialakítását csak abban az esetben tudja Önkormányzatunk felvállalni, ha az úthoz szükséges területrészeket az ingatlan tulajdonosok ingyen átengednék a részünkre.

A munka során először az út jogi rendezését kell megcsinálni, majd az új út fizikai kialakítása következhet.

Első a földmérő által előkészítendő telekmegosztási vázrajz, tervanyag elkészítése lenne.

Majd a telekmegosztások földhivatali/hatósági záradékolása, engedélyeztetése.

Mivel mindegyik ingatlan külterület, akkor az úthoz kerülő ingatlandarabokat ki kell vonatni a művelésből (telkenként 30 eFt + 6.600,-Ft bejegyzés; + minőségi osztálytól függően Arany-koronánként 88.000,-184.000,-Ft).

Ezt követően lehetne a tulajdonosokkal megállapodást/szerződést kötni a területnek az Önkor-mányzat részére történő átadásáról. Ennek további ügyvédi munkadíja van.

Mint látható, a fizikailag már meglévő útnak - csak a térképen és az ingatlannyilvántartásban történő - kialakítása, rendezése is rengeteg költséggel (földmérő, ügyvéd, hatósági illetékek, eljárási díjak, művelésből kivonás stb.) jár.

A fizikailag még nem létező útnyomvanalához még a termőföld máscélú hasznosítása miatt (ahol nem erdő) Talajvédelmi terv is szükséges. (kb. 80-100eFt)

Mindezeket a költségeket Önkormányzatunk fel tudná vállalni.

Az új úttükör kialakítása ehhez képest, még nagyobb anyagi ráfordítást igényelne majd.

De amennyiben pályázati lehetőség adódna, a későbbiekben akár portalanított út kialakítása is elképzelhetővé válhatna.

A tulajdonosok közül egyedül Zádor Józseftől (a 0106/5 hrsz tulajdonosa) érkezett önzetlen felajánlás, nyilatkozat, hogy az úthoz szükséges területet az Önkormányzatnak ajándékozná.

Ezzel egy kb. 300 méteres új út kialakítása kezdődhetne, a már fizikailag meglévő, bitumenes (de jogilag rendezetlen) Öreg Leshegyi feljárótól nyugatra eső részen.

Ahhoz, hogy neki tudjunk állni a munkának szükséges a források biztosítása.

Első feladat a földmérő által előkészítendő vázrajz, tervanyag elkészítése. Erre a földmérőtől 100.000,-Ft-ra kaptunk árajánlatot. (amennyiben a többiek is pozitívan nyilatkoztak volna, akkor kisebb fajlagos költséggel lehetett volna elkezdeni a munkát)

Szükséges hozzá talajvédelmi terv elkészítettése a termőföld máscélú hasznosítása végett. Várható költsége kb. 80-100 eFt.

Ált. elj.i díj: 30 eFt.

Továbbá kivonási díj: 3-as minőségi osztályú legelő, kb. 1000 m2, 50 eFt.

Telekalakítási eljárási díjak: 2 X 12 eFt; 2 X 6,6 eFt; 1 X 3eFt.

Tehát kb. 320-330 eFt szükséges az új útszakasz jogi lebonyolításához.

Plusz az ügyvédi munkadíjak.

Ennek ellenére javaslom, hogy kezdjünk neki az útszakasznak, aztán a többivel is történik valami. Zádor úr esetében indokolja a munka előkészítését idős kora, és az is, hogy német-magyar állampolgárként majd csak jövő májusban várható hazánkba érkezése.

Kérem a Képviselőtestületet az előterjesztést megvitatni, és döntésüket meghozni szíveskedje-nek!

HATÁROZATI JAVASLAT

- Balatonakali község Önkormányzatának Képviselőtestülete

megrendeli a Terraplan Bt.-től (8300 Tapolca, Bajcsy-Zs. u. 19.) az ún. Öreg Leshegyi zártkerti területen a 0106/5 hrsz-ú ingatlan megosztását és útszakasz kiszabályozását, a telekhatár-rendezés előkészítését.

A telekalakítási dokumentáció elkészítésére és az eljárás lebonyolítására 350.000,-Ft-tot (megbízási, felmerülő eljá-rási költségeket, művelésből való kivonás díját) a költség-vetése tartalék kerete terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:          azonnal

Felelős:            polgármester, pénzügy

Balatonakali, 2016. november 29.

Koncz Imre

polgármester