9. napirend							                         Szám: 5/882/2025.

E  L Ő T  E R J E S Z T É S

a Balatonakali Képviselőtestület 2025. május 28-i nyilvános ülésére

Tárgy:	Pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely kialakítása, fejlesztése” c. alprog-ramra

Előadó: 	Koncz Imre polgármester

Előkészítette: 	Koncz Imre polgármester

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!

Az Agrárminisztérium pályázatot hirdetett a Magyar Falu Program keretében utak, hidak, járdák kialakítására, fejlesztésére, gyalogos átkelőhelyek kialakítására, fejlesztésére (a kiírás kódszáma: MFP-UHJ/2025).

A pályázati kiírásra azok az önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot, ahol az állandó la-kosságszám 5000 fő, vagy az alatti. A pályázat benyújtására 2025. május 23. – 2025. június 23. között van lehetőség. Út építése, felújítása esetén igényelhető legmagasabb támogatási összeg 45 millió forint.

A Pántlika és a Kutirét utca felújítására már a korábbi években is pályáztunk, pályázatunk a-zonban forráshiány miatt elutasításra került.

Mindkét utca meghatározó szerepet tölt be a legalapvetőbb szolgáltatások (orvosi rendelők, tömegközlekedési megállók, élelmiszerbolt) megközelítésében. Továbbá jelentős gyalogos forgalmat bonyolít le, a kerékpárosok és a babakocsis kismamák biztonságának növelése miatt is szükséges lenne felújításuk.

A rendelkezésünkre álló tervezői költségbecslés ismeretében, magára a kivitelezésre bruttó 40.952.420,-Ft költséggel kell számolnunk. A tervezés költsége bruttó 158.750,-Ft (a műszaki leírás, a tervezői költségbecslés, valamint a helyszínrajz elkészítése), továbbá a műszaki ellenőr költsége bruttó 508.000,-Ft. A tájékoztatás és nyilvánosság biztosításának költségére bruttó 25.400,-Ft-ot tervezünk.

Fentieket összesítve, megállapítható, hogy a projekt teljes költsége bruttó 41.644.570,-Ft, így önerő biztosítására sincs szükség. A pályázati kiírás értelmében a támogatás vissza nem térí-tendő 100 %-os támogatási intenzitású, hazai támogatásnak minősül. A támogató, támogatott projekt esetén 100 %-os mértékű támogatási előleget biztosít.

Összegezve az előterjesztést, javaslom a pályázatunk benyújtását.

Kérem a Képviselőtestületet az előterjesztés megvitatására, javaslataik megtételére, döntésük meghozatalára!

HATÁROZATI  JAVASLAT

Balatonakali Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos átkelőhely kialakítása, fej-lesztése” című, MFP-UHJ/2025 kódszámon nyilvántartott pályázati kiírásra pályázatát beadja.

A beadott pályázat a Pántlika utca (Balatonakali 118 és a 66/1 hrsz.) és a Kutirét utca (Balatonakali 1304, 1306 és 1307 hrsz.) kivitelezési helyeken valósul meg, pályázati támogatás esetén.

A pályázat tervezett költségvetése bruttó 41.644.570,- Ft.

A pályázathoz önerő nem szükséges.

Felhatalmazza a polgármestert minden szükséges lépés megtételére.

Felelős: 	polgármester, pénzügy

Határidő: 	2025. június 23.

Balatonakali, 2025. május 26.

Koncz Imre

polgármester