J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Balatonakali község Önkormányzata Képviselőtestületének 2021. december 1.-én

(szerda) 1402 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Helyszín: Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal Balatonakali Kirendeltsége, Balatonakali, Kossuth L. u. 45.

Jelen vannak:	Koncz Imre			polgármester

Tóth László 			alpolgármester

Czaun Zsolt			képviselő

dr. Palásthy Julianna		képviselő

Meghívott:		Dr. Szabó Sándor 		kirendeltségvezető

Meretei Anikó			ig.i ügyintéző

Koncz Imre polgármester: Tisztelettel köszönti a Képviselőtestületi tagokat és az ülésen megjelenteket. Horváth Anett képviselő munkahelyi elfoglaltság miatt van távol. Megállapítja, hogy jelen van 4 fő képviselő, a Képviselőtestület határozatképes, az ülést megnyitja. Tóth László alpolgármestert jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja.

Balatonakali község Önkormányzat Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot:

162/2021. (XII. 1.) határozat

Balatonakali község Önkormányzatának Képviselőtestülete

a 2021. december 1.-i rendkívüli  nyilvános ülésének jegy-zőkönyv hitelesítőjéül Tóth László alpolgármestert választja meg.

Határidő	 azonnal

Felelős:	 polgármester

Koncz Imre polgármester: Ismerteti a napirendi pontot. Azért sürgősek a döntések, hogy a strandon még az idén meg tudják csinálni a munkákat.

Balatonakali község Önkormányzat Képviselőtestülete a rendkívüli nyilvános ülés napirendi pontjait - 4 igen szavazattal - elfogadja.

N A P I R E N D:

1.) Pénzügyi döntések (Strandi villamos energia ellátás kiépítése, üzleti terv, termőföld szállítás)

Előadó: polgármester

1.)   Pénzügyi döntések

Előadó: polgármester

Koncz Imre polgármester: Strandunkon új vendéglátó, szolgáltató egységek kerültek kialakításra. A megfelelő villamosenergia ellátás biztosításához szükség van új földkábeles hálózat kiépítésére. A munkák kivitelezésére 2021. január hó 8. napján Dobos József egyéni vállalkozóval kötöttünk szerződést. A munkálatok során kiderült, hogy új kábelnyomvonalra és annak engedélyeztetésére van szükség. A vállalkozási szerződés I. számú módosításában a kivitelezés határidejét kitoltuk 2021. december 31. napjára.

Az új műszaki megoldásnak megfelelően vállalkozó elkészítette az új költségvetést. A műsza-ki tartalom növekedése bruttó 2.406.650,-Ft többletköltséget jelent.

Balatonakali község Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot:

163/2021. (XII. 1.) határozat

Balatonakali község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Dobos József e.v. (8230 Balatonfüred, Noszlopy G. u. 18/C) által benyújtott a Balatonakali 625/3 hrsz-ú Mandulavirág Strand villamosenergia ellátásának kiépítésére vonatkozó - bruttó 12.216.549,-Ft összegű módosított árajánlatot elfo-gadja.

A szükséges forrást a 2021. évi költségvetése tartalék kerete terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítás aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:	azonnal

Felelős:	polgármester, pénzügy

Koncz Imre polgármester: Önkormányzatunk a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című TOP-1.2.1-16 kódszámú felhívásra pályázatot nyújtott be. A 2021. november 5-i értesítés szerint a „Balatonakali horgászcsónak kikötő stég és környezetének turisztikai fejlesztése” című projektünk támogatásban részesült. A szerződéskötés folyamatban van.

A pályázat benyújtásához a Felhívásnak megfelelően üzleti terv készült. Az üzleti tervet – a benyújtott legkedvezőbb árajánlat alapján – Antal Zsuzsanna egyéni vállalkozó készítette el.

Balatonakali község Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot:

164/2021. (XII. 1.) határozat

Balatonakali község Önkormányzatának Képviselőtestülete

a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turiz-musfejlesztés című TOP-1.2.1-16 kódszámú felhívásra be-nyújtott a „Balatonakali horgászcsónak kikötő stég és kör-nyezetének turisztikai fejlesztése” című projekt üzleti tervé-nek - Antal Zsuzsanna e.v. (8596 Pápakovácsi, Fő utca 21.) által – megbízását, annak teljesítését és a bruttó 2.200.000,-Ft összegű számla kifizetését jóváhagyja.

A szükséges forrást a pályázati támogatás terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:	azonnal

Felelős:	polgármester, pénzügy

Koncz Imre polgármester: A strandunkon az öntözőrendszer kivitelezése a végéhez közeledik. A zöldterületi felületek egyenetlenségeinek kijavításához, a megfelelő minőségű pihenőterület kialakításához az előzetes felmérések alapján kb. 200 m3 termőföldre lesz szükség.

Három gazdasági szereplőt kértünk fel a fenti tárgyban ajánlattételre. A kiküldött ajánlat-kérésünkre az alábbi ajánlatok érkeztek:

Javaslom, hogy a kedvezőbb árajánlat alapján válasszunk.

Balatonakali község Önkormányzatának Képviselőtestülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag meghozza az alábbi határozatot:

165/2021. (XII. 1.) határozat

Balatonakali község Önkormányzatának Képviselőtestülete

a Balatonakali Mandulavirág Strandra 200 m3 termőföld le-szállításával – a beadott bruttó 1.524.000,-Ft összegű ára-jánlata alapán – a Mező-Bau Invest 09 Kft. (1115 Budapest, Etele út 48/B I/7) vállalkozást bízza meg.

A szükséges forrást a 2021. évi költségvetése tartalék kerete terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő:	azonnal

Felelős:	polgármester, pénzügy

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszönte a részvételt, majd az ülést 1420 órakor bezárta.

K.m.f.

Koncz Imre 					     Dr. Percze Tünde

polgármester				 az Mötv. 52. § (2) bekezdése alapján

a jegyzőkönyvet aláíró jegyző

A jegyzőkönyv tartalmáért felelős személy:

Dr. Szabó Sándor

kirendeltségvezető

Jegyzőkönyv hitelesítő:

Tóth László

alpolgármester