1. napirendi pont							           Szám:5/          /2016.

E L Ő T E R J E S Z T É S

A Balatonakali Képviselőtestület 2016. március 21-i rendkívüli nyilvános ülésére

Tárgy:    	 Móló építése a 616/3 hrsz-ú ingatlanon

Előadó:            Koncz Imre polgármester

Előkészítette:	Koncz Imre polgármester

Dr. Szabó Sándor kirendeltség vezető

TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!

A költségvetési rendeletünkben forrást különítettünk el a 616/3 önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan részét képező kis móló helyreállítására. A testület jelezte, hogy mindenképpen az idei szezon előtt terveznék a móló kialakítását, hisz napirenden van a nevezett közterület, park átépítése is. Terveink szerint ezt is idén szeretnénk megcsinálni. Mielőtt a parknak nekiállunk, meg kell csinálni a mólót. A park részt igénybe kell venni nehéz gépek közlekedésére, amelyek az építőanyagot szállítják a mólóhoz. A vízről való építés sokkal költségesebb lehet.

A testület mindaddig nem volt döntési helyzetben, míg nem volt meg a szükséges hozzájáru-lás a mederkezelőtől a felújításhoz. Korábban felkerestem a KDTVIZIG Balatoni Vízügyi Kirendeltségét, hogy tájékozódjam a szükséges engedélyekről. A kirendeltség vezető arról tájékoztatott, hogy a tevékenység nem engedélyköteles, viszont az ő mederkezelői hozzá-járulásukat szükséges megkérni. A kirendeltség birtokában lévő nádtérképet leegyeztetve, megállapítható, hogy azon sem védett nád, sem másmilyen nád nincs feltüntetve. A hozzájárulás kiadásához, földmérő által kijelölt sarokpontokat ábrázoló rajzot, illetve magát a kitűzést kérte, valamint vízépítő mérnök által készített egyszerű tervet kért. Ennek eleget téve, a dokumentumokat beadva, a kirendeltség március 16-án kiadta a hozzájárulást.

A hozzájárulás birtokában már csak a kivitelezőket kellet felkeresni, ajánlatukat bekérni. A rendelkezésünkre álló idő rövidsége miatt mind idáig két ajánlatot sikerült beszerezni. Vélelmezem, hogy további keresés után sem találunk kedvezőbb ajánlatot. A tervezői költségbecsléshez képest mindkét ajánlat magasabb vállalási árat tartalmaz, így az is megállapítható, hogy a tervezői költségbecslésnek megfelelő ajánlat beszerzésére nincs mód.

Az előterjesztés mellékletét képezik az ajánlatok mindkét vállalkozótól két-két technikai megoldásban. Az egyik esetében rendesi kő felhasználásával számol az ajánlat, aminek a beépítését, mint kiderült a tógazda nem támogatja, annak engedélyi hiánya miatt.

Az ajánlattevők:

- Via Vomito Kft. (ők már korábban dolgoztak a településen útépítés, térkő építés, vízelvezetés)

- Aqua-Sió Kft. (még nem dolgoztak nálunk, viszont korábban a vízügy építő cége volt)

Kérem a Képviselőtestületet az előterjesztést megvitatni, és döntésüket meghozni szíveskedje-nek!

HATÁROZATI JAVASLAT

Balatonakali község Önkormányzatának Képviselőtestülete

a 616/3 önkormányzati területen lévő - a beadott árajánlat szerinti műszaki tartalom mellett - felújításra kerülő móló kivitelezési munkával megbízza az AQUA-SIÓ Vízépítési Kft-tét (8600 Siófok, Küszhegyi u. 14.; képviseli: Csutak Sándor ügyvezető).

A kivitelezésre a 2.981.071,-Forintot biztosítja a költség-vetéséből e célra elkülönített keret terhére.

Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 	     szerződés aláírására: azonnal

kivitelezésre: 2016. május 2.

Felelős: 	     polgármester

Balatonakali, 2016. március 18.

Koncz Imre

polgármester